ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Строительство (долевое строительство, реконструкция, приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 2922,2 | 2638,3 | 90,3% |  |  | 2776,1 | 2506,4 | 146,1 | 131,9 |  |  |  |  | 2638,3 | Выкуп произведён по оценке независимой экспертизы |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности |  | 600,0 | 600,0 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |
| 3.2.1. | Управление образования | 300,0 | 300,0 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
| 3.2.2. | Управление культуры | 300,0 | 300,0 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
| 4.14. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 80,0 | 80,0 | 100,0% |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 9087,1 | 9087,1 | 100,0% | 0,0 |  |  |  | 9087,1 | 9087,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9087,1 |  |
| 5.23. Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5926,0 | 5925,9 | 100,0% | 0,0 |  |  |  | 5926,0 | 5925,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5925,9 |  |
| 5.24. Разработка рабочей документации и ремонт здания МБООДОД «Приморская ДЮСШ» в пос. Васьково | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 23,6 | 3,0 | 12,7% |  |  |  |  | 23,6 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | Оплата аванса по договору. Работы выполнены в 2019 г. |
| 5.26. Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 15152,2 | 15152,2 | 100,0% | 0,0 |  |  |  | 15152,2 | 15152,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15152,2 |  |
| 5.27. Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10994,8 | 10994,8 | 100,0% | 0,0 |  |  |  | 10994,8 | 10994,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10994,8 |  |
| 5.39 Реализация мероприятий по ремонту водопроводных сетей в д. Повракульская | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 814,0 | 814,0 | 100,0% |  |  |  |  | 814,0 | 814,0 |  |  |  |  | 814,0 |  |
| 5.41. Предоставление жилых помещений гражданам в целях исполнения судебных решений | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 950,0 | 950,0 | 100,0% |  |  |  |  | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 |  |
| 5.42. Исполнение судебного решения по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 770,1 | 770,1 | 100,0% |  |  |  |  | 770,1 | 770,1 |  |  |  |  | 770,1 |  |
| 5.47. Капитальный ремонт кровли котельной в дер. Кузьмино | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 277,0 | 277,0 | 100,0% |  |  |  |  | 277,0 | 277,0 |  |  |  |  | 277,0 |  |
| 5.48. Капитальный ремонт системы электроснабжения котельной в дер. Бабанегово | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 210,0 | 210,0 | 100,0% |  |  |  |  | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  | 210,0 |  |
| 6.1. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1766,6 | 1766,6 | 100,0% |  |  |  |  | 1766,6 | 1766,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1766,6 |  |
| 6.2. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1186,1 | 1186,1 | 100,0% |  |  |  |  | 1186,1 | 1186,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1186,1 |  |
| 6.3. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 80510,3 | 31255,0 | 38,8% | 72050,8 | 27925,1 | 8058,9 | 3123,4 | 400,6 | 206,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31255,0 | Расторжение контракта и смена подрядчика |
| 6.4. Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док |  | 772,9 | 772,9 | 100,0% |  |  |  |  | 772,9 | 772,9 |  |  |  |  | 772,9 |  |
| 6.5 Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Катунино |  | 4097,9 | 4097,9 | 100,0% |  |  |  |  | 4097,9 | 4097,9 |  |  |  |  | 4097,9 |  |
| 6.5.1. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 3904,7 | 3904,7 | 100,0% |  |  |  |  | 3904,7 | 3904,7 |  |  |  |  | 3904,7 |  |
| 6.5.2. | Управление культуры | 193,2 | 193,2 | 100,0% |  |  |  |  | 193,2 | 193,2 |  |  |  |  | 193,2 |  |
| 7.1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5,0 | 5,0 | 100,0% | 0,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 7.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 19391,7 | 19126,5 | 98,6% | 0,0 |  | 19391,7 | 19126,5 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19126,5 | Заявительный характер перечисления субсидий |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 6505,4 | 6501,1 | 99,9% | 0,0 |  |  |  | 6505,4 | 6501,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6501,1 | Экономия |
| 10.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 8664,8 | 7353,8 | 84,9% | 0,0 |  | 2105,2 | 2105,2 | 6559,6 | 5248,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7353,8 | Сезонность, оплата по факту выполненных работ |
| 10.2. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 37389,7 | 37310,8 | 99,8% | 0,0 |  | 24768,0 | 24693,3 | 12621,7 | 12617,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37310,8 | Сезонность, оплата по факту выполненных работ |
| Итого: |  | 208097,4 | 156878,1 | 75,4% | 72050,8 | 27925,1 | 57104,9 | 51559,8 | 78941,7 | 77393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156878,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество человек, получающих компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | Завершение реализации V этапа адресной программы - в 1 квартале 2019 г. |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | - | 3 | 3 | - | - |
| 5. Количество разработанной и согласованной генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 6. Количество мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 7. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 27 | 33 | 6 | 22,2 | - |
| 8. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 48,8 | 48,8 | 0 | 0 | - |
| 9. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 10. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидии | ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | Отсутствие финансирования из федерального бюджета |
| 11. Количество семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | сем. | 1 400 | 1 399 | -1 | -0,07 | - |
| 12. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 13. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | -9 | -15,6 | -6,6 | -73,3 | - |
| 14. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | 6,7 | 5,9 | -0,8 | -11,9 | - |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2018 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,83 | 30 | 24,9 | Выполнено 19 мероприятий из 23 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,63 | 50 | 31,5 | Достигнуто 5 целевых показателей из 8 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,75 | 20 | 15 | Фактическое финансирование - 156878,1 запланированное - 208097,4 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 71,4 |  |  |  |  |  |  |