- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2019 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 665,90 (4 109,86) | 2 916,75 ( – ) | 8 749,15 (4 109,86) | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий в 2014-2015 годы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 665,90 (4 109,86) | 2 916,75 ( – ) | 8 749,15 (4 109,86) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | Итого | 333 803,88 (7 599,64) | – | 79 377,04 (6 699,64) | 209 400,0 (400,0) | 45 026,84 (500,0) | – | – | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2017 год - завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 187 826,84 | – | – | 150 000,00 | 37 826,84 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 123 900,0 | – | 58 200,0 | 59 000,0 | 6 700,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 20 377,40 (5 900,0) | – | 20 377,40 (5 900,0) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 699,64 (1 699,64) | – | 799,64 (799,64) | 400,0 (400,0) | 500,0 (500,0) | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 436,23 ( – ) | 297,00 ( – ) | 139,23 (– ) | – | – | – | – | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 436,23 ( – ) | 297,00 ( – ) | 139,23 (– ) | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13 (7 023,2) | 68,46 ( – ) | 8 586,67 (7 023,20) | – | – | – | – | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий в 2014-2015 годы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 655,13 (7 023,2) | 68,46 ( – ) | 8 586,67 (7 023,20) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 580 170,32 (11 481,83) | 15 000,0 ( – ) | 158 649,26 (10 460,77) | 364 000,0 (500,0) | 45 521,06 (521,06) | – | – | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализа-ционных очистных сооружений; 2017 год – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 449 000,0 | – | 100 000,0 | 349 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 14 500,00 | 42 000,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 800,0 (8 800,0) | – | 8 800,0 (8 800,0) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 681,83 (2 681,83) | – | 1 660,77 (1 660,77) | 500,0 (500,0) | 521,06 (521,06) | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 3 805,29 ( - ) | 3 265,35 ( - ) | 539,94 ( - ) | – | – | – | – | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 805,29 ( - ) | 3 265,35 ( - ) | 539,94 ( - ) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 7. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 137 891,0 (4 136,73) | – | 1 425,0 ( - ) | 66 620,0 (4 136,73) | 34 696,0 ( - ) | 35 150,0 ( - ) | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 110 000,0 ( - ) | – | – | 60 000,0 ( - ) | 25 000,0 ( - ) | 25 000,0 ( - ) | – |  |
|  |  | областной бюджет | 19 300,0 | – | – | – | 9 650,0 | 9 650,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 591,0 (4 136,73) | – | 1 425,0 ( - ) | 6 620,0 (4 136,73) | 46,0 ( - ) | 500,0 ( - ) | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 726,31 (231,79) | 57,21 ( – ) | 7 669,10 (231,79) | – | – | – | – | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 726,31 (231,79) | 57,21 ( – ) | 7 669,10 (231,79) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 299 825,0 (3 825,0) | – | – | – | 149 825,0 (1 825,0) | 150 000,0 (2 000,0) | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 270 000,0 | – | – | – | 135 000,0 | 135 000,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 26 000,0 | – | – | – | 13 000,0 | 13 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 825,0 (3 825,0) | – | – | – | 1 825,0 (1 825,0) | 2 000,0 (2 000,0) | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 862,20 (2 878,87) | 41,88 ( – ) | 7 820,32 (2 878,87) | – | – | – | – | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 862,20 (2 878,87) | 41,88 ( – ) | 7 820,32 (2 878,87) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 88 100,0 ( – ) | – | – | 88 100,0 ( – ) | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 88 100,0 | – | – | 88 100,0 | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 983 134,56 (7 134,56) | 14,0 (14,0) | 3 531,56 (3 531,56) | 419 589,0 (3 589,0) | 560 000,0 ( - ) | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 960 000,0 | – | – | 400 000,0 | 560 000,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 16 000,0 | – | – | 16 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 134,56 (7 134,56) | 14,0 (14,0) | 3 531,56 (3 531,56) | 3 589,0 (3 589,0) | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 339 930,0 | – | 1 900,0 | 173 450,0 | 164 580,0 | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 338 030,0 | – | – | 173 450,0 | 164 580,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 1 900,0 | – | 1 900,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого |  | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» |  | итого | 301 502,0 (9 045,06) | – | 1 470,0 ( - ) | 150 332,0 (9 045,06) | 149 700,0 ( – ) | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 289 600,0 | – | – | 139 900,0 | 149 700,0 | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 11 902,0 (9 045,06) | – | 1 470,0 ( - ) | 10 432,0 (9 045,06) | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 260 422,0 (3 652,0) | – | 1 470,0 ( - ) | 119 852,0 (3 652,0) | 139 100,0 ( – ) | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 255 300,0 | – | – | 116 200,0 | 139 100,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 5 122,0 (3 652,0) | – | 1 470,0 ( - ) | 3 652,0 (3 652,0) | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий": разделение на 2 этапа строительства» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 500,0 ( - ) | – | 500,0 ( - ) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 500,0 ( - ) | – | 500,0 ( - ) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73 ( - ) | 620,73 ( - ) | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 620,73 ( - ) | 620,73 ( - ) | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98 (11,60) | 386,98 (11,60) | – | – | – | – | – | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 386,98 (11,60) | 386,98 (11,60) | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 50 229,0 | 26 111,0 | 24 118,0 | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 50 229,0 | 26 111,0 | 24 118,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 22 540,72 (676,22) | 5 007,65 (150,22) | 6 584,90 (197,55) | 10 948,17 (328,44) | – | – | – | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2016 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 540,72 (676,22) | 5 007,65 (150,22) | 6 584,90 (197,55) | 10 948,17 (328,44) | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 029,13 (150,0) | 29,13 ( – ) | 1 000,0 (150,0) | – | – | – | – | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 029,13 (150,0) | 29,13 ( – ) | 1 000,0 (150,0) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 26 763,30 (802,90) | 6 756,06 (202,68) | 20 007,24 (600,22) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 930,20 (357,91) | – | 11 930,20 (357,91) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 14 833,10 (444,99) | 6 756,06 (202,68) | 8 077,04 (242,31) | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 210,74 (1 210,74) | 4 210,74 (210,74) | 1 000,0 (1 000,0) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 000,0 (1 000,0) | – | 1 000,0 (1 000,0) | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 210,74 (210,74) | 210,74 (210,74) | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 816,0 (816,0) | – | – | 316,0 (316,0) | 40 500,0 (500,0) | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | – | – | – | 40 000,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 816,0 (816,0) | – | – | 316,0 (316,0) | 500,0 (500,0) | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое" (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 800,4 (800,4) | – | – | 300,4 (300,4) | 40 500,0 (500,0) | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | – | – | – | 40 000,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 800,4 (800,4) | – | – | 300,4 (300,4) | 500,0 (500,0) | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 278 000,0 | 8 000,0 | – | 270 000,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 270 000,0 | – | – | 270 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого |  | 10 084,9 (450,0) | 333,32 (180,0) |  | 9 751,58 (270,0) |  | – |  | – |  | – | – | завершение в 2015 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 8 000,0 | – |  | 8 000,0 |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  | 2 084,9 (450,0) | 333,32 (180,0) |  | 1 751,58 (270,0) |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
| 31. Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", за пределами поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого |  | 206 600,0 (500,0) | – |  | – |  | – |  | 300,0 (300,0) |  | 206 300,0 (200,0) | – | завершение в 2018 году реконструкции существующих автомобильных дорог за пределами поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 180 100,0 | – |  | – |  | – |  | – |  | 180 100,0 | – |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 26 000,0 | – |  | – |  | – |  | – |  | 26 000,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  | 500,0 (500,0) | – |  | – |  | – |  | 300,0 (300,0) |  | 200,0 (200,0) | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", на территории поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого |  | 261 810,0 (500,0) | – | – | – | 300,0 (300,0) | 130 980,0 (100,0) | 130 530,0 (100,0) | завершение в 2019 году реконструкции существующих автомобильных дорог в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 249 760,0 | – | – | – | – | 124 880,0 | 124 880,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 11 550,0 | – | – | – | – | 6 000,0 | 5 550, 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  | 500,0 (500,0) | – | – | – | 300,0 (300,0) | 100,0 (100,0) | 100,0 (100,0) |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 33. Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого | 745 500,0 (500,0) | – | – | 273 700,0 (200,0) | 155 600,0 (100,0) | 156 600,0 (100,0) | 159 600,0 (100,0) | ввод в эксплуатацию в 2019 году новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 690 000,0 | – | – | 260 000,0 | 142 000,0 | 143 000,0 | 145 000,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 55 000,0 | – | – | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500, 0 | 14 500,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения | 500,0 (500,0) | – | – | 200,0 (200,0) | 100,0 (100,0) | 100,0 (100,0) | 100,0 (100,0) |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98 (94,19) | 3 139,62 (94,19) | 600,36 ( - ) | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 739,98 (94,19) | 3 139,62 (94,19) | 600,36 ( - ) | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 1) (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 488 920,60 (15 580,0) | – | 18 970,6 (1 050,0) | 188 883,0 (5 383,0) | 281 067,0 (9 147,0) | – | – | ввод в эксплуатацию много-квартирного жилого фонда, в том числе: 2016 год – 3122 кв.м; 2017 год – 4229 кв.м |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 391 940,0 | – | – | 150 000,0 | 241 940,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 63 480,0 | – | – | 33 500,0 | 29 980,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 387,6 (15 580,0) | – | 7 857,6 (1 050,0) | 5 383,0 (5 383,0) | 9 147,0 (9 147,0) | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 11 113,0 ( - ) | – | 11 113,0 ( - ) | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  | итого | 1 259,64 (37,8) |  | 1 259,64 (37,8) | – | – | – | – | – | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет района | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения | 1 259,64 (37,8) |  | 1 259,64 (37,8) | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого |  |  | 171,37 (33,5) | 171,37 (33,5) | – | – | – | – | – | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  |  | 171,37 (33,5) | 171,37 (33,5) | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 178 760,0 (710,00) | – | 100,0 (100,0) | 87 430,0 (410,0) | 45 620,0 (100,0) | 45 610,0 (100,0) | – | завершение в 2018 году капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 166 050,0 | – | – | 83 020,0 | 41 520,0 | 41 510,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 12 000,0 | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 710,0 (710,0) | – | 100,0 (100,0) | 410,0 (410,0) | 100,0 (100,0) | 100,0 (100,0) | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 69 200,0 (2 900,0) | – | – | 29 600,0 (1 000,0) | 10 000,0 (900,0) | 29 600,0 (1 000,0) | – | улучшение жилищных условий граждан, в том числе: 2016 год – 15 семей; 2017 год – 15 семей; 2018 год – 15 семей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 39 000,0 | – | – | 19 500,0 | – | 19 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 30 000,0 (2 700,0) | – | – | 10 000,0 (900,0) | 10 000,0 (900,0) | 10 000,0 (900,0) | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 200,0 (200,0) | – | – | 100,0 (100,0) | – | 100,0 (100,0) | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Развитие Индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 23 278,94 (1 178,94) |  | – |  | – | 7 078,94 (303,94) | 2 000,0 (225,0) | 7 100,0 (325,0) | 7 100,0 (325,0) | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2016 год – 4 жилых дома; 2017 год – 1 жилой дом; 2018 год – 4 жилых дома; 2019 год – 4 жилых дома |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 15 000,0 |  | – |  | – | 5 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 000,0 (900,0) |  | – |  | – | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) | 2 000,0 (225,0) |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 278,94 (278,94) |  | – |  | – | 78,94 (78,94) | – | 100,0 (100,0) | 100,0 (100,0) |  |
|  |  | внебюджетные средства | – |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого |  | 2 000,0 |  | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | завершение в 2016 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2 000,0 |  | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого | 1 400,0 | – | 400,0 | 1 000,0 | – | – | – | проведение в 2015 и 2016 годах мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 1 400,0 | – | 400,0 | 1 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 74 500,0 (2 250,0) | – | – | – | – | 74 500,0 (2 250,0) | – | рекультивация в 2018 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 71 500,0 | – | – | – | – | 71 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 000,0 (2 250,0) | – | – | – | – | 3 000,0 (2 250,0) | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | - | – |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | итого | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка в 2014 –2019 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 13 500,0 | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0 | – | – | – | – | развитие интернет-портала Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 3 810,8 | 1 710,8 | 2 100,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – | внедрение системы управления проектами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодное предоставление грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Министерство культуры Архангельской области |  | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодное предоставление грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 51. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого |  | 3 621,51 | – | 3 621,51 | – | – | – | – | ежегодное проведение Соловецкого православного форума |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3 621,51 | – | 3 621,51 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого |  | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение в 2015году военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 65 035,2 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 65 035,2 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 089,3 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 55. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 39 719,5 | 6 826,0 | 7 447,9 | 4 174,1 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 39 719,5 | 6 826,0 | 7 447,9 | 4 174,1 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципаль-ному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 4 446,0 | – |  | 1 936,0 |  | 1 028,0 |  |  | 1 482,0 | – |  | – | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 446,0 | – |  | 1 936,0 |  | 1 028,0 |  |  | 1 482,0 | – |  | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – |  |
| Итого по муниципальной программе (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 6 066 000,36 (90 320,82) |  | 121 878,50 (934,74) |  | 400 792,65 (38 303,45) |  | 2 480 990,91 (29 564,58) | 1 883 993,40 (14 918,06) |  |  | 858 293,90 (6 075,0) | 320 051,0 (525,0) |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 895 706,84 |  | 0,0 |  | 100 000,0 |  | 2 239 670,0 | 1 636 666,84 |  |  | 649 490,0 | 269 880,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 915 883,7 |  | 96 736,7 |  | 175 303,2 |  | 185 363,4 | 220 005,5 |  |  | 190 603,9 | 47 871,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | 211 774,58 (81 351,19) |  | 11 874,58 (164,23) |  | 101 247,83 (35 230,73) |  | 53 652,17 (27 259,24) | 25 100,0 (12 697,0) |  |  | 17 800,0 (5 675,0) | 2 100,0 (325,0) |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 42 635,24 (8 969,63) |  | 13 267,22 (770,51) |  | 24 241,62 (3 072,72) |  | 2 305,34 (2 305,34) | 2 221,06 (2 221,06) |  |  | 400,0 (400,0) | 200,0 (200,0) |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы) | всего | 6 066 000,36 (90 320,82) | 121 878,50 (934,74) | 400 792,65 (38 303,45) | 2 480 990,91 (29 564,58) | 1 883 993,40 (14 918,06) | 858 293,90 (6 075,0) | 320 051,0 (525,0) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 895 706,84 | 0,0 | 100 000,0 | 2 239 670,0 | 1 636 666,84 | 649 490,0 | 269 880,0 |
|  |  | областной бюджет | 915 883,7 | 96 736,7 | 175 303,2 | 185 363,4 | 220 005,5 | 190 603,9 | 47 871,0 |
|  |  | районный бюджет | 211 774,58 (81 351,19) | 11 874,58 (164,23) | 101 247,83 (35 230,73) | 53 652,17 (27 259,24) | 25 100,0 (12 697,0) | 17 800,0 (5 675,0) | 2 100,0 (325,0) |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 42 635,24 (8 969,63) | 13 267,22 (770,51) | 24 241,62 (3 072,72) | 2 305,34 (2 305,34) | 2 221,06 (2 221,06) | 400,0 (400,0) | 200,0 (200,0) |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |