ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2016 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. Строительство (долевое строительство, реконструкция, приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | Муниципальные образования поселения | 3288,1 | 3288,1 | 100% | 1787,3 | 1787,3 | 526 | 526 | 974,8 | 974,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288,1 |  |
| 2.2. Обеспечение софинансиро-вания мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для восстановле-ния остатков целевых средств Фонда поддержки реформирова-ния ЖКХ и средств областного бюджета | Администрация МО «Лявленское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение в муниципальных зданиях районной принадлежности работ, направленных на повышение энергетической эффективности | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности |  | 1880,7 | 1880,7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880,7 | 1880,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880,7 |  |
| 3.2.1. | Управление образования | 1530,7 | 1530,7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530,7 | 1530,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530,7 |  |
| 3.2.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 350 | 350 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |
| 4.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Ластола | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 23,84 | 23,84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,84 | 23,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,84 |  |
| 4.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Пустошь | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 23,84 | 23,84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,84 | 23,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,84 |  |
| 4.3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» с. Вознесенье | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 23,837 | 23,837 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,837 | 23,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,837 |  |
| 4.4. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Летняя Золотица | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское»дер. Пушлахта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Лопшеньга | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Яреньга | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.8. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта "Место размещения бытовых отходов МО "Пертоминское" пос. Пертоминск | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.9. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Уна | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.10. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминское» дер. Луда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.11. Разработка и согласование генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.12. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Талажское» д.Верхняя Золотица | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.13. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Талажское» д.Патракеевка | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.14. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 80 | 80 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |
| 5.1. Капитальный ремонт участка канализацион-ной сети д. Рикасиха | Администрация МО «Приморское» | 92,4 | 92,4 | 100% | 0 | 0 | 59,9 | 59,9 | 32,5 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,4 |  |
| 5.2. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Кяростров | Администрация МО «Вознесенское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Ластола | Администрация МО «Ластольское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. Ремонт водонасосной станции в пос.Уемский по ул.Заводская | Администрация МО «Уемское» | 424 | 424 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |  |
| 5.5. Капитальный ремонт водопровода в пос. Лайский Док | Администрация МО «Приморское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.6. Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения (горячего водоснабжения) в пос. Беломорье | Администрация МО «Катунинское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.7. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Луговой. | Администрация МО «Заостровское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.8. Капитальный ремонт сливных колодцев и соединительной арматуры водонакопите-льных резервуаров ВНС ул. Заводская п. Уемский, расположен-ного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская | Администрация МО «Уемское» | 607,9 | 607,9 | 100% | 0 | 0 | 539,1 | 539,1 | 68,8 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,9 |  |
| 5.9. Капитальный ремонт проложенных совместно трубопроводов тепло- и водоснабжения в дер. Рикасиха | Администрация МО «Приморское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.10. Капитальный ремонт КНС №3 Рикасиха | Администрация МО «Приморское» | 265,4 | 265,4 | 100% | 0 | 0 | 185,4 | 185,4 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,4 |  |
| 5.11. Капитальный ремонт участка водопроводной сети от водопроводной башни до камеры переключения №5 п. Лайский Док | Администрация МО «Приморское» | 989,7 | 989,7 | 100% | 0 | 0 | 588,4 | 588,4 | 300,2 | 300,2 | 101,1 | 101,1 | 0 | 0 | 989,7 |  |
| 5.12. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции в дер. Рикасиха | Администрация МО «Приморское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.13. Капитальный ремонт котельной в дер. Кузьмино (ремонт стен и кровли) | Администрация МО «Лявленское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.14. Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (подключение первой очереди водовода) | Администрация МО «Уемское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.15. Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (ул. Заводская д.2) | Администрация МО «Уемское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.16 Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (ул. Заводская от ВНС до колодца у д. № 6 и колодца у РДК) | Администрация МО «Уемское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.17. Исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам | Администрация МО «Талажское» | 1238,7 | 1238,7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238,7 | 1238,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238,7 |  |
| 5.18. Капитальный ремонт канализационных сетей в пос. Боброво | Администрация МО «Коскогорское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.19. Капитальный ремонт водопроводной сети от колодца у дома № 2 до колодца у РДК | Администрация МО «Уемское» | 1118,9 | 1118,9 | 100% | 0 | 0 | 1118,9 | 1118,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118,9 |  |
| 5.20. Замена участка наружной сети водопровода в д.Хорьково | Администрация МО «Лявленское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.21. Подготовка котельной в д.Бабанегово к отопительному сезону | Администрация МО «Лявленское» | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5213 | 5213 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213 |  |
| 5.23 Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 4600 | 4600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 |  |
| 5.24.Разработка рабочей документации и ремонт здания МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» в п.Васьково | МБУ "УКС" | 1068 | 1068 | 100% | 0 | 0 | 814,7 | 814,7 | 253,3 | 253,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 |  |
| 5.25.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация МО «Коскогорское» | 1889 | 1889 | 100% | 279,8 | 279,8 | 1309,2 | 1309,2 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 |  |
| 5.26.Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 14620,3 | 14620,3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14620,3 | 14620,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14620,3 |  |
| 5.27.Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10994,8 | 10994,8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10994,8 | 10994,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10994,8 |  |
| 5.28. Капитальный ремонт оборудования канализацион-ных очистных сооружений (КОС) ул. Заводская п. Уемский, расположен-ного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская | Администрация МО «Уемское» | 1198 | 1198 | 100% | 0 | 0 | 1198 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 |  |
| 5.29. Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт для дер. Пустошь | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 428,1 | 415 | 97% | 0 | 0 | 428,1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | Экономия по мун. контракту |
| 5.30.Капиталь-ный ремонт участка водопроводной сети у дома № 85 по ул. Большесель-ская | Администрация МО «Уемское» | 237,5 | 21,1 | 9% | 0 | 0 | 237,5 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 | Экономия по мун. контракту |
| 5.31.Капиталь-ный ремонт участка канализацион-ной сети у КОС по ул. Заводская | Администрация МО «Уемское» | 125 | 125 | 100% | 0 | 0 | 84,7 | 84,7 | 40,3 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |
| 5.32. Капитальный ремонт участка центрального водопровода у дома № 42 по ул. Заводская | Администрация МО «Уемское» | 103 | 103 | 100% | 0 | 0 | 82,2 | 82,2 | 0 | 0 | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 | 103 |  |
| 5.33 . Капитальный ремонт КНС п.Катунино | Администрация МО «Катунинское» | 1318,6 | 1318,6 | 100% | 0 | 0 | 902,1 | 902,1 | 0 | 0 | 416,5 | 416,5 | 0 | 0 | 1318,6 |  |
| 5.34.Капиталь-ный ремонт тепловых сетей п.Беломорье | Администрация МО «Катунинское» | 1235,2 | 1235,2 | 100% | 0 | 0 | 1056,1 | 1056,1 | 179,1 | 179,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235,2 |  |
| 5.35. Капитальный ремонт водопровод-ных сетей по ул. Советская к дому № 26 пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» | 127 | 127 | 100% | 0 | 0 | 86,6 | 86,6 | 0 | 0 | 40,4 | 40,4 | 0 | 0 | 127 |  |
| 5.36. Капитальный ремонт тепловых сетей в дер. Пустошь Приморского района | Администрация МО «Островное» | 3900 | 3900 | 100% | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |  |
| 5.37 Приобретение автотранспортного средства МО «Островное» | Администрация МО «Островное» | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |
| 6.1 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1816,2 | 1816,2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816,2 | 1816,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816,2 |  |
| 6.2 Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5300 | 5300 | 100% | 0 | 0 | 5050 | 5050 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 |  |
| 6.4. Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 430 | 430 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |  |
| 7. 1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 7.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 21089,3 | 21089,3 | 100% | 0 | 0 | 21089,3 | 21089,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21089,3 |  |
| 8.1. Осуществление информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в рамках муниципального жилищного контроля в | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 6602,8 | 6602,8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6602,8 | 6602,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6602,8 |  |
| 10.1. Содержание и ремонт автомобиль-ных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.2. Осуществле-ние части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-ных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: |  | 93008,1 | 92778,7 | 99,8% | 2067,1 | 2067,1 | 39261,3 | 39031,8 | 51101,0 | 51101,0 | 578,8 | 578,8 | 0 | 0 | 92778,7 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество человек, получающих компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | - | - | 0 | 0 |  |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 5. Количество разработанной и согласованной генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 6. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 27 | 28 | 1 | 3,7 |  |
| 7. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 49,6 | 49,6 | 0 | 0 | - |
| 8. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 9. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидии | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 10. Количество семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | сем. | 1 400 | 1 424 | 24 | 1,7 | Увеличение платы за жил. услуги, информирование граждан по вопросам предоставления субсидий |
| 11. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. | ед. | - | - | 0 | 0 |  |
| 12. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | - | - | 0 | 0 |  |
| 13. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | - | - | 0 | 0 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1,00 | 30 | 30,0 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 1,00 | 50 | 50,0 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,998 | 20 | 19,96 | Экономия при заключении контрактов |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 99,96 |  |  |  |  |  |  |