ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2017 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности |  | 1120 | 1120 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 |  |
| 3.2.1. | Управление образования | 720 | 720 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |  |
| 3.2.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания | 400 | 400 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |
| 4.11. Разработка и согласование генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 146,9 | 146,9 | 100,0% | 0 |  |  |  | 146,9 | 146,9 |  | 0 | 0 | 0 | 146,9 |  |
| 4.12. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Талажское» д.Верхняя Золотица | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 47,5 | 47,5 | 100,0% | 0 |  |  |  | 47,5 | 47,5 |  | 0 | 0 | 0 | 47,5 |  |
| 4.13. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирования и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Талажское» д.Патракеевка | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 47,5 | 47,5 | 100,0% | 0 |  |  |  | 47,5 | 47,5 |  | 0 | 0 | 0 | 47,5 |  |
| 4.14. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 80 | 80 | 100,0% |  |  |  |  | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  |
| 4.15 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 3807,7 | 3807,7 | 100,0% | 3236,5 | 3236,5 | 571,2 | 571,2 |  |  |  |  |  |  | 3807,7 |  |
| 4.16 Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1903,8 | 1903,6 | 100,0% | 1618,3 | 1618,2 | 285,5 | 285,4 |  |  |  |  |  |  | 1903,6 |  |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5 688,20 | 5688,2 | 100,0% | 0 |  |  |  | 5 688,20 | 5688,2 |  | 0 | 0 | 0 | 5688,2 |  |
| 5.23 Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 4 882,70 | 4882,7 | 100,0% | 0 |  |  |  | 4 882,70 | 4882,7 |  | 0 | 0 | 0 | 4882,7 |  |
| 5.26.Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 14 622,90 | 14622,9 | 100,0% | 0 |  |  |  | 14 622,90 | 14622,9 |  | 0 | 0 | 0 | 14622,9 |  |
| 5.27.Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 10 994,80 | 10994,8 | 100,0% | 0 |  |  |  | 10 994,80 | 10994,8 |  | 0 | 0 | 0 | 10994,8 |  |
| 5.38 Реализация мероприятий по установке системы подготовки воды в д. Повракульская | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5 800,00 | 5800 | 100,0% |  |  |  |  | 5 800,00 | 5800 |  |  |  |  | 5791,3 | Оплата по факту выполненных работ |
| 5.39 Реализация мероприятий по ремонту водопроводных сетей в д. Повракульская | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1 197,00 | 1197 | 100,0% |  |  |  |  | 1 197,00 | 1197 |  |  |  |  | 1181,8 | Оплата по факту выполненных работ |
| 5.40. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения в пос. Ширшинский | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 227,60 | 227,6 | 100,0% |  |  |  |  | 227,60 | 227,6 |  |  |  |  | 227,6 |  |
| 5.41. Исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 750,60 | 750,6 | 100,0% |  |  |  |  | 750,60 | 750,6 |  |  |  |  | 0,00 | Проведения конкурентных процедур в 2017 г. Приобретение жилого помещения - в 2018 г. |
| 5.42. Исполнение судебного решения по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 386,00 | 385,9 | 100,0% |  |  |  |  | 386,00 | 385,9 |  |  |  |  | 385,9 |  |
| 5.43. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в п.Уемский Приморского района для осуществления инвестиционной деятельности | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 27,40 | 27,4 | 100,0% |  |  |  |  | 27,40 | 27,4 |  |  |  |  | 27,4 |  |
| 5.44. Установка теплообменников в МКД пос. Катунино | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 8 500,00 | 8500 | 100,0% |  |  |  |  | 8 500,00 | 8500 |  |  |  |  | 0 | В соответствии с муниципальным контрактом завершение работ планируется до 1.08.2018 г |
| 5.45. Приобретение электротехнических материалов для модернизации уличного освещения пос. Соловецкий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1 000,00 | 1000 | 100,0% |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Проведения конкурсных процедур в 2017 г. Окончание исполнения контракта в 2018 г. |
| 5.46. Ремонт кровли в домах №№ 1 и 4 пос. Беломорье МО "Катунинское" | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 539,10 | 539,1 | 100,0% |  |  |  |  | 539,10 | 539,1 |  |  |  |  | 76,5 | Выплачен аванс, остаток - после выполнения работ |
| 6.1 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 1 233,40 | 1233,4 | 100,0% |  |  |  |  | 1 233,40 | 1233,4 |  | 0 | 0 | 0 | 1233,4 |  |
| 6.2 Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 9,3 | 9,3 | 100,0% |  |  |  |  | 9,3 | 9,3 |  | 0 | 0 | 0 | 9,3 |  |
| 6.3 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 752,5 | 752,5 | 100,0% |  |  |  |  | 752,5 | 752,5 |  | 0 | 0 | 0 | 752,5 |  |
| 6.5 Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Катунино |  | 380 | 380 | 100,0% |  |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 380 |  |
| 7. 1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5 | 5 | 100,0% | 0 |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 7.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 22173,8 | 21273,8 | 95,9% | 0 |  | 22173,8 | 21273,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21273,8 | Заявительный характер перечисления субсидий |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 5937,8 | 5937,8 | 100,0% | 0 |  |  |  | 5937,8 | 5937,8 |  | 0 | 0 | 0 | 5937,8 |  |
| 10.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 8453,4 | 7309,8 | 86,5% | 0 |  |  |  | 8453,4 | 7309,8 |  | 0 | 0 | 0 | 7309,8 | Сезонность, оплата по факту выполненных работ |
| 10.2. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 15388,4 | 15256,4 | 99,1% | 0 |  | 1 777,70 | 1777,7 | 13610,7 | 13478,7 |  | 0 | 0 | 0 | 15211,4 | Сезонность, оплата по факту выполненных работ |
| Итого: |  | 116103,3 | 113927,4 | 98,1% | 4854,8 | 4854,7 | 25813,2 | 24913,2 | 85435,3 | 84159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103145,3 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество человек, получающих компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 5. Количество разработанной и согласованной генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 6. Количество мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | ед. | 6 | 7 | 1 | 16,7 | - |
| 7. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 27 | 30 | 3 | 11,1 | - |
| 8. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 49,2 | 49,2 | 0 | 0 | - |
| 9. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 10. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидии | ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | Отсутствие финансирования из федерального бюджета |
| 10. Количество семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | сем. | 1 400 | 1 431 | 31 | 2,2 | - |
| 12. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. | ед. | - | - | 0 | 0 | - |
| 13. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | -9 | -11,2 | -2,2 | 24,4 | - |
| 14. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | 6,7 | 6,96 | 0,26 | 3,9 | Снижение количества пострадавших значительнее, чем количества погибших |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2017 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,90 | 30 | 27 | Выполнено 26 мероприятий из 29 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 | Достигнуто 6 целевых показателей из 8 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0, 98 | 20 | 19,6 | Фактическое финансирование - 113927,5 тыс. руб., запланированное - 116103 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 84,1 |  |  |  |  |  |  |