Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

ПОСТАНОвление

от 31 декабря 2015 года							№ 1116

г. Архангельск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570, администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 746

2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Глава муниципального образования				         В.А. Рудкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к внесению изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

Необходимость внесения изменений в муниципальную        программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» обусловлена потребностью более полного определения и решения программно-целевым методом комплекса мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования инфраструктуры Приморского района.

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области № 486-рп от 25 декабря 2015 г. «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (для муниципальных образований Архангельской области на приобретение резервных источников снабжения электрической энергией) выделены финансовые средства на закупку резервного дизель-генератора. На основании этого в Приложении 1 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ» муниципальной программы,  в задачу 5 включить подпункт 5.29: «Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт для д. Пустошь» и предусмотрено выделение в 2015 г. из областного бюджета денежных  средств  в  размере 428,1 тыс. руб.

Уточнён объём финансирования мероприятий:

«Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий  районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности», «Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Луговой», «Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования  «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов», «Разработка рабочей документации  и ремонт здания МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» в п. Васьково», «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», «Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района», «Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района», «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», «Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы».

Заместитель главы местной администрации,

начальник Управления 						                  Ю.А.Елфимов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Приморский муниципальный район»

от  31.12.2015г. № 1116

- Изменения в муниципальную программу

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район»

на 2014 - 2020 годы»

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1 в строке «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «общий объем финансирования – 420 629,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 149 861,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 166 912,6 тыс. рублей;   средства районного бюджета  –101 910,5 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений –1 944,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей», заменить словами «общий объем финансирования 429884,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 150141,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 173975,8 тыс. рублей;   средства районного бюджета  – 103822,6 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений – 1944,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей».

2. В разделе V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

- абзац 1 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 429884,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 150141,4тыс. рублей, областного бюджета – 173975,8 тыс. рублей, районного бюджета – 103822,6 тыс. рублей, бюджетов поселений – 1944,4 тыс. рублей».

- таблицу Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель: Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования   «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2014 -2020 годы» | всего | 429943,7 | 199394,0 | 110616,5 | 67515,9 | 50717,3 | 1700 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 150141,4 | 128452,7 | 21688,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 174035,3 | 52379,7 | 64198 | 23568,8 | 33888,8 | - | - | - |
|  |  | районный бюджет | 103822,6 | 17103,6 | 24243,4 | 43947,1 | 16828,5 | 1700 | - | - |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 1944,4 | 1458 | 486,4 | 486,4 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В Приложении 1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы:

-  в задачу 5 включить подпункт 5.29: «Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт для д. Пустошь».

- приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район»  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»  изложить в соответствии с приложением 1 к Изменениям в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании « Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы».

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Изменениям в муниципальную программу

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы в муниципальном образовании

«Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2020 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | создание комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО «Приморский муниципальный район» на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы |  | активизация индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Информационно-организацион-ное обеспечение | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципаль-ному хозяйству, МБУ «УКС» |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Привлечение индивидуальных застройщиков 16 чел. |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуаль-ного жилищного строительства | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципаль-ному хозяйству |  | итого |  | 2 692,3 | 2 416,9 | 275,4 | - | - | - | - | - | Получение компенсационных выплат по уплаченным процентам по кредитам – 16 чел. |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 776,9 | 1 776,9 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 915,4 | 640,0 | 275,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  | итого |  | 2 692,3 | 2 416,9 | 275,4 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 776,9 | 1 776,9 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 915,4 | 640,0 | 275,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2 Программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Информационно-организационное обеспечение | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально- му хозяйству, |  | итого - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Формирование реестра аварийных многоквартирных жилых домов |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | МБУ «УКС» |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. Строительство (долевое строительство, реконструкция, приобретение) жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | Муниципальные образования поселения |  | итого |  | 143 716,5 | 98 682,0 | 45 034,0 | - | - | - | - | - | Переселение жителей из аварийных многоквартирных домов: 2014 - 3 2015 – 8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет |  | 104 426,6 | 83 017,7 | 21 408,9 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 38 789,4 | 15 664,3 | 23 125,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. Снос аварийного жилищного фонда | Муниципальные образования поселения |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Освобождение земельных участков под новое строительство |
|  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства Фонда |  | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. Обеспечение софинансирова-ния мероприятий по | Администрация МО «Лявленское» |  | итого |  | 3 052,6 | - | 3 052,6 | - | - | - | - | - | Восстановление остатков целевых средств и возврат их в |
|  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| переселению граждан из аварийного жилищного фонда для восстановления остатков целевых средств Фонда поддержки реформирования ЖКХ и средств областного бюджета |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | вышестоящий бюджет |
|  |  |  | районный бюджет |  | 3 052,6 | - | 3 052,6 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по Задаче 2 |  |  | итого |  | 146 768,6 | 98 682,0 | 48 086,6 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства Фонда федеральный бюджет |  | 104 426,6 | 83 017,7 | 21 408,9 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 38 789,4 | 15 664,3 | 23 125,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 3 552,6 | - | 3 552,6 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3 Программы |  |  |  | повышение энергоэффективности бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение в муниципальных зданиях районной принадлежности работ, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  |  | итого |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | Подготовка комплектов документации: 2014 - 5 2015 - 1 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Управление образования |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Подготовка комплектов документации: 2014 - 4; 2015 - 0; 2016 - 2; 2017 - 2. 2018 - 2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания |  | итого |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | Подготовка комплектов документации: 2014 - 1; 2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности в том числе: |  |  | итого |  | 7 950,0 | 1 650,0 | 1650,0 | 1350,0 | 1650,0 | 1 650,0 |  |  | Проведение работ по ремонту и модернизации: 2014 – на 6 объектах. 2015 - на 6 объектах. 2016 – на 6 объектах. 2017 – на 6 объектах. 2018 – на 6 объектах |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 7 950,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 350,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.1. | Управление образования |  | итого |  | 6 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | - | - | Проведение работ по |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ремонту и модернизации: 2014 - на 4 объектах. 2015 - на 4 объектах. 2016 - на 4 объектах. 2017 - на 4 объектах. 2017 – на 4 объектах. |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 6 200,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.2. | Отдел культуры и библиотечного обслуживания |  | итого |  | 1 750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | - | - | Проведение работ по ремонту и модернизации: 2014 - на 2 объектах. 2015 - на 2 объектах. 2016 - на 2 объектах. 2017 – на 2 объектах 2018 – на 2 объектах |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 1 750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. Организация обучения по энергосбережению сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Подготовка специалистов: 2014 - 2 чел. 2015 - 0 чел. 2016 - 1 чел. 2017 - 1 чел. 2018 - 1 чел. Повышение уровня знаний в области энергосбережения работников бюджетной сферы |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджеты сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по Задаче 3 |  |  | итого |  | 8 200,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 400,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 8 200,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 400,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 4 Программы Обустройство свалок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-технической документации и реализация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов. 4.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Ластола; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; -; 70,0; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; -; 70,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» дер. Пустошь; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; -; 70,0; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; -; 70,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Островное» с. Вознесенье; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; -; 70,0; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; -; 70,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.4. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в МО «Островное» дер. Ластола; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.5. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в МО «Островное» дер. Пустошь; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.6. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в МО «Островное» с. Вознесенье; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.7. Обустройство места размещения отходов в МО «Островное» дер. Ластола; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.8. Обустройство места размещения отходов в МО «Островное» дер. Пустошь; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.9. Обустройство места размещения отходов в МО «Островное» с. Вознесенье; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.10. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» дер. Летняя-Золотица; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.11. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» дер. Пушлахта; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.12. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» дер. Лопшеньга; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.13. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» дер. Яреньга; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.14. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» пос. Пертоминск; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.15. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» дер. Уна; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.16. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для проектирова-ния и строительства объекта «Место размещения бытовых отходов МО «Пертоминс-кое» дер. Луда; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -; Межевание территории. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 70,0; -; 70,0; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.17. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезврежива-ние отходов 1-4 классов опасности в дер. Летняя Золотица МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.18.Организа-ция подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Пушлахта МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.19. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Лопшеньга МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.20. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Яреньга МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.21. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в пос. Пертоминск МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.22. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Уна МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.23. Организация подготовки документов для получения лицензии на размещение, обезвреживание отходов 1-4 классов опасности в дер. Луда МО «Пертоминс-кое»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -; Получение лицензии. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 90,0; -; -; 90,0; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.24. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс-кое» дер. Летняя-Золотица; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.25. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс-кое» дер. Пушлахта; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; --. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.26. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс- кое» дер. Лопшеньга; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.27. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс- кое» дер. Яреньга; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.28. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс-кое» пос. Пертоминск; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.29. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс-кое» дер. Уна; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.30. Обустройство места размещения отходов в МО «Пертоминс-кое» дер. Луда; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; Итого; -; -; -; -; -; -; -; -; Обустройство места размещения отходов. В том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Районный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.31. Разработка и согласование генеральной схемы очистки территории муниципаль-ного образования «Приморский муниципаль-ный район»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; Итого; 200,0; -; -; -; 200,0; -; -; -; Получение генеральной схемы очистки территории. В том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. Областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -. Районный бюджет; 200,0; -; -; -; 200,0; -; -; -. Бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. 4.32. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципаль-ный район»; Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству; итого; 80,0; -; -; 80,0; -; -; -; -; Благоустройство территорий населенных пунктов. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 80,0; -; -; 80,0; -; -; -; -. бюджет муниципальный образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. Итого по задаче 4.; итого; 1 340,0; -; 490,0; 650,0; 200,0; -; -; -. в том числе. федеральный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; -. районный бюджет; 1 340,0; -; 490,0; 650,0; 200,0; -; -; -. бюджет муниципальных образований сельских поселений; -; -; -; -; -; -; -; -. внебюджетные средства; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| Задача 5 Программы |  |  |  | повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сопровождение мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры: содействие в подготовке документации на ремонтные работы, формирование отчетов о выполненных работах и финансировании мероприятий | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Качественное и оперативное выполнение запланированных работ по ремонту систем и объектов коммунальной инфраструктуры: 2014 г – 3 объекта 2015 г – 4 объекта 2016 г – 3 объекта 2017 г.- 2 объекта |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Кяростров | Администрация МО «Вознесенское» |  | итого |  | 886,0 | 886,0 | - | - | - | - | - | - | Замена 170 метров тепловых сетей в четырёх трубном исполнении |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 705,5 | 705,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 177,2 | 177,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. Капитальный ремонт теплотрассы в дер. Ластола | Администрация МО «Ластольское» |  | итого |  | 1 876,3 | 1 876,3 | - | - | - | - | - | - | Замена 120 метров тепловых сетей |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 496,0 | 1 496,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 375,3 | 375,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований |  | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Боброво | Администрация МО «Коскогорское» |  | итого |  | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - | - | Замена 200 метров водопроводных сетей. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. Капитальный ремонт водопровода в пос. Лайский Док | Администрация МО «Приморское» |  | итого |  | 2 121,7 | 582,2 | 1 539,5 | - | - | - | - | - | Замена водопроводных сетей; 200 п.м. – 2014 г. 150 п.м – 2015г. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 612,3 | 465,8 | 1 146,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 393,0 | - | 393,0 | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 116,4 | 116,4 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. Капитальный ремонт трубопроводов | Администрация МО «Катунинское» |  | итого |  | 540,7 | - | 240,7 | - | 300,0 | - | - | - | Замена 200 м. сетей горячего водоснабжения в двухтрубном |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| теплоснабжения (горячего водоснабжения) в пос. Беломорье |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | исчислении. Замена тепловых сетей |
|  |  |  | районный бюджет |  | 540,7 | - | 240,7 | - | 300,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. Квапитальный | Администрация МО |  | итого |  | 196,0 | - | 196,0 | - | - | - | - | - | Замена 100 метров |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт водопроводных сетей в пос. Луговой. | «Заостровское» |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | водопроводных сетей |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 196,0 | - | 196,0 | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.8. Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Юрос. | Администрация МО «Уемское» |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена 100 метров тепловых сетей. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9. Капитальный ремонт проложенных совместно трубопроводов тепло- и водоснабжения в дер. Рикасиха | Администрация МО «Приморское» |  | итого |  | 1548,5 | 1 548,5 | - | - | - | - | - | - | Замена 100 метров тепловых сетей и 100 метров водопроводных сетей в 2014г. Замена 100 метров тепловых сетей и 100 метров водопроводных сетей в 2017г |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 160,3 | 1 160,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 388,2 | 388,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.10. Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Повракульская | Администрация МО «Повракульс-кое» |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена 100 метров водопроводных сетей |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.11. Соединение водопроводных сетей ул. Большесельская и ул. Заводская в пос. Уемский. | Администрация МО «Уемское» |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Соединение водопроводных сетей. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.12. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции в дер. Рикасиха | Администрация МО «Приморское» |  | итого |  | 273,2 | 273,2 | - | - | - | - | - | - | Ремонт крыши, замена насосов и электроустаново-чных изделий. |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 211,6 | 211,6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 61,6 | 61,6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.13. Капитальный ремонт котельной в дер. Кузьмино (ремонт стен и кровли) | Администрация МО |  | итого |  | 1 069,3 | 1 069,3 | - | - | - | - | - | - | Капитально отремонтирован- ные стены и крыша котельной. |
|  | «Лявленское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 855,0 | 855,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 214,3 | 214,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.14. Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (подключение первой очереди водовода) | Администрация МО «Уемское» |  | итого |  | 272,5 | 272,5 | - | - | - | - | - | - | Пуск в эксплуатацию участка нового водовода |
|  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 210,2 | 210,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | 62,3 | 62,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.15. Капитальный ремонт водопродода в пос. Уемский (ул. Заводская д.2) | Администрация МО «Уемское» |  | итого |  | 64,0 | 64,0 | - | - | - | - | - | - | Замена участка водопровода |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 51,2 | 51,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | 12,8 | 12,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.16 Капитальный ремонт водопровода в пос. Уемский (ул. Заводская от ВНС до колодца у д. № 6 | Администрация МО «Уемское» |  | итого |  | 535,8 | 535,8 | - | - | - | - | - | - | Замена участка водопровода |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 428,1 | 428,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований |  | 107,7 | 107,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| и колодца у РДК) |  |  | сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.17. Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Катунино | Администрация МО «Катунинское» |  | итого |  | 443,0 | - | - | - | 443,0 | - | - | - | Замена участков водопроводов |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 443,0 | - | - | - | 443,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.18. Капитальный ремонт канализационных сетей в пос. Боброво | Администрация МО «Коскогорское» |  | итого |  | 582,5 | - | 582,5 | - | - | - | - | - | Замена 180 метров канализационных сетей |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 373,2 | - | 373,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 209,3 | - | 209,3 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.19. Капитальный ремонт теплотрассы в с. Вознесенье | Администрация МО «Вознесенское» |  | итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Замена участка тепловых сетей. |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.20. Замена участка наружной сети водопровода в д.Хорьково | Администрация МО «Лявленское» |  | итого |  | 96,9 | - | 96,9 | - | - | - | - | - | Замена участка наружной сети водопровода |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 96,9 | - | 96,9 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.21. Подготовка котельной в д.Бабанегово к отопительному сезону | Администрация МО «Лявленское» |  | итого |  | 247,5 | - | 247,5 | - | - | - | - | - | Замена насосного оборудования в котельной |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 247,5 | - | 247,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 20 974,4 | 4 974,4 | 5 380,0 | 5 213,0 | 5 407,0 | - | - | - | Обеспеченность каменным углем бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов: 2014 – 1307 т. 2015 – 1332 т. 2016 – 1332 т. 2017 – 1332 т. |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 20 974,4 | 4 974,4 | 5 380,0 | 5 213,0 | 5 407,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.23 Организация предоставления муниципальных услуг подведомствен-ным учреждением МБУ «УКС» | Управление по Инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 16 349,0 | 4 811,0 | 3 839,0 | 3 848,0 | 3 851,0 | - | - | - | Количество обжалованных решений при предоставлении муниципальных услуг: 2014 - 0 ед. 2015 - 0 ед. 2016 - 0 ед. 2016 – 0 ед. |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 16 349,0 | 4 811,0 | 3 839,0 | 3 848,0 | 3 851,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 – 0 ед. |
| 5.24.Разработка рабочей документации и ремонт здания МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» в п.Васьково | МБУ «УКС» |  | итого |  | 5 897,5 | - | 5 644,2 | 253,3 | - | - | - | - | Разработка рабочей документации и проведение ремонта здания спортивной школы в п.Васьково |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 5 400,0 | - | 5 400,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 497,5 | - | 244,2 | 253,3 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.25.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация МО «Коскогорское» |  | итого |  | 3 185,7 | - | 3 185,7 | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт многоквартирного дома в п.Боброво |
|  |  |  | в том числе |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 279,8 | - | 279,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 309,2 | - | 1 309,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 1 596,7 | - | 1 596,7 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.26.Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организацион-ного обеспечения деятельности | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 14 620,3 | - | - | 14 620,3 | - | - | - | - | Передача части полномочий муниципальным образованиям сельских поселений |
|  |  |  | в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 14 620,3 | - | - | 14 620,3 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.27.Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 10 994,8 | - | - | 10 994,8 | - | - | - | - | Передача части полномочий муниципальным образованиям сельских |
|  |  |  | в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | поселений |
|  |  |  | районный бюджет |  | 10 994,8 | - | - | 10 994,8 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.28.Исполнение судебных актов | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 1 517,0 | - | - | 1 517,0 | - | - | - | - | Исполнение судебных актов |
|  |  |  | в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 1 517,0 | - | - | 1 517,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.29. Закупка передвижного резервного источника электрической энергии мощностью 30 кВт для дер. Пустошь | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 428,1 | - | 428,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 428,1 | - | 428,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 5 |  |  | итого |  | 85 020,7 | 16 893,2 | 21 380,1 | 36 446,4 | 10 301,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 279,8 | - | 279,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 14 240,7 | 5 583,7 | 8 657,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 69 528,6 | 10 337,9 | 12 443,3 | 36 446,4 | 10 301,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 971,6 | 971,6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 6 программы Строительство объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района. | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 48 459,1 | 48 200,0 | 259,1 | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию детского сада. 2015г. |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 45 435,0 | 45 435,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 3 024,1 | 2 765,0 | 259,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 690,9 | 671,0 | 19,9 |  | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию детского сада. 2017г |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 690,9 | 671,0 | 19,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района. | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально- му хозяйству |  | итого |  | 18 458,8 | 989,7 | 12 219,1 | 5 250,0 | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию детского сада. 2017г |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 16 584,0 | - | 11 584,0 | 5 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 1 874,8 | 989,7 | 635,1 | 250,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 6 |  |  | итого |  | 67 608,8 | 49 860,7 | 12 498,1 | 5 250,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 45 435,0 | 45 435,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 16 584,0 |  | 11 584,0 | 5 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 5 589,8 | 4 425,7 | 914,1 | 250,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 7 программы: Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 34,8 | 10,0 | 10,2 | 5,0 | 9,6 | - | - | - | Выдача сертификатов на получение жилищных субсидии: 2014г. -3 серт.; 2015г. – 1 серт.; 2016г. – 1 серт. 2017г. – 1 серт. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 34,8 | 10,0 | 10,2 | 5,0 | 9,6 | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципально-му хозяйству |  | итого |  | 102 550,0 | 29 344,8 | 20 762,2 | 18 563,8 | 33 879,2 | - | - | - | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2014 г. – 1400 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 102 550,0 | 29 344,8 | 20 762,2 | 18 563,8 | 33 879,2 | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | семей. 2015 г. – 1400 семей. 2016 г. – 1400 семей. 2017 г. – 1400 |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 7. |  |  | итого |  | 102 584,8 | 29 354,8 | 20 772,4 | 18 568,8 | 33 888,8 | - | - | - | семей |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 102 584,8 | 29 354,8 | 20 772,4 | 18 568,8 | 33 888,8 | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 8 программы: Муниципальный жилищный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Осуществление информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-лей и граждан в рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с заключёнными соглашениями. | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 972,8 | 486,4 | 486,4 | - | - | - | - | - | 2014 г. Осуществление информационно-консультацион-ных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля. 2014 г. – 15 консультаций. 2015 год. Осуществление муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате- лей и граждан в форме плановых проверок. 2015г.- 7 пр. |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 972,8 | 486,4 | 486,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 8. |  |  | итого |  | 972,8 | 486,4 | 486,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 972,8 | 486,4 | 486,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 9 программы: выполнения функций по обеспечению деятельности Управления по ИР и МХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление по инфраструктур-ному развитию и муниципальному хозяйству |  | итого |  | 14 696,2 | - | 4 868,0 | 5 200,7 | 4 627,5 | - | - | - | Выполнение Управлением по ИР и МХ функций в соответствии с Положением по УИР и МХ. |
|  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 14 696,2 | - | 4 868,0 | 5 200,7 | 4 627,5 | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по задаче 9. |  |  | итого |  | 14 696,2 | - | 4 868,0 | 5 200,7 | 4 627,5 | - | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 14 696,2 | - | 4 868,0 | 5 200,7 | 4 627,5 | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  | 429 884,2 | 199 394,0 | 110557 | 67515,9 | 50717,3 | 1700 | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 150141,4 | 128452,7 | 21688,7 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 173975,8 | 52379,7 | 64138,5 | 23568,8 | 33888,8 | - | - | - |  |
|  |  |  | районный бюджет |  | 103822,6 | 17103,6 | 24243,4 | 43947,1 | 16828,5 | 1700 | - | - |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | 1944,4 | 1458 | 486,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |