Администрация муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

постановление

от 27 декабря 2018г.						                                №1313а

г. Архангельск

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования  «Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации от 28.08.2013 № 570, перечнем муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.09.2016г. №2842р, решением Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 18.10.2018г. №22 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 14.12.2017г. №420 «О бюджете муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с пунктом 29 приложения №3 к распоряжению администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»  от 01.06.2018г. №1331р «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2019-2021 годы, проекта бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2019г. и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация муниципального образования постановляет:

1.	Утвердить изменения и дополнения в муниципальную программу и изложить ее в редакции согласно приложению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Приморского района» и на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования				             В.А. Рудкина

Приложение к постановлению

администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «27» декабря  2018г. №1313а

Изменения в муниципальную программу  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

- В паспорте:

а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 2 692 774,74 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 1 061 956,52 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования

"Приморский муниципальный район" –  119 214,09 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 39699,23 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 471 904,90 тыс. рублей».

- В разделе V «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» объемы финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

– 2 692 774,74 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 1 061 956,52 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования

"Приморский муниципальный район" –  119 214,09 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 39699,23 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 471 904,90 тыс. рублей».

- Раздел IV. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» дополнить:

п. 2.1. «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий».

п. 5.1. «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».

- Приложения 1-3 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2021 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | "Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 113 887,59 | 0,00 | 72 999,87 | 36 030,08 | 4 857,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015-2017 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 94 192,52 |  | 59 175,96 | 30 794,04 | 4 222,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 17 995,43 |  | 13 245,31 | 4 615,00 | 135,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 699,64 |  | 578,60 | 621,04 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | ИТОГО | 353 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 141,00 | 205 603,50 | 0,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2018- 2019 год -завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 133 236,90 |  |  |  |  | 133 236,90 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 220 202,20 |  |  |  |  | 14 804,10 | 205 398,10 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 305,40 |  |  |  |  | 100,00 | 205,40 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | ИТОГО | 29 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 326,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректировка в 2019г. проектно-сметной документации с целью приведения в соответствие действующим нормативам, в том числе 2018г. – проведение закупки |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29 297,50 |  |  |  |  | 29297,50 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 29,10 |  |  |  |  | 29,10 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | "Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 572 085,49 | 15 000,00 | 284 164,04 | 223 400,39 | 49 521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015г. -2017 г. - начало строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 488 842,00 |  | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 70 438,49 | 15 000,00 | 48 188,49 | 7 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 800,00 |  | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 4 005,00 |  | 1 660,77 | 1 823,17 | 521,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | ИТОГО | 121 620,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 162,04 | 109 458,40 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения, в том числе: 2018г.-2019г. – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 121 498,90 |  |  |  |  | 12 149,90 | 109 349,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 121,54 |  |  |  |  | 12,14 | 109,40 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | ИТОГО | 33 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректировка в 2019г. проектно-сметной документации с целью приведения в соответствие действующим нормативам, в том числе 2018г. – проведение закупки |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 33 396,50 |  |  |  |  | 33396,50 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 33,20 |  |  |  |  | 33,20 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 9 923,26 | 3 265,35 | 0,00 | 0,00 | 653,01 | 6 004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией, 2014-2019г. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 700,00 |  |  |  |  | 5 700,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 223,26 | 3 265,35 |  |  | 653,01 | 304,90 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 425,00 |  |  | 1 425,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 6 208,52 | 57,21 | 1 437,02 | 1 390,00 | 9,09 | 1 165,50 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 818,52 | 57,21 | 1 437,02 |  | 9,09 | 1 165,50 | 2 149,70 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 9 168,73 | 41,88 | 3 690,14 | 1 390,00 | 4 046,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 778,73 | 41,88 | 3 690,14 |  | 4 046,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 7 848,74 | 14,00 | 3 088,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682,10 | 3 064,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 848,74 | 14,00 | 3 088,64 |  |  |  |  | 1 682,10 | 3 064,00 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 446 399,90 | 0,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 333,40 | 204 103,50 | 239 063,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 376 666,00 |  |  |  |  |  | 173 488,00 | 203 178,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 69 733,90 |  | 1 900,00 | 1 000,00 |  | 333,40 | 30 615,50 | 35 885,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 35,98 | 35,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 438,17 | 438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 438,17 | 438,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий: разделение на 2 этапа строительства» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 541,85 |  |  | 541,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 620,73 | 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 43 995,30 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 145,70 | 545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 43 995,30 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 145,70 | 545,60 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 21 614,94 | 5 007,65 | 3 159,27 | 7 536,13 | 4 445,29 | 0,00 | 84,70 | 1 381,90 | 0,00 | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2018 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 14 873,73 | 5 007,65 | 3 159,27 | 794,92 | 4 445,29 |  | 84,70 | 1 381,90 |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 741,21 |  |  | 741,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 29,13 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 29,13 | 29,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 27 328,52 | 6 756,06 | 12 327,56 | 4 544,90 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 165,42 |  | 7 465,42 |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 16 163,10 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 544,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 4 091,76 | 4 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 6 412,39 | 4 210,74 | 0,00 | 2 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 871,65 |  |  | 871,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 540,74 | 210,74 |  | 1 330,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2020 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 496 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 160,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 473 160,00 |  |  |  |  |  |  |  | 473 160,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 23 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | разработка (корректировка) в 2016-2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 44 500,00 |  |  | 4 000,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | оказание в 2016 году консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,75 | 516,50 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение Соловецкое |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 934,25 |  |  |  | 217,75 | 516,50 | 200,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского униципального района Архангельской области | ИТОГО | 2 984,90 | 333,32 | 1 651,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2016 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 2 084,90 | 333,32 | 751,58 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2020 году развития дорожной сети Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 86 257,22 | 0,00 | 658,90 | 9 349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 908,40 | 37 340,20 | строительство в 2020 – 2021 годах многоквартирного жилого дома |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 82 948,60 |  |  | 6 700,00 |  |  |  | 38 908,40 | 37 340,20 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 308,62 |  | 658,90 | 2 649,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 1 259,64 | 1 259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 259,64 | 1 259,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 120 квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 171,37 | 171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства трех 120-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 171,37 | 171,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2020 году реконструкции и капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 3 702,40 | 0,00 | 375,10 | 3 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015-2016 годах инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 102,40 |  |  | 102,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 400,00 |  | 375,10 | 24,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение жилищных условий граждан: 2021 год – 45 семей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2020 год – 1 жилой дом |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | ИТОГО | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2014 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | ИТОГО | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рекультивация в 2021 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | ИТОГО | 6 180,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | подготовка в 2014 –2016 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 180,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение системы управления проектами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 8 439,20 | 8 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8 439,20 | 8 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 3 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 25 121,51 | 0,00 | 3 621,51 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | проведение Соловецкого православного форума |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 25 121,51 |  | 3 621,51 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 3 930,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 930,00 |  | 1 000,00 |  | 2 930,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 5 898,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 796,00 | 990,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 898,00 |  |  | 1 112,00 | 796,00 | 990,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 88 792,70 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 232,00 | 10 627,80 | 11 416,50 | 11 690,40 | 12 056,00 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 88 792,70 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 232,00 | 10 627,80 | 11 416,50 | 11 690,40 | 12 056,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 36 120,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 300,70 | 5 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 36 120,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 300,70 | 5 073,00 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 13 869,13 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 938,33 | 1 936,00 | 2 250,80 | 1 936,00 | 1 936,00 | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 13 869,13 |  | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 938,33 | 1 936,00 | 2 250,80 | 1 936,00 | 1 936,00 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | ИТОГО | 2 692 774,74 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,00 | 109 843,28 | 275 702,04 | 548 967,10 | 299 161,80 | 547 056,20 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 471 904,90 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 | 133 236,90 | 173 488,00 | 203 178,00 | 473 160,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 061 956,52 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 44 476,92 | 138 367,80 | 370 479,10 | 90 983,80 | 68 896,20 |  |
|  |  | местный бюджет района | 119 214,09 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,82 | 15 145,30 | 4 097,34 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 39 699,23 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы) | всего | 2 692 774,74 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,00 | 109 843,28 | 275 702,04 | 548 967,10 | 299 161,80 | 547 056,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 471 904,90 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 | 133 236,90 | 173 488,00 | 203 178,00 | 473 160,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 061 956,52 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 44 476,92 | 138 367,80 | 370 479,10 | 90 983,80 | 68 896,20 |
|  |  | районный бюджет | 119 214,09 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,82 | 15 145,30 | 4 097,34 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 39 699,23 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)»

Ответственный исполнитель - Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | – | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | – | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | – | – | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4. Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | процентов | – | – | – | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | – | – | 5 | 20 | 40 | 70 |  | 100 | 100 |
| 7. Доля оборудованных мест общего пользования (нарастающим итогом) | процентов | – | 80 | 100 | – | – | – | – | - | - |
| 8. Доля объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | процентов | – | – | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |