Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от  26  мая  2016 г.							                   №417

г. Архангельск

О внесении  изменений в муниципальную программу

муниципального образования  «Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

В соответствии с пунктом 1 статьи 21  Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ, статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области «О внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» от 14.04.2016 №121-пп, постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.

- Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования				        В. А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «26»  мая  2016 г.  №417

Изменения в муниципальную программу  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

  - В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований (по годам) в паспорте муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 6 351 573,29 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1 014 883,2 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Приморский муниципальный район" – 212 274,58 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 42 635,24 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 081 780,27 тыс. рублей». |
| --- | --- |

  - В разделе III   «Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации муниципальной программы» в части реализации мероприятий по пунктам изложить в следующей редакции двенадцатый абзац раздела:

Реализация мероприятия по пункту 56 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

  - В разделе IV «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» мероприятие за порядковым номером 56 читать в новой редакции: «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области».

  - Раздел V «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                6 351 573,29  тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета –  1 014 883,2 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 212 274,58 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 42 635,24 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 5 081 780,27 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

  - Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014–2019 годы)» изложить в нижеследующей редакции.

  - Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в нижеследующей редакции.

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2019 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 291 567,32 | – | 72 999,87 | 48 547,18 | 170 020,27 | – | – | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2017 год - завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 133 320,27 | – | – | – | 133 320,27 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 136 170,0 | – | 59 175,96 | 40 794,04 | 36 200,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 20 377,41 | – | 13 245,31 | 7 132,10 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 699,64 | – | 578,60 | 621,04 | 500,0 | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 436,23 | 297,00 | 139,23 | – | – | – | – | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 436,23 | 297,00 | 139,23 | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | – | – | – | – | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 581 588,65 | 15 000,0 | 458 649,26 | 9 168,33 | 98 771,06 | – | – | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализа-ционных очистных сооружений; 2017 год – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 449 000,0 | – | 400 000,0 | - | 49 000,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 7 250,00 | 49 250,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 800,0 | – | 8 800,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 4 100,16 | – | 1 660,77 | 1 918,33 | 521,06 | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 3 805,29 | 3 265,35 | – | – | – | 539,94 | – | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 805,29 | 3 265,35 | – | – | – | 539,94 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 7. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 128 091,17 | – | – | 1 425,0 | 78 156,17 | 48 510,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 110 300,0 | – | – | – | 68 910,0 | 41 390,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 9 200,0 | – | – | – | 9 200,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 591,17 | – | – | 1 425,0 | 46,17 | 7 120,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 9 144,64 | 57,21 | 1 437,02 | 1 418,33 | – | 6 232,08 | – | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 726,31 | 57,21 | 1 437,02 | – | – | 6 232,08 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 418,33 | – | – | 1 418,33 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 299 825,0 | – | – | – | 149 825,0 | 150 000,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 270 000,0 | – | – | – | 135 000,0 | 135 000,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 26 000,0 | – | – | – | 13 000,0 | 13 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 825,0 | – | – | – | 1 825,0 | 2 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 9 280,53 | 41,88 | 3 690,14 | 4 242,00 | – | 1 306,51 | – | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 862,20 | 41,88 | 3 690,14 | 2823,67 | – | 1 306,51 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 418,33 | – | – | 1 418,33 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 98 100,0 | – | – | – | 98 100,0 | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 88 100,0 | – | – | – | 88 100,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 10 000,0 | – | – | – | 10 000,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 999 134,56 | 14,0 | 3 088,64 | – | 576 000,0 | 420 031,92 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 960 000,0 | – | – | – | 560 000,0 | 400 000,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 32 000,0 | – | – | – | 16 000,0 | 16 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 134,56 | 14,0 | 3 088,64 | – | – | 4 031,92 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 430 050,0 | – | 1 900,0 | – | 198 750,0 | 229 400,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 375 150,0 | – | – | – | 183 750,0 | 191 400,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 54 900,0 | – | 1 900,0 | – | 15 000,0 | 38 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого |  | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» |  | итого | 311 502,0 | – | – | 1 470,0 | 159 700,0 | 150 332,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 289 600,0 | – | – | – | 149 700,0 | 139 900,0 | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 21 902,0 | – | – | 1 470,0 | 10 000,0 | 10 432,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 277 922,0 | – | – | 1 470,0 | 142 752,0 | 133 700,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 255 300,0 | – | – | – | 139 100,0 | 116 200,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 622,0 | – | – | 1 470,0 | 3 652,0 | 17 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий": разделение на 2 этапа строительства» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 590,0 | – | – | 590,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 590,0 | – | – | 590,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73 | 620,73 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98 | 386,98 | – | – | – | – | – | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 68 929,0 | 26 111,0 | 11 641,15 | 31 176,85 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 68 929,0 | 26 111,0 | 11 641,15 | 31 176,85 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 22 048,35 | 5 007,65 | 3 159,27 | 10 498,86 | – | 3 382,57 | – | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2016 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 048,35 | 5 007,65 | 3 159,27 | 10 498,86 | – | 3 382,57 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 029,13 | 29,13 | – | 1 000,0 | – | – | – | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 029,13 | 29,13 | – | 1 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 181,63 | 6 756,06 | 12 327,56 | 9 098,01 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 930,20 | – | 7 465,42 | 4 464,78 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 16 251,43 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 633,23 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 500,82 | 4 210,74 | – | 2 290,08 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 871,75 | – | – | 871,75 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 629,07 | 210,74 | – | 1 418,33 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 816,0 | – | – | – | – | 316,0 | 40 500,0 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | – | – | – | – | – | 40 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 816,0 | – | – |  |  | 316,0 | 500,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое" | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 800,4 | – | – | – | – | 300,4 | 40 500,0 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | – | – | – | – | – | 40 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 800,4 | – | – | – | – | 300,4 | 500,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 496 160,0 | 8 000,0 | – | – | 488 160,0 | – | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 473 160,0 | – | – | – | 473 160,0 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 23 000,0 | 8 000,0 | – | – | 15 000,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого |  | 2 984,90 | 333,32 |  | 1 651,58 |  | 1 000,0 |  | – |  | – | – | завершение в 2016 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 900,0 | – |  | 900,0 |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  | 2 084,9 | 333,32 |  | 751,58 |  | 1 000,0 |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
| 31. Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", за пределами поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого |  | 206 600,0 | – |  | – |  | – |  | 300,0 |  | 206 300,0 | – | завершение в 2018 году реконструкции существующих автомобильных дорог за пределами поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 180 100,0 | – |  | – |  | – |  | – |  | 180 100,0 | – |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 26 000,0 | – |  | – |  | – |  | – |  | 26 000,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  | 500,0 | – |  | – |  | – |  | 300,0 |  | 200,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", на территории поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого |  | 261 810,0 | – | – | – | 300,0 | 130 980,0 | 130 530,0 | завершение в 2019 году реконструкции существующих автомобильных дорог в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 249 760,0 | – | – | – | – | 124 880,0 | 124 880,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 11 550,0 | – | – | – | – | 6 000,0 | 5 550, 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  | 500,0 | – | – | – | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 33. Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  | итого | 745 500,0 | – | – | 200,0 | 155 600,0 | 156 600,0 | 433 100,0 | ввод в эксплуатацию в 2019 году новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 690 000,0 | – | – | – | 142 000,0 | 143 000,0 | 405 000,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 55 000,0 | – | – | – | 13 500,0 | 13 500, 0 | 28 000,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения | 500,0 | – | – | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 1), в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 481 438,95 | – | 658,90 | 3 062,45 | 281 067,0 | 188 883,0 | 7 767,6 | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого фонда, в том числе: 2017 год – 3122 кв.м; 2018 год – 4229 кв.м |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 391 940,0 | – | – | – | 241 940,0 | 150 000,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 63 480,0 | – | – | – | 29 980,0 | 33 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 297,6 | – |  | – | 9 147,0 | 5 383,0 | 7 767,6 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 721,35 | – | 658,90 | 3 062,45 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  |  | итого | 1 259,64 |  | 1 259,64 | – | – | – | – | – | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет района | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения | 1 259,64 |  | 1 259,64 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого |  |  | 171,37 | 171,37 | – | – | – | – | – | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения |  |  | 171,37 | 171,37 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Обследование, капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 179 060,0 | – | 375,1 | 24,9 | 45 620,0 | 45 610,0 | 87 430,0 | завершение в 2019 году капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 166 050,0 | – | – | – | 41 520,0 | 41 510,0 | 83 020,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 000,0 | – | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 010,0 | – | 375,1 | 24,9 | 100,0 | 100,0 | 410,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 22 700,0 | – | – | – | – | 22 700,0 | – | улучшение жилищных условий граждан: 2018 год – 15 семей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 19 500,0 | – | – | – | – | 19 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 000,0 | – | – | – | – | 3 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 278,94 |  | – |  | – | – | – | 14 178,94 | 14 100,0 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2018 год – 4 жилых дома; 2019 год – 4 жилых дома |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 20 000,0 |  | – |  | – | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 000,0 |  | – |  | – | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 278,94 |  | – |  | – | – | – | 178,94 | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | – | – | – | – | – | завершение в 2014 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 74 500,0 | – | – | – | – | 74 500,0 | – | рекультивация в 2018 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 71 500,0 | – | – | – | – | 71 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 000,0 | – | – | – | – | 3 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | - | – |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | итого | 13 380,0 | 1 500,0 | 2 280,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка в 2014 –2019 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 13 380,0 | 1 500,0 | 2 280,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 3 160,8 | 1 710,8 | 1 450,0 | – | – | – | – | развитие интернет-портала Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 3 160,8 | 1 710,8 | 1 450,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – | внедрение системы управления проектами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодное предоставление грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Министерство культуры Архангельской области |  | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодное предоставление грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 51. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого |  | 7 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | – | – | – | ежегодное проведение Соловецкого православного форума |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | 7 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого |  | 2 000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – | проведение в 2015 и 2016 годах военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2 000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 112,0 | – | – | 1 112,0 | – | – | – | проведение в 2016 году мероприятия "Соловецкие сполохи" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 1 112,0 | – | – | 1 112,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 64 648,9 | 10 199,7 | 11 867,3 | 9 703,0 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 64 648,9 | 10 199,7 | 11 867,3 | 9 703,0 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 42 993,3 | 6 826,0 | 7 447,9 | 7 447,9 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 42 993,3 | 6 826,0 | 7 447,9 | 7 447,9 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 57. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципаль-ному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 5 354,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 482,0 | – | – | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 5 354,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 482,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальной программе (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 6 351 573,29 | 121 878,50 | 625 429,04 | 155 480,91 | 2 665 779,0 | 2 006 257,24 | 776 748,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 081 780,27 | – | 400 000,00 | - | 2 405 500,27 | 1 663 380,00 | 612 900,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 014 883,20 | 96 736,70 | 155 932,31 | 106 083,79 | 232 305,50 | 273 453,90 | 150 371,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 212 274,58 | 11 874,58 | 59 870,05 | 33 682,16 | 26 752,17 | 68 228,02 | 11 867,60 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 42 635,24 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 714,94 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы) | всего | 6 351 573,29 | 121 878,50 | 625 429,04 | 155 480,91 | 2 665 779,0 | 2 006 257,24 | 776 748,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 081 780,27 | – | 400 000,00 | – | 2 405 500,27 | 1 663 380,00 | 612 900,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 014 883,20 | 96 736,70 | 155 932,31 | 106 083,79 | 232 305,50 | 273 453,90 | 150 371,00 |
|  |  | районный бюджет | 212 274,58 | 11 874,58 | 59 870,05 | 33 682,16 | 26 752,17 | 68 228,02 | 11 867,60 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 42 635,24 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 714,94 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |