

Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

**постановление**

от 27 января 2017г. №43

г. Архангельск

**О внесении изменений и изложении в новой редакции**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«Приморский муниципальный район»**

**«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»**

**от 31 октября 2013 года № 747**

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 №475-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 №314-пп», постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» (ред. 25.02.2014 №188) администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» **постановляет:**

1. Внести изменения и изложить в новой редакции муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.
2. Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования В. А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от « 27» января 2017г.№ 43

**Изменения в муниципальную программу муниципального образования**

**«Приморский муниципальный район»**

**«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»**

**от 31 октября 2013 года № 747**

* 1. В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований (по годам) в паспорте муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  муниципальной программы | общий объем финансирования – 3 651 933,73тыс. рублей,  в том числе:  средства областного бюджета – 709 880,80 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования  "Приморский муниципальный район" – 99 971,46тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 42 129,47 тыс. рублей;  средства федерального бюджета –2 799 952,00 тыс. рублей». |

* 1. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» изложить в нижеследующей редакции.
  2. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в нижеследующей редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Источник  финанси-  рования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 145 729,95 | – | 72 999,87 | 36 030,08 | 26 700,00 | 10 000,0 | – | строительство и  реконструкция  системы  водоснабжения,  в том числе:  2015 год - начало  строительства и  реконструкции сетей водоснабжения;  2017 год -  завершение  строительства и  реконструкции сетей  водоснабжения и  новых водозаборных  сооружений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | – |
| областной  бюджет | 126 170,00 | – | 59 175,96 | 30 794,04 | 26 200,0 | 10 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | 17 860,31 | – | 13 245,31 | 4 615,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 699,64 | – | 578,60 | 621,04 | 500,0 | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | – | – | – | выполнение работ  в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ;  в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства  канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | – | – | – | – | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Строительство  канализационных сетей и коллекторов,  канализационных очистных  сооружений поселка  Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 572 335,49 | 15 000,0 | 284 164,04 | 223 400,39 | 49 771,06 | – | – | строительство  системы водоотведения,  в том числе:  2015 год - начало строительства  канализационных  сетей и коллекторов  в южной части  поселка,  канализационных очистных сооружений;  2017 год – завершение  строительства  канализационных  сетей и коллекторов  в центральной и  северной части  поселка |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 439 842,0 | – | 225 514,78 | 214 327,22 | 0,0 | – | – |
| областной  бюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 7 250,00 | 49 250,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | 8 800,0 | – | 8 800,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 4 005,00 | – | 1 660,77 | 1 823,17 | 521,06 | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации,  в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 3 265,35 | 3 265,35 | – | - | - | – | – | обеспечение строительства  комплекса по переработке  и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 3 265,35 | 3 265,35 | – | - | - | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Строительство  комплекса по переработке  и размещению отходов  производства и  потребления в поселке  Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 425,0 | – | – | 1 425,0 | 0,0 | 0,0 | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году  комплекса по  переработке и  размещению отходов  производства и  потребления в  поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | – |
| местный  бюджет  района | 1 425,0 | – | – | 1 425,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 736,83 | 57,21 | 1 437,02 | 1 390,00 | 428,60 | 1 000,0 | 1 424,0 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 4 346,83 | 57,21 | 1 437,02 | – | 428,60 | 1 000,0 | 1 424,0 |
| местный  бюджет  поселения | 1 390,00 | – | – | 1 390,00 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Реконструкция  причального комплекса  "Тамарин" в поселке  Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году  причального  комплекса  "Тамарин" в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 447,42 | 41,88 | 3 690,14 | 1 390,00 | 1 325,4 | – | – | обеспечение строительства  причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 5 057,42 | 41,88 | 3 690,14 | - | 1 325,4 | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 390,00 | – | – | 1 390,00 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. Строительство  причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году  причала для  маломерного флота  в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | – |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. Сбор исходно-разрешительной  документации,  проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 966,64 | 14,0 | 3 088,64 | – | – | 1 864,0 | 1 000,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году  технологического  причала (включая  дноуглубительные  работы) в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – |  | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | 5 966,64 | 14,0 | 3 088,64 | – | – | 1 864,0 | 1 000,0 |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. Строительство здания участковой больницы на  40 посещений и  стационаром на  10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 416 050,0 | – | 1 900,0 | 1 000,0 | 183 750,0 | 191 400,0 | 38 000,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  участковой больницы  на 40 посещений и  стационаром на 10  коек в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 375 150,0 | – | – | – | 183 750,0 | 191 400,0 | – |
| областной  бюджет | 40 900,0 | – | 1 900,0 | 1 000,0 | – | – | 38 000,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на  120 мест в поселке  Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  средней школы  на 120 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке  Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | | итого | 1 470,0 | – | – | 1 470,0 | – | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  средней школы  на 120 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 470,0 | – | – | 1 470,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке  Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  детского сада  на 110 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 470,0 | – | – | 1 470,0 | – | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  детского сада  на 110 мест в поселке  Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 470,0 | – | – | 1 470,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на  120 мест в поселке Соловецкий": разделение на 2 этапа строительства» | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 541,85 | – | – | 541,85 | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2017 году  пришкольного стадиона в  пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 541,85 | – | – | 541,85 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73 | 620,73 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 620,73 | 620,73 | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98 | 386,98 | – | – | – | – | – | утверждение  в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 386,98 | 386,98 | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства –  здания представительства администрации Архангельской  области в поселке Соловецкий,проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 43 304,0 | 26 111,0 | 11 641,15 | 5 551,85 | – | – | – | Выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 43 304,0 | 26 111,0 | 11 641,15 | 5 551,85 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 16 653,05 | 5 007,65 | 3 159,27 | 7 536,13 | 950,0 | – | – | модернизация  системы  электроснабжения  поселка Соловецкий,  в том числе  в 2018 году увеличение  мощности  до 6800 кВт |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 6 000,0 | – | – | 6 000,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 9 911,84 | 5 007,65 | 3 159,27 | 794,92 | 950,0 | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 741,21 | – | – | 741,21 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 29,13 | 29,13 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 29,13 | 29,13 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 23 628,52 | 6 756,06 | 12 327,56 | 4 544,90 | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания муниципальной бани  в пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 7 465,42 | – | 7 465,42 | - | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 16 163,10 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 544,90 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации  (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции  зданияДома культуры поселкаСоловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции здания  Дома культуры  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 91,76 | 91,76 | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. Реконструкция зданиядома культуры поселкаСоловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 412,39 | 4 210,74 | – | 2 201,65 | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания  Дома культуры  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 871,65 | – | – | 871,65 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 1 540,74 | 210,74 | – | 1 330,00 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. Проектирование и  реконструкция  высвобождаемого старого здания школы под размещение  муниципального Дома культуры и областной  музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 816,0 | – | – | – | – | 316,0 | 500,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  под размещение  муниципального дома  культуры и областной  музыкальной школы  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 816,0 | – | – |  |  | 316,0 | 500,0 |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. Проектирование  и реконструкция  высвобождаемого старого  здания детского сада под размещение администрации  муниципального  образования «Сельское поселение  Соловецкое", проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 800,4 | – | – | – | – | 300,4 | 500,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году здания  под размещение  администрации  муниципального  образования  "Сельское поселение  Соловецкое" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 800,4 | – | – | – | – | 300,4 | 500,0 |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. Проектирование  и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 496 160,0 | 8 000,0 | – | – | – | – | 488 160,0 | ввод в эксплуатацию  в 2019 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 473 160,0 | – | – | – | – | – | 473 160,0 |
| областной  бюджет | 23 000,0 | 8 000,0 | – | – | – | – | 15 000,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30. Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 41 200,0 | | – | – | 4 000,0 | 10 000,0 | – | 27 200,0 | разработка (корректировка) в 2016-2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 41 200,0 | | – | – | 4 000,0 | 10 000,0 | – | 27 200,0 |
| местный  бюджет  района | – | | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | | – | – | – | – | – | – |
| 30.1Оказание консультационных  и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 500,0 | | – | – | 500,0 | – | – | – | оказание  в 2016 году консультационных  и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 500,0 | | – | – | 500,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 Внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение  Соловецкое | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации МО «Приморский муниципальный район» | | итого | 1 200,0 | | – | – | | – | | 360,0 | 200,0 | 640,0 | внесение изменений в 2017-2019 годах  в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение  Соловецкое |
| в том числе: |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| областной  бюджет | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 1 200,0 | | – | – | | – | | 360,0 | 200,0 | 640,0 |
| местный  бюджет  поселения | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Разработка  проектовпланировок и  благоустройства поселкаСоловецкий, включаяинженерные изыскания | | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 2 984,90 | | 333,32 | | 1 651,58 | | 1 000,0 | – | – | – | завершение  в 2016 году разработки  проектов планировок  и благоустройства  поселка Соловецкий |
| в том числе: |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | | – | | – | | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 900,0 | | – | | 900,0 | | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | | – | | – | | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 2 084,9 | | 333,32 | | 751,58 | | 1 000,0 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | | – | | – | | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33. Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам  истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | | итого | 1 201 410,0 | – | – | 2 200,0 | 100,0 | 520 080,0 | 679 030,0 | завершение в  2019 году развития дорожной сети  Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 1 119 860,0 | – | – | – | – | 519 980,0 | 599 880,0 |
| областной  бюджет | 81 250,0 | – | – | 2 200,0 | – | – | 79 050,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 300,0 | – | – | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий | | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году  2 общественных туалетов в  пос. Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | |
| 35. Проектирование и  строительство  многоквартирного  жилищного фонда для  расселения из ветхого и аварийного жилищного  фонда поселка  Соловецкий, включая  расселение из  монастырских памятников  истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 435 448,62 | – | 658,90 | 9 349,72 | 241 940,0 | 150 000,0 | 33 500,0 | | ввод в эксплуатацию  многоквартирного  жилого фонда,  в том числе:  2018 год – 3122 кв.м;  2019 год – 4229 кв.м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный  бюджет | 391 940,0 | – | – | – | 241 940,0 | 150 000,0 | – | |
| областной  бюджет | 40 200,00 | – | – | 6 700,0 | – | – | 33 500,0 | |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – | |
| местный  бюджет  поселения | 3 308,62 | – | 658,90 | 2 649,72 | – | – | – | |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 259,64 | 1 259,64 | – | – | – | – | – | | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома  в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – | |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – | |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – | |
| местный  бюджет  поселения | 1 259,64 | 1 259,64 | – | – | – | – | – | |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 171,37 | 171,37 | – | – | – | – | – | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 171,37 | 171,37 | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 38. Реконструкция  жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 610,0 | – | – | – | 100,0 | 100,0 | 410,0 | завершение  в 2019 году реконструкции и капитального  ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 610,0 | – | – | – | 100,0 | 100,0 | 410,0 |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38.1Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 702,4 | – | 375,1 | 3 327,3 | – | – | – | проведение в 2015-2016 годах инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 200,0 | – | – | 3 200,0 | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 102,4 | – | – | 102,4 | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 400,0 | – | 375,1 | 24,9 | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих  на территории поселка  Соловецкий, выезжающих  за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 | 0,0 | улучшение жилищных  условий граждан:  2018 год – 23 семьи  2019 год – 22 семьи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 40. Развитие  индивидуального  жилищного строительства  для отдельных категорий  граждан поселка  Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | | 278,94 | | – | | – | – | | – | | 178,94 | 100,0 | ввод в эксплуатацию  объектов  индивидуального  жилищного  строительства,  в том числе:  2018 год –  6 жилых домов;  2019 год –  6 жилых домов |
| в том числе: | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | | – | | – | – | | – | | – | – |
| областной  бюджет | | 0,0 | | – | | – | – | | – | | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | | – | | – | | – | – | | – | | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | 278,94 | | – | | – | – | | – | | 178,94 | 100,0 |
| внебюджетные  средства | | – | | – | | – | – | | – | | – | – |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Проведение  научно-исследовательских  работ по расчету  антропогенной  нагрузки  на природную среду  Соловецкого  архипелага | Министерство  природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса  Архангельской  области | | итого | | 1 000,0 | | 1 000,0 | – | | – | | – | – | – | завершение  в 2014 году научно-  исследовательских работ по расчету  антропогенной  нагрузки на  природную среду  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| федеральный  бюджет | | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| областной  бюджет | | 1 000,0 | | 1 000,0 | – | | – | | – | – | – |
| местный  бюджет  района | | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | | – | | – | – | | – | | – | – | – |
| внебюджетные  средства | | – | | – | – | | – | | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого  архипелага | Министерство  природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса  Архангельской  области | итого | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – | проведение  в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – | проведение  в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы  Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44. Рекультивация  территории старой  дизельной станции в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,0 | – | – | | – | | – | – | 0,0 | рекультивация в 2019 году территории  старой дизельной  станции площадью  1,65 га |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | | – | | – | – | – |
| областной  бюджет | 0,0 | – | – | | – | | – | – | 0,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | | – | | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | | – | | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | | – | | – | - | – |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 45. Информационное  обеспечение продвижения  туристско-рекреационного  потенциала  Соловецких  островов | Агентство по  печати и средствам  массовой  информации  Архангельской  области | итого | 10 980,0 | 1 500,0 | | 2 280,0 | | 2 400,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка  в 2014 –2019 годах  публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
| в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | | – | | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 10 980,0 | 1 500,0 | | 2 280,0 | | 2 400,0 | – | 2 400,0 | 2 400,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | | – | | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | | – | | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | | – | | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 3 160,8 | 1 710,8 | 1 450,0 | – | – | – | – | развитие  портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 160,8 | 1 710,8 | 1 450,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 47. Разработка и  внедрение системы  мониторинга проектов по развитию  Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | Итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – | внедрение  системы управления проектами |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 48. Внедрение  геоинформационной  системы Соловецкого  архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – | внедрение  в 2014 году геоинформацион-ной системы Соловецкого  архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага  Архангельской  области | итого | 6 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | – | 1 200,0 | предоставление  грантов для  поддержки проектов  регионального  значения в сфере  образования и науки на Соловецком  архипелаге |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | – | 1 200,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага  Архангельской  области | итого | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | предоставление  грантов для  поддержки проектов  регионального  значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 51. Организация и  проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 14 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | – | проведение Соловецкого православного  форума |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 14 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52. Организация и  проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 3 000,0 | – | 1 000,0 | – | 2 000,0 | – | – | проведение  военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 000,0 | – | 1 000,0 | – | 2 000,0 | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 53. Организация и  проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины  со дня рождения С.А.Мальсагова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54. Организация и  проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по  развитию  Соловецкого  архипелага  Архангельской  области | итого | 3 112,0 | – | – | 1 112,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | – | проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 3 112,0 | – | – | 1 112,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | – |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ | | | | | | | | | | |
| 55. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 64 471,4 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 703,0 | 10 488,7 | 10 035,3 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 64 471,4 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 703,0 | 10 488,7 | 10 035,3 | 11 177,4 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 56. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство  по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 45 773,4 | 6 826,0 | 7 447,9 | 9 472,8 | 7 446,4 | 7 036,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | 45 773,4 | 6 826,0 | 7 447,9 | 9 472,8 | 7 446,4 | 7 036,7 | 7 543,6 |
| местный  бюджет  района | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 57. Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по  инфраструктур  ному развитию и муниципальному хозяйству  администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 9 680,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 936,0 | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству"  для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной  бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местный  бюджет  района | 9 680,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 936,0 |
| местный  бюджет  поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные  средства | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|  |  | **итого** | **3 651 933,73** | | **121 878,50** | **450 568,72** | **339 222,01** | **543 496,16** | **901 547,34** | **1 295 221,0** |  |
| **в том числе:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный**  **бюджет** | **2 799 952,0** | | **–** | **225 514,78** | **214 327,22** | **425 690,0** | **861 380,0** | **1 073 040,0** |  |
| **областной**  **бюджет** | **709 880,80** | | **96 736,70** | **155 932,31** | **96 083,69** | **111 585,1** | **33 972,0** | **215 571,0** |  |
| **местный**  **бюджет**  **района** | **99 971,46** | | **11 874,58** | **59 870,05** | **13 226,83** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |  |
| **местный**  **бюджет**  **поселения** | **42 129,47** | | **13 267,22** | **9 251,58** | **15 584,27** | **1 221,06** | **1 195,34** | **1 610,00** |  |
| **внебюджетные**  **средства** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы | Источник  финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Муници-  пальная  программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага  (2014 –  2019 годы) | всего | 3 651 933,73 | 121 878,50 | 450 568,72 | 339 222,01 | 543 496,16 | 901 547,34 | 1 295 221,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 799 952,0 | – | 225 514,78 | 214 327,22 | 425 690,0 | 861 380,0 | 1 073 040,0 |
| областной  бюджет | 709 880,80 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 111 585,1 | 33 972,0 | 215 571,0 |
| районный бюджет | 99 971,46 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,83 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| бюджет  муниципальных образований сельских поселений | 42 129,47 | 13 267,22 | 9 251,58 | 15 584,27 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |