Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от  04  августа  2016 г.							                   №648

г. Архангельск

О внесении изменений и изложении в новой редакции

муниципальной программы  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

В соответствии с пунктом 1 статьи 21  Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 28.06.2016 №231-пп     «О внесении изменений  в  постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 №314-пп», постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» (ред. 25.02.2014 №188) администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» постановляет:

- Внести изменения и изложить в новой редакции муниципальную  программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.

- Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования				        В. А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «04»  августа  2016 г.  №648

Изменения в муниципальную программу  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

  - В паспорте Программы позицию, касающуюся участников муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| Участники муниципальной программы | администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»; агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области; агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области; министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; министерство связи и информационных технологий Архангельской области министерство культуры Архангельской области; управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» |
| --- | --- |

  - В паспорте Программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований (по годам) в паспорте муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 6 351 573,29 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1 014 883,2 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Приморский муниципальный район" – 212 274,58 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 42 635,24 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 081 780,27 тыс. рублей». |
| --- | --- |

  - Раздел III   «Участие органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений и других организаций в реализации муниципальной программы» изложить в нижеследующей редакции:

В реализации муниципальной программы принимают участие:

- Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»;

- Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области;

- Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области;

- Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

- Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;

- Министерство культуры Архангельской области;

- Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Реализация мероприятий  по пунктам 13, 21, 29 и 30 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным казенным  учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятий  по  пунктам  22, 32 и 34 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется  государственным казенным  учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага совместно с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 14 и 16 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется управлением образования администрации МО «Приморский муниципальный район.

Реализация мероприятий по пунктам 40 и 41 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется подведомственным  министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр  природопользования и охраны окружающей среды».

Реализация мероприятия по пункту 42 перечня мероприятий (приложение   № 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Реализация мероприятия по пункту 44 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется непосредственно агентством по печати  и средствам массовой информации  Архангельской области.

Реализация мероприятий по пунктам 45, 46 и 47 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется  государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области», подведомственным  до 2016 года  администрации  Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с 2016 года министерству связи и информационных технологий.

Реализация мероприятия по пункту 48 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. В рамках указанного мероприятия ежегодно предоставляются гранты на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления грантов, утверждаемым Правительством Архангельской области, в форме  субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере образования и науки,  на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге,

Реализация мероприятия по пункту 49 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) до 2016 года осуществлялось  министерством культуры Архангельской области, с 2016 года – агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. В рамках указанного мероприятия ежегодно предоставляются гранты на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления грантов, утвержденным Правительством Архангельской области, в форме  субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и  презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятий по пунктам 50, 51, 52 и 53 осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятия по пункту 54 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия по пункту 55 перечня мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе) осуществляется государственным казенным  учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага», подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» ежегодно предусматривают в бюджете муниципального образования средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Субсидии  бюджету муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на реализацию мероприятий муниципальной программы выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы и органами местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

  - Раздел IV «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в нижеследующей редакции:

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и      реконструкции системы  водоснабжения поселка  Соловецкий.

В рамках муниципальной программы реализация мероприятия предполагается на 2014-2015 годы с завершением проектных работ с экспертизой по водопроводным сетям.

- Строительство и реконструкция системы  водоснабжения поселка   Соловецкий.

В рамках муниципальной программы реализация мероприятия предполагается с разбивкой на этапы строительства:

2015 год – начало строительства и реконструкции системы водоснабжения северной части поселка Соловецкий протяженностью 7 км, строительство нового водозабора, строительство и реконструкция системы водоснабжения в южной части поселка Соловецкий протяженностью 7 км, строительство подводного дюкера;

2017 год – завершение  строительства и  реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений.

- Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий.

В рамках реализации мероприятия предполагается завершение проектных работ с экспертизой канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений, строительство системы канализации жилых и общественных зданий и предприятий, имеющих канализационные выпуски (протяженность сетей - 8,8 км).

- Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках реализации мероприятия предполагается на первом этапе:

- строительство канализационных насосных станций по трассе сети канализации - 5 шт. (станции приняты в комплектно-блочном исполнении);

- строительство канализационных очистных сооружений (производительность 600 куб. м/сутки, место расположения - площадка строительства канализационных очистных сооружений за границей поселка Соловецкий);

- реконструкция системы канализации с выпусками для жилых зданий, расположенных по ул. Северная и ул. Сивко, а также сетей канализации для подключения указанных зданий.

Второй этап предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 4,4 км в северной части поселка Соловецкий, прокладку дюкера через бухту Благополучия, присоединение к сетям южной части поселка.

Реализация проекта позволит исключить сброс неочищенных стоков в бухту Благополучия, а также создаст необходимые условия для развития поселка Соловецкий.

- Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий, завершение которых планируется в 2014-2015 годах.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение вышеуказанных работ.

Реализация мероприятия необходима для создания комфортной среды для проживания населения Соловецкого архипелага и повышение качества жизни.

- Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учитывая сложность территории Соловецкого архипелага (на территории острова расположено большое количество памятников историко-культурного комплекса, поверхностных и подземных водных источников), предлагается технология утилизации отходов, которая включает в себя:

- строительство полигона для захоронения неорганической части отходов. Срок эксплуатации участков, предназначенных для утилизации (захоронения) непригодных для переработки твердых бытовых и промышленных и приравненных к ним отходов, - не менее 25 лет. Суммарный объем переработки и сортировки твердых бытовых и промышленных отходов - не менее 500 тыс. тонн в год. Режим работы - 365 дней в году;

- строительство мусороперерабатывающего комплекса по переработке отходов. Срок эксплуатации – не менее 25 лет. Суммарный объем приема и сортировки твердых бытовых и промышленных отходов - не менее 3000 тонн в год. Режим работы - 365 дней в году.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение проектных работ по объекту.

Реализация мероприятия направлена на создание транспортной доступности приема паломников и туристов на Соловецких островах.

- Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий.

Грузопассажирский причал "Тамарин" - 1989 года постройки. По состоянию на 1 августа 2010 года физический износ для причала составляет 20,15 процента, для переходной эстакады - 22,37 процента.

По предварительной оценке, учитывая прогрессирующую коррозию металлических элементов шпунтовых ячеек и балок, на 2013 год физический износ объекта составляет более 40 процентов, что согласно ГОСТ Р 54523-2011 классифицируется как "2 категория дефектов", вид технического состояния - ограниченно-работоспособное.

Для отдельных конструкций шпунтовых ячеек и элементов верхнего строения причалов был выявлен износ около 60 - 80 процентов, что согласно ГОСТ Р 54523-2011 классифицируется как "3 категория дефектов" - критические дефекты, вид технического состояния - "предельное техническое состояние" либо "аварийное техническое состояние".

Кроме того, причал не обеспечен инженерной инфраструктурой, наблюдается нарушение требований по приему-перевалке горючих грузов. На причале отсутствует зона ожидания для туристов. Таким образом, гости острова не имеют возможности для удовлетворения минимальных потребностей. На текущий момент причальный комплекс "Тамарин" является единственным объектом, где возможна перевалка наливных грузов.

Анализ судозахода за 2011 и 2012 годы показал, что основная доля судов приходится на пассажирские суда. В 2012 году на Соловецкие острова сделано 563 судозахода, в том числе 507 пассажирскими судами, что на 19 процентов больше показателя прошлого года. Реализация мероприятия позволит устранить технический износ причала, обеспечить причальные сооружения водоснабжением, канализацией, электроснабжением, системой видеофиксации, а также строительство павильона для размещения туристов и служб по эксплуатации причальных сооружений.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение проектных работ по объекту.

Реализация мероприятия направлена на развитие транспортной инфраструктуры поселка.

- Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий.

На Соловецких островах по состоянию на 1 июля 2012 года зарегистрировано 385 единиц маломерного флота, которые разбросаны по всем островам и создают неудобства для жителей и для самих владельцев.

Проектирование и строительство нового муниципального причала в районе ул. Северной позволит компактно и безопасно разместить катера и лодки граждан и организаций, маломерный флот и яхты гостей архипелага, а также суда Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Архангельской области. При строительстве причала будут выполнены требования Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".

Причал предлагается выполнить в варианте плавпричала с возможностью хранения на воде в зимний период.

- Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе проектно-изыскательские работы), экспертиза проекта, строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация мероприятия предполагается поэтапно:

1 этап: 2014 – 2015  годы - разработка проектно-сметной документации;

2 этап: 2017 – 2018 годы - строительство технологического причала.

В рамках мероприятия планируется строительство технологического причала протяженностью 120 м. с обеспечением объекта инженерной инфраструктурой и помещениями для обслуживающего персонала, проведение дноуглубительных работ до проектной отметки - 5,5 метра.

- Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Реализация мероприятия позволит построить здание больницы, отвечающее всем современным нормам и правилам, а также оборудовать часть требуемых и отсутствующих на текущий момент отделений, в том числе патологоанатомическое отделение.

Ввод в эксплуатацию объекта позволит снизить социальную напряженность в сфере оказания медицинских услуг и увеличить объемы специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи для жителей поселка Соловецкий, что положительно скажется на увеличении продолжительности жизни населения.

- Разработка проектно-сметной документации  на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий.

- Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В соответствии с разработанным проектом предусматривается расположение:

на первом этаже - вестибюль с гардеробом, помещения охраны, спортзала (12 x 24 м) с раздевальными для девочек и мальчиков, санузлами и душевыми, медпункт, группы начальных классов, кабинеты труда, кулинарии и рукоделия, кабинет биологии и химии с лаборантской, столовая с обеденным залом. Также на первом этаже будут расположены помещения интерната (тренажерный зал, помещения самоподготовки, кабинет врача, спальни группы продленного дня);

на втором этаже - административные помещения, кабинеты русского языка и литературы, иностранного языка, географии, математики, информатики с лаборантской, библиотека с хранилищем библиотечного фонда. Также на втором этаже будут расположены актовый зал с гримерной и помещением для декораций и костюмов, кабинет музыки, логопеда и психолога, кабинет ОБЖ, учительская, кабинет физики с лаборантской, кабинет рисования и черчения, а с южной стороны на втором этаже будут расположены спальные комнаты интерната на 2 - 3 человека, в каждой из которых предусмотрен санузел. Необходимость наличия интерната в здании школы вызвана обеспечением возможности размещения детей других регионов, традиционно приезжающих на Соловки по обмену.

- Разработка  проектно-сметной документации на строительство здания  детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий.

- Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Здание детского сада - двухэтажное с техподпольем и частично с подвалом, предназначенным только для размещения инженерных коммуникаций, а также холодным чердаком. Высота здания от уровня проезда до конька кровли - 12,25 м. Высота помещений первого и второго этажей - 3,0 м, высота техподполья - 2,1 м в свету.

В здании размещаются:

на первом этаже - ясельная групповая ячейка, групповая ячейка детей раннего возраста, групповая ячейка младшего дошкольного возраста, кабинет врача, процедурная, палата-изолятор с санузлом, прачечная с гладильной и кладовыми чистого и грязного белья, электрощитовая;

на втором этаже - групповые ячейки средней, старшей и подготовительной групп, спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, административные помещения с кабинетами психолога и логопеда.

В каждой групповой ячейке предусмотрено помещение игральной-столовой (для игр, занятий и приема пищи), раздевальная, спальня, туалетная и буфетная комнаты, санузлы. Отдельными блоками на первом этаже предусмотрены пищеблок и помещения бассейна. Размеры зала бассейна - 10,7 x 6,02 м. Зал бассейна, залы для физкультурных и музыкальных занятий первого и второго этажей имеют два эвакуационных выхода. Лестницы имеют естественное освещение в виде вертикальных витражей. Для обеспечения доступа на второй этаж для маломобильных групп населения

предусмотрена подъемная платформа марки БК А 110/А, размерами 1,5 x 1,5м, грузоподъемностью 400 кг.

Во всех помещениях обеспечено необходимое освещение и требуемая инсоляция. Архитектурный образ здания школы решен сочетанием облицовочных материалов стен, имитирующих природные каменные материалы.

- Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на    120 мест в поселке Соловецкий":   разделение на 2 этапа строительства.

1  этап -  строительство  стадиона;

2 этап - строительство  здания  средней  школы  на  120  мест,  с  помещениями  пришкольного  интерната.

- Устройство освещения  хоккейной коробки в пос. Соловецкий.

- Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий.

В рамках долгосрочной целевой программы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на разработку данных схем.

В 2014 году запланировано утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий.

- Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий,  проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

В рамках данной муниципальной программы будет обеспечен необходимый объем ремонтно-восстановительных работ и завершено строительство объекта.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках разрабатываемой федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014 - 2019 годы" планируется реализация проекта по строительству подводной кабельной линии без реконструкции системы электроснабжения поселка Соловецкий. Учитывая значительный физический износ электрических сетей, необходима модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий.

В рамках реализации мероприятия планируется реконструкция:

- распределительных электрических сетей 0,4 кВ в количестве 6,97 км;

- распределительных сетей 6 кВ в количестве 6,17 км.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий.

- Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания дома культуры поселка Соловецкий.

- Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация мероприятия направлена на развитие туристской составляющей, улучшение социального климата на территории Соловецкого архипелага и позволит создать условия для проведения социально значимых культурных мероприятий.

- Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация мероприятия необходима для повышения эффективности управления имущественным комплексом и создания условий для развития культурной составляющей жизни Соловецкого архипелага.

- Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое", проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" находится в здании, которое подлежит сносу в связи с аварийным состоянием. В рамках реализации мероприятия планируется размещение администрации в высвобождаемом здании детского сада.

- Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

При увеличении числа проживающих, приезжих строителей, туристско-паломнического потока степень воздействия человека, его деятельности на уникальный ландшафт Соловецкого архипелага должна быть поставлена под четкий государственный контроль.

Одним из способов снижения антропогенного воздействия и регулирования потока строителей является определение четких границ их дислокации посредством размещения в технической зоне.

Строительство несамоходного стоечного судна позволит снизить антропогенное воздействие на уникальную территорию Соловецкого архипелага, уменьшить вероятность возникновения конфликтов на бытовой и религиозной почве.

- Проектирование и строительство нового пассажирского терминала аэропортового комплекса "Соловки", проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания.

Мероприятие направлено на создание единого архитектурного решения поселка Соловецкий. При реализации мероприятия предполагается разработать 5 проектов планировки территории, охватывающих всю территорию поселка Соловецкий. В части благоустройства территории предполагается разработка планировочных решений малых форм архитектуры и элементов внешнего благоустройства улиц поселка Соловецкий. Реализация мероприятия обеспечит системный подход к проектированию объектов на территории Соловецкого архипелага.

- Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не  относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках реализации мероприятия планируется проектирование и строительство 25,1 км дорожной сети.

- Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий».

Для создания надлежащих условий организации приема паломников и туристов, в рамках долгосрочной целевой программы заключены договора на строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий», реализация которых запланирована на 2014 год.

- Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строительство основного объема многоквартирного жилого фонда запланировано в южной части поселка с сохранением существующих многоквартирных жилых домов. Территория этих домов должна быть благоустроена с размещением проездов, парковочных зон для легкового транспорта, детских площадок и дополнительного озеленения. По проекту генерального плана поселка Соловецкий запланировано размещение  9 новых многоквартирных домов общей площадью 7 351кв. метра.

- Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий.

- Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий.

- Реконструкция, капитальный ремонт (включая проведение обследования) сохраняемого многоквартирного жилого фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилому фонду поселка Соловецкий.

В рамках реализации мероприятия планируется провести капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

- Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы.

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации планируется выкуп квартир собственников жилых помещений и предоставление сертификатов на приобретение жилья гражданам, желающим выехать с территории Соловецкого архипелага, с обязательной передачей имеющегося на острове жилья в муниципальную (государственную) собственность.

- Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий.

Генеральным планом поселка Соловецкий предусмотрено выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В рамках мероприятия планируется предоставление земельных участков отдельным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи, молодые специалисты) для строительства объектов индивидуального жилищного строительства по типовым проектам, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.

- Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия направлена на изучение антропогенного воздействия на территорию Соловецкого архипелага для принятия мер по его снижению.

- Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия направлена на сохранение уникальной природной составляющей Соловецкого архипелага.

- Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

Цель данного мероприятия: проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

- Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий.

Существующая дизельная станция находится в водоохраной зоне озера Соловецкого, в этой связи требуется ее демонтаж и рекультивация прибрежной территории, которая использовалась в промышленных целях.

- Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов.

В рамках мероприятия планируется издание печатной продукции о Соловецком архипелаге в региональных и федеральных источниках средств массовой информации.

Целями мероприятия являются позиционирование Соловецких островов как части Архангельской области, освещение работы по развитию архипелага и развитию туризма.

- Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага.

Мероприятие направлено на создание системы управления, контроля, сбора отчетности по мероприятиям муниципальной программы, а также проведения ежедневного мониторинга.

- Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага.

Геоинформационная система необходима для накопления разнообразной информации об архипелаге на основе карт. Внедрение геоинформационной системы позволит постоянно обновлять информацию, которую можно будет использовать в научных и учебных целях.

Использование геоинформационной карты позволит повысить качество управления объектами имущественного и земельного комплекса Соловецкого архипелага.

- Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге.

Реализация комплекса образовательных программ, реализуемых на Соловках для групп "внешнего" сообщества с учетом их возрастной, профессиональной и иной специфики, в том числе таких, как:

"Летний университет" (для студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей, специалистов в области экологии, культуры, истории, богословия, искусствоведения, культурно-познавательного туризма и прочих областей) - предусматривает проведение практики, курсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций и других мероприятий;

"Летняя культурно-экологическая школа" - предусматривает учебные практики, сессии, семинары, экскурсионные программы, программы "погружения" в культурную и природную среду Соловков и другие мероприятия;

"Летняя школа ремесел" (для всех возрастных групп) - предусматривает организацию музейно-производственной площадки, работу высококвалифицированных специалистов - народных мастеров по традиционным ремеслам, организацию и проведение мастер-классов, разработку и проведение специализированных музейно-образовательных экскурсий и другие мероприятия.

Мероприятия направлены на привлечение общественности, научных специалистов к поискам решения существующих проблем Соловецкого архипелага.

В этой связи в рамках муниципальной программы предлагается ежегодная поддержка проектов регионального значения в сфере образования

и науки на Соловецком архипелаге в форме предоставления грантов Губернатора Архангельской области на конкурсной основе.

Реализация мероприятий будет осуществляться посредством предоставления грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге.

- Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством предоставления грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага.

- Организация  и  проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе  приобретение оборудования.

- Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера».

- Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова.

- Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи».

- Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной  программы.

- Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

- Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

  - Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014–2019 годы)» изложить в нижеследующей редакции.

  - Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в нижеследующей редакции.

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2019 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | – | – | – | – | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 291 567,32 | – | 72 999,87 | 48 547,18 | 170 020,27 | – | – | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2017 год - завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 133 320,27 | – | – | – | 133 320,27 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 136 170,0 | – | 59 175,96 | 40 794,04 | 36 200,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 20 377,41 | – | 13 245,31 | 7 132,10 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 699,64 | – | 578,60 | 621,04 | 500,0 | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 436,23 | 297,00 | 139,23 | – | – | – | – | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 436,23 | 297,00 | 139,23 | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | – | – | – | – | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 581 588,65 | 15 000,0 | 458 649,26 | 49 010,33 | 58 929,06 | – | – | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений; 2017 год – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 449 000,0 | – | 400 000,0 | 39 842,00 | 9 158,00 | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 119 688,49 | 15 000,0 | 48 188,49 | 7 250,00 | 49 250,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 800,0 | – | 8 800,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 4 100,16 | – | 1 660,77 | 1 918,33 | 521,06 | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 4 755,29 | 3 265,35 | – | 950,0 | – | 539,94 | – | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 4 755,29 | 3 265,35 | – | 950,0 | – | 539,94 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 7. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 128 091,17 | – | – | 1 425,0 | 78 156,17 | 48 510,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 110 300,0 | – | – | – | 68 910,0 | 41 390,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 9 200,0 | – | – | – | 9 200,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 591,17 | – | – | 1 425,0 | 46,17 | 7 120,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 9 144,64 | 57,21 | 1 437,02 | 1 418,33 | – | 6 232,08 | – | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 726,31 | 57,21 | 1 437,02 | – | – | 6 232,08 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 418,33 | – | – | 1 418,33 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 299 825,0 | – | – | – | 149 825,0 | 150 000,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 270 000,0 | – | – | – | 135 000,0 | 135 000,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 26 000,0 | – | – | – | 13 000,0 | 13 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 825,0 | – | – | – | 1 825,0 | 2 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 9 280,53 | 41,88 | 3 690,14 | 4 242,00 | – | 1 306,51 | – | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 862,20 | 41,88 | 3 690,14 | 2823,67 | – | 1 306,51 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 418,33 | – | – | 1 418,33 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 98 100,0 | – | – | – | – | 98 100,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 88 100,0 | – | – | – | – | 88 100,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 10 000,0 | – | – | – | – | 10 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 999 134,56 | 14,0 | 3 088,64 | – | 576 000,0 | 420 031,92 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 960 000,0 | – | – | – | 560 000,0 | 400 000,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 32 000,0 | – | – | – | 16 000,0 | 16 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 7 134,56 | 14,0 | 3 088,64 | – | – | 4 031,92 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 431 050,0 | – | 1 900,0 | 1 000,0 | 198 750,0 | 229 400,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 375 150,0 | – | – | – | 183 750,0 | 191 400,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 55 900,0 | – | 1 900,0 | 1 000,0 | 15 000,0 | 38 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого |  | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  | 35,98 | 35,98 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 15. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» |  | итого | 311 502,0 | – | – | 1 470,0 | 159 700,0 | 150 332,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 289 600,0 | – | – | – | 149 700,0 | 139 900,0 | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 21 902,0 | – | – | 1 470,0 | 10 000,0 | 10 432,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образования администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 438,17 | 438,17 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 17. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 277 922,0 | – | – | 1 470,0 | 142 752,0 | 133 700,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 255 300,0 | – | – | – | 139 100,0 | 116 200,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 622,0 | – | – | 1 470,0 | 3 652,0 | 17 500,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий": разделение на 2 этапа строительства» | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 590,0 | – | – | 590,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 590,0 | – | – | 590,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73 | 620,73 | – | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98 | 386,98 | – | – | – | – | – | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 45 329,0 | 26 111,0 | 11 641,15 | 7 576,85 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 45 329,0 | 26 111,0 | 11 641,15 | 7 576,85 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 29 098,35 | 5 007,65 | 3 159,27 | 17 548,86 | – | 3 382,57 | – | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2018 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 8 000,0 | – | – | 8 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 21 098,35 | 5 007,65 | 3 159,27 | 9 548,86 | – | 3 382,57 | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 029,13 | 29,13 | – | 1 000,0 | – | – | – | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 1 029,13 | 29,13 | – | 1 000,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 181,63 | 6 756,06 | 12 327,56 | 9 098,01 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 11 930,20 | – | 7 465,42 | 4 464,78 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 16 251,43 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 633,23 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | – | – | – | – | – | обеспечение реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Реконструкция здания дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 500,82 | 4 210,74 | – | 2 290,08 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 871,75 | – | – | 871,75 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 629,07 | 210,74 | – | 1 418,33 | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 816,0 | – | – | – | – | 316,0 | 40 500,0 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | – | – | – | – | – | 40 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 816,0 | – | – |  |  | 316,0 | 500,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое", проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 40 800,4 | – | – | – | – | 300,4 | 40 500,0 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | – | – | – | – | – | 40 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 800,4 | – | – | – | – | 300,4 | 500,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 496 160,0 | 8 000,0 | – | – | – | 488 160,0 | – | ввод в эксплуатацию в 2018 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 473 160,0 | – | – | – | – | 473 160,0 | – |  |
|  |  | областной бюджет | 23 000,0 | 8 000,0 | – | – | – | 15 000,0 | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Проектирование и строительство нового пассажирского терминала аэропортового комплекса "Соловки", проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | итого | 2 500,0 |  | – | – |  | 2 500,0 |  | – | – | – | выполнение в 2016 году разработки эскизного проекта пассажирского терминала аэропортового комплекса "Соловки" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – |  | – | – |  | – |  | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2 500,0 |  | – | – |  | 2 500,0 |  | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – |  | – | – |  | – |  | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – |  | – | – |  | – |  | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – |  | – | – |  | – |  | – | – | – |  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 2 984,90 |  | 333,32 |  | 1 651,58 |  | 1 000,0 | – | – | – | завершение в 2016 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 900,0 |  | – |  | 900,0 |  | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 2 084,9 |  | 333,32 |  | 751,58 |  | 1 000,0 | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – |  | – |  | – |  | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |  | итого | 1 216 110,0 | – | – | 2 400,0 | 156 200,0 | 493 880,0 | 563 630,0 | завершение в 2019 году развития дорожной сети Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 119 860,0 | – | – | – | 142 000,0 | 447 980,0 | 529 880,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 94 750,0 | – | – | 2 200,0 | 13 500,0 | 45 500,0 | 33 550,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 1 000,0 | – | – | – | 600,0 | 300,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 500,0 | – | – | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 33. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | – | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 488 138,95 | – | 658,90 | 9 762,45 | 281 067,0 | 188 883,0 | 7 767,6 |  | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого фонда, в том числе: 2017 год – 3122 кв.м; 2018 год – 4229 кв.м |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 391 940,0 | – | – | – | 241 940,0 | 150 000,0 | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 70 180,0 | – | – | 6 700,0 | 29 980,0 | 33 500,0 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 22 297,6 | – |  | – | 9 147,0 | 5 383,0 | 7 767,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 3 721,35 | – | 658,90 | 3 062,45 | – | – | – |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 35. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 259,64 | 1 259,64 | – | – | – | – | – |  | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 259,64 | 1 259,64 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 171,37 | 171,37 | – | – | – | – | – | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 171,37 | 171,37 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 37. Реконструкция, капитальный ремонт (включая проведение обследования) сохраняемого многоквартирного жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 182 260,0 | – | 375,1 | 3 224,9 | 45 620,0 | 45 610,0 | 87 430,0 | завершение в 2019 году реконструкции и капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 166 050,0 | – | – | – | 41 520,0 | 41 510,0 | 83 020,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 15 200,0 | – | – | 3 200,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 1 010,0 | – | 375,1 | 24,9 | 100,0 | 100,0 | 410,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 22 700,0 | – | – | – | – | 22 700,0 | – |  | улучшение жилищных условий граждан: 2018 год – 15 семей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 19 500,0 | – | – | – | – | 19 500,0 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 3 000,0 | – | – | – | – | 3 000,0 | – |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 200,0 | – | – | – | – | 200,0 | – |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 39. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 278,94 | – | – | – | – | 14 178,94 | 14 100,0 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2018 год – 4 жилых дома; 2019 год – 4 жилых дома |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20 000,0 | – | – | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет района | 8 000,0 | – | – | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 278,94 | – | – | – | – | 178,94 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | – | – | – | – | – | завершение в 2014 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района |  |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения |  |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | – | – |  | – | – | – | – | – |  |
| 41. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса Архангельской области | итого | 400,0 |  |  | – |  | 400,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – |  |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 400,0 |  |  | – |  | 400,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – |  |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – |  |  | – |  | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – |  |  | – |  | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | итого | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 900,0 | 900,0 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 43. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 74 500,0 | – | – | – | – | 74 500,0 | – | рекультивация в 2018 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | областной бюджет | 71 500,0 | – | – | – | – | 71 500,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 3 000,0 | – | – | – | – | 3 000,0 | – |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | - | – |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов |  | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области |  | итого |  | 13 380,0 |  | 1 500,0 |  | 2 280,0 |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  | 2 400,0 | 2 400,0 | подготовка в 2014 –2019 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 13 380,0 |  | 1 500,0 |  | 2 280,0 |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет района |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – |  |
| 45. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области |  | итого |  | 3 160,8 |  | 1 710,8 |  | 1 450,0 |  | – |  |  | – | – | – | развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 160,8 |  | 1 710,8 |  | 1 450,0 |  | – |  |  | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет района |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – | – |  |
|  |  |  |  | местный бюджет поселения |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | Итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – | внедрение системы управления проектами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 47. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – | внедрение в 2014 году геоинформацион-ной системы Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ежегодное предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ежегодное предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 7 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | – | – | – | ежегодное проведение Соловецкого православного форума |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 121,51 | – | 3 621,51 | 3 500,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 51. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 2 000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |  | проведение в 2015 и 2016 годах военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 53. Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 112,0 | – | – | 1 112,0 | – | – | – | проведение в 2016 году мероприятия "Соловецкие сполохи" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 1 112,0 | – | – | 1 112,0 | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 64 648,9 | 10 199,7 | 11 867,3 | 9 703,0 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 64 648,9 | 10 199,7 | 11 867,3 | 9 703,0 | 10 743,3 | 10 958,2 | 11 177,4 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 55. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 42 993,3 | 6 826,0 | 7 447,9 | 7 447,9 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | 42 993,3 | 6 826,0 | 7 447,9 | 7 447,9 | 6 332,2 | 7 395,7 | 7 543,6 |  |
|  |  | местный бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципаль-ному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Итого | 5 354,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 482,0 | – | – | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет района | 5 354,0 | – | 1 936,0 | 1 936,0 | 1 482,0 | – | – |  |
|  |  | местный бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 6 351 573,29 | 121 878,50 | 625 429,04 | 195 322,89 | 2 039 677,00 | 2 592 517,26 | 776 748,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 081 780,27 | – | 400 000,00 | 39 842,00 | 1 804 398,27 | 2 224 640,00 | 612 900,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 014 883,20 | 96 736,70 | 155 932,31 | 106 083,79 | 207 305,50 | 298 453,90 | 150 371,00 |  |
|  |  | местный бюджет района | 212 274,58 | 11 874,58 | 59 870,05 | 33 682,16 | 26 752,17 | 68 228,02 | 11 867,60 |  |
|  |  | местный бюджет поселения | 42 635,24 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 714,94 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы) | всего | 6 351 573,29 | 121 878,50 | 625 429,04 | 195 322,89 | 2 039 677,00 | 2 592 517,26 | 776 748,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 081 780,27 | – | 400 000,00 | 39 842,00 | 1 804 398,27 | 2 224 640,00 | 612 900,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 014 883,20 | 96 736,70 | 155 932,31 | 106 083,79 | 207 305,50 | 298 453,90 | 150 371,00 |
|  |  | районный бюджет | 212 274,58 | 11 874,58 | 59 870,05 | 33 682,16 | 26 752,17 | 68 228,02 | 11 867,60 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 42 635,24 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 714,94 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |