Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от  22 декабря 2017 г.			         	                                                    № 931

г. Архангельск

О создании оперативной группы по координации действий

и руководству работами в период ледохода и паводка на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»

в 2018 году

В соответствии с п.7, п.24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона                              от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  принимая во внимание решение комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                                   от 23  ноября 2017 года и в целях своевременной подготовки и проведения противопаводковых мероприятий, координации усилий органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по обеспечению безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод на реках района весной 2018 года администрация муниципального образования постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемый План проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году.

- 2. Утвердить прилагаемый Состав оперативный группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году.

3. Утвердить прилагаемые Задачи и распределение обязанностей между членами оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году.

- 4. Рекомендовать  главам сельских поселений:

- организовать выполнение Плана проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году.

5. Считать  утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 12.01.2017 № 06 «О создании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2017 года».

- 6.  Разместить  настоящее постановление на официальном  информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

7. Настоящее постановление вступает  в силу с момента  его подписания.

Глава муниципального образования				        В.А. Рудкина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  22 декабря 2017 года  № 930

ПЛАН

проведения   противопаводковых  мероприятий

на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

в 2018 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание оперативной группы с приглашением заинтересованных лиц, поставить задачи по выполнению постановления администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | февраль -март | Баженов С.В. Владимиров В.А. |
| 2 | Назначить ответственных от администрации МО – поселений для обеспечения контроля за оперативной обстановкой на территории МО-поселений на весь период ледохода и паводка | в период ледохода и паводка | Главы МО – поселений |
| 3 | Довести нормативно-правовые документы и перечень запланированных мероприятий до руководителей предприятий и учреждений, глав МО – поселений | февраль -март | Якимов С.А. |
| 4 | Подготовить основные и дублирующие средства связи с главами МО - поселений, руководителями ОЭ в зонах возможного затопления | февраль -март | Шумилов В.Л. Якимов С.А. Главы МО - поселений |
| 5 | Провести КШТ с органами управления по теме: «Действия органов управления РЗ ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка» | март | Баженов С.В. Руковод. структ. подразд. админ. Главы МО - поселений |
| 6 | Провести необходимые мероприятия по обеспечению населения МО - поселений, ОЭ в зонах затопления устойчивой телефонной связью и бесперебойной работой радиовещания | в период подготовки к ледоходу и паводку | Шумилов В.Л. Рук. ОЭ Главы МО - поселений |
| 7 | Обеспечить готовность к работе энергохозяйства в период ледохода и паводка, обратив особое внимание на обеспечение электроэнергией объектов жизнеобеспечения в зонах затопления, быть в готовности к ликвидации аварий | в период подготовки к ледоходу и паводку | Решетников С.В. Главы МО – поселений Руководители ОЭ |
| 8 | Подготовить объекты жизнеобеспечения, обратив особое внимание на ВОС, КОС и жилой фонд к паводку | март-апрель | Елфимов Ю.А. Главы МО – поселений Рук.орг. ЖКХ и ОЭ |
| 9 | Принять меры по проверке водоохранных зон, прибрежных зон и прибрежных территорий, подвергшихся затоплению. Провести опорожнения навозохранилищ, выгребных ям, убрать из зон затопления бытовые свалки, очистить территории от производственных отходов, нефтепродуктов, минеральных удобрений и ядохимикатов, исключит выпуск сточных вод на рельеф местности. | март-апрель | Анисимова М.Н. Главы МО- поселений Руководители организаций ЖКХ Рук. ОЭ |
| 10 | Провести обследование технологического состояния емкостей для хранения ГСМ и химических реагентов, а также дорог, переездов, водопропускных сооружений и путепроводов с составлением актов обследования по установленному образцу. | март-апрель | Елфимов Ю.А. Главы МО- поселений Рук. Орг. ЖКХ Рук.ОЭ |
| 11 | Проверить состояние обваловок и дамб, складов ГСМ, химических реагентов, накопителей ила, шлака и сточных вод. В случае отсутствия обваловок выполнить защитные ограждения дамбы. | март- апрель | Елфимов Ю.А. Баженов С.В. Главы МО- поселений Руководители организаций ЖКХ Рук. ОЭ |
| 12 | Организовать проверку состояния территорий, подвергшихся затоплению, обеспечить неуклонное исполнение водоохранных требований. | март -апрель | Главы МО- поселений |
| 13 | Проверить готовность пожарной охраны подтопляемой территории МО - поселений, ОЭ и результаты её представить оперативной группе. | март – апрель | Левин А.И. Главы МО-поселений |
| 14 | Провести совместно с комиссиями МО-поселений и ОЭ проверки электрооборудования и печного отопления на пригодность к эксплуатации. | после паводка | Главы МО-поселений Рук. ОЭ |
| 15 | Подготовить необходимые лечебно-профилактические учреждения и силы СМК к оказанию неотложной медицинской помощи. О готовности их сообщить оперативной группе. | февраль-апрель | Коробейников С.В. |
| 16 | Определить и закрепить совместными распоряжениями места временного отселения граждан, их количество, в связи с возможными высокими уровнями паводковых вод и не возможного пребывания по месту постоянного жительства. Обеспечить готовность их к приёму населения, назначить ответственных лиц за их готовность. Списки мест отселения по установленной форме предоставить оперативной группе. | февраль-март | Главы МО-поселений Руководители организаций ЖКХ Рук. ОЭ |
| 17 | Создать в населённых пунктах и на объектах экономики, подвергшихся подтоплению, резервные запасы топлива, ГСМ, продовольствия, кормов для скота, товаров первой необходимости. | февраль-март | Елфимов Ю.А. Болотова Т.А. Попова О.В. Главы МО-поселений |
| 18 | Определить наличие и состояние имеющихся плавсредств, создать из них мобильные группы в составе 3-5 маломерных судов для эвакуации населения из зон затопления. | февраль-март | Главы МО-поселений |
| 19 | Обеспечивать население информацией о всех проводимых противопаводковых мероприятиях и об обстановке на реках. Разместить на сайте памятку «О действиях населения при наводнениях». | в течение всего периода подготовки к ледоходу и паводку | Владимиров В.А. |
| 20 | Организовать разъяснительную работу среди населения, руководителей ОЭ о мерах по защите от ледохода и паводка, необходимости страхования имущества и жизни людей, собственности предприятий, организаций и учреждений | в период подготовки к ледоходу и паводку | Главы МО-поселений, Рук.ОЭ Руководители страховых компаний |
| 21 | Организовать дежурство, при необходимости круглосуточное: - в администрации МО (т. 68-22-17, 68-20-19) - ОД ЕДДС (круглосуточно) т. 68-18-85; - в МО-поселениях - на объектах экономики | в период подготовки к ледоходу и паводку | Баженов С.В. Главы МО Рук. ОЭ |
| 22 | Быть в готовности, при необходимости, провести оповещение населения, руководителей ОЭ о наводнении: -в рабочее время -в нерабочее время | в теч. 30 м. в теч.1ч.30 м | Баженов С.В. ОД ЕДДС |
| 23 | Проверить подготовку, а также при необходимости порядок эвакуации (отселение) из районов затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей и размещение их в запланированных районах (пунктах) | март-апрель (отселение в течение 1 часа) | Мигунов В.М. Попова О.В. Главы МО-поселений |
| 24 | Оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим | в период ледохода и паводка | Коробейников С.В. Рук.учр. здравоохранения |
| 25 | Проверить состояние подготовки к ледоходу и паводку путем выезда в: - МО «Боброво-Лявленское» - МО «Заостровское» - МО «Островное» - МО «Приморское» - МО «Талажское» - ОЭ сельского хозяйства | апрель | Мельников Д.А. Владимиров В.А. Члены оперативной группы |
| 26 | Представлять доклады об оперативной обстановке в населённых пунктах, на объектах экономики, реках и выполненных работах в период ледохода и паводка или по отдельному указанию: - ОД ЕДДС, т. 68–18–85, т.68-20-63 - ответственному по администрации района , т. 68-20-19(ф) - в управление ГЗ и МП, 68-28-03, 68-18-84 - при угрозе возникновения ЧС, немедленно, по вышеуказанным телефонам | в период ледохода и паводка | Главы МО - поселений Рук. ОЭ |
| 27 | Представлять ежедневные доклады об оперативной обстановке на реках, в населённых пунктах и на объектах экономики ОД ЦУКС МЧС России по Архангельской области, т. 65-17-07 | в период ледохода и паводка в 8.30, 17.00 | Баженов С.В. ОД ЕДДС |

В настоящем плане использованы следующие сокращения:

- Главы МО-поселений – главы муниципальных образований поселений.

- ОЭ – объект экономики;

- КШТ – командно-штабная тренировка;

- РЗ ТП РСЧС – районное звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ОД ЕДДС – оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

- ВОС – водоочистные сооружения;

- КОС – канализационные очистные сооружения;

- ХОВ – химически-опасные вещества;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- СМК – служба медицины катастроф;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ЧС – чрезвычайная ситуация;

- СМИ – средства массовой информации;

- ЦУКС – Центр управления в кризисных ситуациях.

_____________________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  22 декабря 2017 года  № 930

Состав

оперативной группы по координации  действий и руководству работами

в период ледохода и паводка на территории муниципального образования

«Приморский муниципальный район» в 2018  году

| Баженов Сергей Валентинович | - начальник управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки, руководитель оперативной группы |
| --- | --- |
| Лисовский Валерий Валентинович | - старший государственный инспектор Приморского инспекторского отделения центра ГИМС МЧС России Архангельской области, заместитель руководителя оперативной группы (по согласованию) |
| Владимиров Виталий Александрович | - специалист 1 категории управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки, секретарь оперативной группы |
| Мигунов Владимир Михайлович | - заместитель главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике |
| Елфимов Юрий Алексеевич | - заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству |
| Колесников Алексей Владимирович | - заместитель главы местной администрации по градостроительной деятельности, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |
| Панова Елена Юрьевна | - заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления |
| Анисимова Мария Николаевна | - начальник управления экономики и прогнозирования |
| Якимов Сергей Александрович | - заместитель начальника управления гражданской защиты и мобилизационной подготовки, начальника отдела гражданской защиты |
| Мельников Дмитрий Анатольевич | - начальник МКУ «Центр ГЗ Приморского района» |
| Попова Ольга Васильевна | - председатель комитета по развитию сельского хозяйства, предпринимательства и торговли управления экономики и прогнозирования |
| Болотова Татьяна Андреевна | - главный специалист комитета по развитию сельского хозяйства, предпринимательства и торговли управления экономики и прогнозирования |
| Коробейников Сергей Викторович | - главный врач ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» (по согласованию) |
| Снежков Виктор Владимирович | - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |
| Решетников Сергей Викторович | - начальник Приморского района электрических сетей, филиал «МРСК Северо – Запада» «Архэнерго» ПО (производственное отделение) «Архангельские электрические сети» (по согласованию) |
| Левин Алексей Иванович | - начальник ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 20» агентства ГПС и ГЗ Архангельской области (по согласованию) |
| Шумилов Валентин Леонидович | - начальник ЛТУ Приморского района межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Архангельского филиала ОАО «Ростелеком»(по согласования) |
| Дулов Дмитрий Сергеевич | - начальник отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» (по согласованию) |
| Титарчук Галина Геннадьевна | - глава МО «Боброво- Лявленское» (по согласованию) |
| Коновалов Юрий Николаевич | - глава МО «Островное» (по согласованию) |
| Рыженков Андрей Александрович | - глава МО «Талажское» (по согласованию) |
| Семенова Анна Владимировна | - глава МО «Приморское» (по согласованию) |
| Алимов Александр Киямович | - глава МО «Заостровское» (по согласованию) |

_______________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от  22 декабря 2017 года  № 930

Задачи

и  распределение обязанностей между членами оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2018 году

Главной задачей оперативной группы является координация сил и средств органов управления по защите населения и материальных ценностей района от наводнений.

Основными задачами оперативной группы являются:

- Своевременное осуществление комплекса организационно – технических и профилактических противопаводковых мероприятий. Защита населенных пунктов  и хозяйственных объектов района от   подтопления.

- Сбор и обобщение информации о паводковой обстановке. Прогнозирование возможного возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидация  их последствий.

- Сосредоточение сил и средств  для ликвидации последствий наводнений.

- Содействие при организации  аварийно – спасательных и других неотложных работ.

- Контроль за выполнением намеченных противопаводковых  мероприятий и проверка готовности районных спасательных служб.

| Баженов Сергей Валентинович | Руководитель оперативной группы | Общее руководство работой оперативной группы. |
| --- | --- | --- |
| Лисовский Валерий Валентинович | Заместитель руководителя оперативной группы | Руководство работой оперативной группы, решение проблемных вопросов по проведению противопаводковых мероприятий. Контроль за состоянием льда, уровнем воды в реках, пешеходных и транспортных ледовых переправ. Доведение прогнозов по ледоходу, паводку, погоде до членов ОГ. |
| Владимиров Виталий Александрович | Секретарь оперативной группы | Подготовка заседаний оперативной группы. Организация работы дежурной службы. Ведение рабочей документации. |
| Якимов Сергей Александрович | Член оперативной группы | Размещение информации на сайте администрации по оперативной обстановке в период ледохода и паводка. Ведение рабочей документации. |
| Мельников Дмитрий Анатольевич | Член оперативной группы | Организация работы дежурных служб. Мониторинг ледовой обстановки. |
| Елфимов Юрий Алексеевич | Член оперативной группы | Обеспечение бесперебойного функционирования объектов ЖКХ и коммунальной энергетики района в период ледохода и паводка |
| Панова Елена Юрьевна | Член оперативной группы | Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий |
| Болотова Татьяна Андреевна | Член оперативной группы | Обеспечения населения в подтопляемых зонах продовольствием, вещевым имуществом. Создание резервов на период ледохода и паводка. |
| Мигунов Владимир Михайлович | Член оперативной группы | Организация и обеспечение учебного процесса в учреждениях образования района в подтопляемых территориях. Участие в организации и проведении эвакуационных мероприятий. |
| Коробейников Сергей Викторович | Член оперативной группы | Обеспечение подтопляемых населенных пунктов медикаментами. Организация бесперебойной работы учреждений здравоохранения и оказания первой медицинской помощи. |
| Попова Ольга Васильевна | Член оперативной группы | Обеспечение на подтопляемых территориях сохранности скота, кормов и другого сельскохозяйственного имущества |
| Снежков Виктор Владимирович | Член оперативной группы | Организация контроля за соблюдением правил и мер первичной пожарной безопасности в населенных пунктах в период ледохода и паводка |
| Решетников Сергей Викторович | Член оперативной группы | Обеспечение жизненно – важных объектов экономики и населенных пунктов района электроэнергией в период ледохода и паводка |
| Левин Алексей Иванович | Член оперативной группы | Организация тушения пожаров в населенных пунктах подтопляемых территорий |
| Шумилов Валентин Леонидович | Член оперативной группы | Обеспечение бесперебойной связи населенных пунктов района при подготовки к половодью, а также в период ледохода на реках района |
| Дулов Дмитрий Сергеевич | Член оперативной группы | Обеспечение общественного порядка и охрана имущества граждан на подтопляемых территориях |
| Главы МО: - «Боброво-Лявленское» - «Заостровское» - «Островное» - «Приморское» - «Талажское» | Члены оперативной группы | Обеспечить готовность к работе энергохозяйства, объектов жизнеобеспечения, бесперебойное функционирование объектов ЖКХ и коммунальной энергетики МО-поселений в период ледохода и паводка |