Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

постановление

от 27 декабря  2017г.							                        № 950

г. Архангельск

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования  «Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» (с изменениями от 29.09.2017г. №749) администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную  программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.

- Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования				             В.А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «27»  декабря 2017г. № 950

Изменения в муниципальную программу  муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»

от  31 октября 2013 года № 747

1. в паспорте:

в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 2 061 829,54 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 568 385,52 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования

"Приморский муниципальный район" –  113 787,45 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 42 504,57 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 337 152,00 тыс. рублей».

2. в разделе V «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» объемы финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

2 061 829,54 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 568 385,52 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования

"Приморский муниципальный район" –  113 787,45 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" – 42 504,57 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 337 152,00 тыс. рублей».

3. В разделе IV. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в целях приведения в соответствие с государственной программой АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2020 годы) (в редакции постановления Правительства Архангельской области №641-пп от 26.12.2017г.) исключить п.40.1 «Разработка проектной документации на реконструкцию жилых домов по ул.Заозерная 14, 15, 18 (резервный фонд Правительства Архангельской области)» .

- Приложения 1-2 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого  архипелага (2014 - 2020 годы)»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 137 499,99 | 0,00 | 72 999,87 | 36 030,08 | 4 857,64 | 23 612,40 | 0,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2018 год -завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 117 704,92 |  | 59 175,96 | 30 794,04 | 4 222,52 | 23 512,40 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 18 095,43 |  | 13 245,31 | 4 615,00 | 135,12 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 1 699,64 |  | 578,60 | 621,04 | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 572 085,49 | 15 000,00 | 284 164,04 | 223 400,39 | 49 521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений; 2017 год – завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 488 842,00 |  | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 70 438,49 | 15 000,00 | 48 188,49 | 7 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 8 800,00 |  | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 4 005,00 |  | 1 660,77 | 1 823,17 | 521,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий |  | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 3 918,36 | 3 265,35 | 0,00 | 0,00 | 653,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 3 918,36 | 3 265,35 |  |  | 653,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 1 425,00 |  |  | 1 425,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 6 057,32 | 57,21 | 1 437,02 | 1 390,00 | 9,09 | 600,00 | 1 000,00 | 1 564,00 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 4 667,32 | 57,21 | 1 437,02 |  | 9,09 | 600,00 | 1 000,00 | 1 564,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 9 168,73 | 41,88 | 3 690,14 | 1 390,00 | 4 046,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 7 778,73 | 41,88 | 3 690,14 |  | 4 046,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 1 390,00 |  |  | 1 390,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году причала для маломерного флота в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 6 232,14 | 14,00 | 3 088,64 | 0,00 | 0,00 | 565,50 | 1 564,00 | 1 000,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 6 232,14 | 14,00 | 3 088,64 |  |  | 565,50 | 1 564,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 416 050,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 150,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 375 150,00 |  |  |  |  |  | 375 150,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 40 900,00 |  | 1 900,00 | 1 000,00 |  |  | 38 000,00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) |  | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 35,98 | 35,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) |  | Управление образования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 438,17 | 438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 438,17 | 438,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий: разделение на 2 этапа строительства» |  | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 541,85 |  |  | 541,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 620,73 | 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 43 449,70 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 43 449,70 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 145,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 21 148,34 | 5 007,65 | 3 159,27 | 7 536,13 | 4 445,29 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий, в том числе в 2018 году увеличение мощности до 6800 кВт |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 14 407,13 | 5 007,65 | 3 159,27 | 794,92 | 4 445,29 |  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 741,21 |  |  | 741,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 29,13 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 29,13 | 29,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 27 328,52 | 6 756,06 | 12 327,56 | 4 544,90 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 11 165,42 |  | 7 465,42 |  | 3 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 16 163,10 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 544,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 4 091,76 | 4 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 6 412,39 | 4 210,74 | 0,00 | 2 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2021 году здания Дома культуры поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 871,65 |  |  | 871,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 1 540,74 | 210,74 |  | 1 330,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 500,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение муниципального дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 816,00 |  |  |  |  | 316,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,40 | 500,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году здания под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 800,40 |  |  |  |  | 300,40 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 496 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 160,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 473 160,00 |  |  |  |  |  | 473 160,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 23 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | разработка (корректировка) в 2016-2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 45 000,00 |  |  | 4 000,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 6 500,00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | оказание в 2016 году консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 836,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,75 | 469,20 | 0,00 | 0,00 | внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение Соловецкое |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 686,95 |  |  |  | 217,75 | 469,20 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского униципального района Архангельской области | ИТОГО | 2 984,90 | 333,32 | 1 651,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2016 году разработки проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 2 084,90 | 333,32 | 751,58 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | завершение в 2019 году развития дорожной сети Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 300,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 10 008,62 | 0,00 | 658,90 | 9 349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого фонда, в том числе: 2018 год – 3122 кв.м; 2019 год – 4229 кв.м |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6 700,00 |  |  | 6 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 3 308,62 |  | 658,90 | 2 649,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 1 259,64 | 1 259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 1 259,64 | 1 259,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 120 квартирных жилых домов в пос. Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 171,37 | 171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства трех 120-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 171,37 | 171,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 410,00 | 0,00 | завершение в 2019 году реконструкции и капитального ремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 610,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 410,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1.Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 3 702,40 | 0,00 | 375,10 | 3 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015-2016 годах инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 102,40 |  |  | 102,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 400,00 |  | 375,10 | 24,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение жилищных условий граждан: 2018 год – 23 семьи 2019 год – 22 семьи |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 278,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,94 | 100,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2018 год – 6 жилых домов; 2019 год – 6 жилых домов |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 278,94 |  |  |  |  | 178,94 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |  | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | ИТОГО | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2014 году научно- исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |  | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | ИТОГО | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Рекультивация территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий |  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рекультивация в 2019 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов |  | Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | ИТОГО | 10 980,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | подготовка в 2014 –2019 годах публикаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 980,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 |  | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага |  | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение системы управления проектами |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага |  | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ИТОГО | 8 439,20 | 8 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение в 2014 году геоинформационной системы Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 8 439,20 | 8 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 7 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 3 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 20 121,51 | 0,00 | 3 621,51 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | проведение Соловецкого православного форума |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20 121,51 |  | 3 621,51 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 3 930,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 930,00 |  | 1 000,00 |  | 2 930,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 796,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 908,00 |  |  | 1 112,00 | 796,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 75 324,00 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 232,00 | 10 768,80 | 10 776,60 | 10 776,60 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 75 324,00 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 232,00 | 10 768,80 | 10 776,60 | 10 776,60 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | ИТОГО | 48 668,90 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 300,70 | 5 958,80 | 5 616,40 | 6 046,30 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 48 668,90 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 300,70 | 5 958,80 | 5 616,40 | 6 046,30 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | ИТОГО | 11 618,33 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 938,33 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 11 618,33 |  | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 938,33 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | ИТОГО | 2 061 829,54 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,00 | 109 843,28 | 74 206,04 | 939 413,00 | 26 322,90 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 337 152,00 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 | 0,00 | 848 310,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 568 385,52 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 44 476,92 | 69 340,00 | 84 493,00 | 21 322,90 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | 113 787,45 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,82 | 15 145,30 | 3 670,70 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет поселения | 42 504,57 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2020 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Муници- пальная программа | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы) | всего | 2 061 829,54 | 121 878,50 | 450 943,82 | 339 222,00 | 109 843,28 | 74 206,04 | 939 413,00 | 26 322,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 337 152,00 | 0,00 | 225 514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 | 0,00 | 848 310,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 568 385,52 | 96 736,70 | 155 932,31 | 96 083,69 | 44 476,92 | 69 340,00 | 84 493,00 | 21 322,90 |
|  |  | районный бюджет | 113 787,45 | 11 874,58 | 59 870,05 | 13 226,82 | 15 145,30 | 3 670,70 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений | 42 504,57 | 13 267,22 | 9 626,68 | 15 584,27 | 1 221,06 | 1 195,34 | 1 610,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |