

Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

**постановление**

от 12 мая 2017г. № 363

г. Архангельск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования «Приморский муниципальный район»**

**«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»**

**от 31 октября 2013 года № 747**

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 №475-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2013 №314-пп», постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28.08.2013 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» (ред. 25.02.2014 №188) администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2013 № 747.
2. Данное постановление разместить на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования В. А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от «12» мая 2017г. № 363

**Изменения в муниципальную программу муниципального образования**

 **«Приморский муниципальный район»**

**«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»**

**от 31 октября 2013 года № 747**

1. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» изложить в нижеследующей редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

«Развитие инфраструктуры

Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге |
| Задача N 1 муниципальной программы - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага |
| 1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 11 378,33 | 2 916,75 | 8 461,58 |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 146 567,95 | 0,00 | 72 999,87 | 36 030,08 | 27 538,00 | 10 000,00 | 0,00 | строительство и реконструкция системы водоснабжения, в том числе: 2015 год - начало строительства и реконструкции сетей водоснабжения; 2017 год -завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 126 170,00 |   | 59 175,96 | 30 794,04 | 26 200,00 | 10 000,00 |   |
| местный бюджет района | 18 698,31 |   | 13 245,31 | 4 615,00 | 838,00 |   |   |
| местный бюджет поселения | 1 699,64 |   | 578,60 | 621,04 | 500,00 |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ в 2014 году по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ; в 2015 году постановка на государственный кадастровый учет земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 505,56 | 297,00 | 139,23 | 69,33 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства канализационных сетей и коллекторов,канализационных очистныхсооружений поселкаСоловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 8 655,13 | 68,46 | 8 586,67 |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 621 845,49 | 15 000,00 | 284 164,04 | 223 400,39 | 99 281,06 | 0,00 | 0,00 | строительство системы водоотведения, в том числе: 2015 год - начало строительства канализационных сетей и коллекторов в южной части поселка, канализационных очистных сооружений; 2017 год – завершение строительства канализационныхсетей и коллекторов в центральной и северной части поселка |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 488 842,00 |   | 225514,78 | 214 327,22 | 49 000,00 |   |   |
| областной бюджет | 119 688,49 | 15 000,00 | 48 188,49 | 7 250,00 | 49 250,00 |   |   |
| местный бюджет района | 9 310,00 |   | 8 800,00 |   | 510,00 |   |   |
| местный бюджет поселения | 4 005,00 |   | 1 660,77 | 1 823,17 | 521,06 |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 6.Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 3 918,36 | 3 265,35 | 0,00 | 0,00 | 653,01 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребленияв пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 3 918,36 | 3 265,35 |   |   | 653,01 |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 7.Строительство комплекса по переработкеи размещению отходов производства ипотребления в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2018 году комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 1 425,00 |   |   | 1 425,00 |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 8.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 317,32 | 57,21 | 1 437,02 | 1 390,00 | 9,09 | 1 000,00 | 1 424,00 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 3 927,32 | 57,21 | 1 437,02 |   | 9,09 | 1 000,00 | 1 424,00 |
| местный бюджет поселения | 1 390,00 |   |   | 1 390,00 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 9. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2019 году причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 10.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 7 866,93 | 41,88 | 3 690,14 | 1 390,00 | 2 744,91 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 6 476,93 | 41,88 | 3 690,14 |   | 2 744,91 |   |   |
| местный бюджет поселения | 1 390,00 |   |   | 1 390,00 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 11. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 годупричала длямаломерного флотав поселке Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 12. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 5 966,64 | 14,00 | 3 088,64 | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 | 1 640,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 годутехнологическогопричала (включаядноуглубительныеработы) в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 5 966,64 | 14,00 | 3 088,64 |   |   | 1 224,00 | 1 640,00 |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 416 050,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 183 750,00 | 191 400,00 | 38 000,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданияучастковой больницына 40 посещений истационаром на 10коек в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 375 150,00 |   |   |   | 183 750,00 | 191400,00 |   |
| областной бюджет | 40 900,00 |   | 1 900,00 | 1 000,00 |   |   | 38 000,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образованияадминистрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 35,98 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданиясредней школы на 120 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 35,98 | 35,98 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 15.Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданиясредней школы на 120 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 1 470,00 |   |   | 1 470,00 |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД) | Управление образованияадминистрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 438,17 | 438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданиядетского сада на 110 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 438,17 | 438,17 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 17.Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Управление по инфраструктур ному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданиядетского сада на 110 мест в поселкеСоловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 1 470,00 |   |   | 1 470,00 |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 18.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий: разделение на 2 этапа строительства»  | Управление поинфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 541,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2017 году пришкольного стадиона в пос. Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 541,85 |   |   | 541,85 |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 19. Устройство освещения хоккейной коробки в пос.Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 620,73 | 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году хоккейной коробки в пос. Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 620,73 | 620,73 |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | утверждение в 2014 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 386,98 | 386,98 |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 43 304,00 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 43 304,00 | 26 111,00 | 11 641,15 | 5 551,85 |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 22.Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 20 507,34 | 5 007,65 | 3 159,27 | 7 536,13 | 4 804,29 | 0,00 | 0,00 | модернизация системыэлектроснабженияпоселка Соловецкий,в том числе в 2018 году увеличениемощности до 6800 кВт |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 6 000,00 |   |   | 6 000,00 |   |   |   |
| местный бюджет района | 13 766,13 | 5 007,65 | 3 159,27 | 794,92 | 4 804,29 |   |   |
| местный бюджет поселения | 741,21 |   |   | 741,21 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 29,13 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции склада ГСМ пос. Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 29,13 | 29,13 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 24.Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 28 093,30 | 6 756,06 | 12 327,56 | 4 544,90 | 4 464,78 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания муниципальной бани в пос. Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 11 930,20 |   | 7 465,42 |   | 4 464,78 |   |   |
| местный бюджет поселения | 16 163,10 | 6 756,06 | 4 862,14 | 4 544,90 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта по реконструкции здания Дома культуры поселка Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 4 091,76 | 4 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение реконструкции здания Дома культурыпоселка Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 91,76 | 91,76 |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 26.Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 6 412,39 | 4 210,74 | 0,00 | 2 201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатациюв 2018 году зданияДома культурыпоселка Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 871,65 |   |   | 871,65 |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 1 540,74 | 210,74 |   | 1 330,00 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 27. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 500,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданияпод размещениемуниципального домакультуры и областноймузыкальной школыпоселка Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 816,00 |   |   |   |   | 316,00 | 500,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 28. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,40 | 500,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году зданияпод размещениеадминистрациимуниципальногообразования"Сельское поселениеСоловецкое" |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 800,40 |   |   |   |   | 300,40 | 500,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 29. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 496 160,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 160,00 | ввод в эксплуатациюв 2019 году несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 473 160,00 |   |   |   |   |   | 473 160,00 |
| областной бюджет | 23 000,00 | 8 000,00 |   |   |   |   | 15 000,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 30.Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 27 200,00 | разработка (корректировка) в 2016-2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 41 200,00 |   |   | 4 000,00 | 10 000,00 |   | 27 200,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 30.1 Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | оказаниев 2016 году консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС) |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 500,00 |   |   | 500,00 |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 31. Внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | итого | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 840,00 | 0,00 | внесение изменений в 2017-2019 годахв генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение Соловецкое |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 1 200,00 |   |   |   | 360,00 | 840,00 |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| Задача N 2 муниципальной программы - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага |   |   |   |   |
| 32.Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского униципального района Архангельской области | итого | 2 984,90 | 333,32 | 1 651,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2016 году разработкипроектов планировоки благоустройствапоселка Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 900,00 |   | 900,00 |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 2 084,90 | 333,32 | 751,58 | 1 000,00 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 33.Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 1 201 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00 | 520 080,00 | 679 030,00 | завершение в 2019 году развития дорожной сетиСоловецкого архипелага |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 1 119 860,00 |   |   |   |   | 519 980,00 | 599 880,00 |
| областной бюджет | 81 250,00 |   |   | 2 200,00 |   |   | 79 050,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 300,00 |   |   |   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию в 2014 году 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 3 739,98 | 3 139,62 | 600,36 |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| Задача N 3 муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага  |   |
| 35.Проектирование и строительство многоквартирногожилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | итого | 435 448,62 | 0,00 | 658,90 | 9 349,72 | 241 940,00 | 150 000,00 | 33 500,00 | ввод в эксплуатациюмногоквартирногожилого фонда,в том числе:2018 год – 3122 кв.м;2019 год – 4229 кв.м |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 391 940,00 |   |   |   | 241 940,00 | 150 000,00 |   |
| областной бюджет | 40 200,00 |   |   | 6 700,00 |   |   | 33 500,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 3 308,62 |   | 658,90 | 2 649,72 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 1 259,64 | 1 259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства многоквартирного жилого дома в пос.Соловецкий утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 1 259,64 | 1 259,64 |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 171,37 | 171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение строительства трех 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 171,37 | 171,37 |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 38. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 410,00 | завершение в 2019 году реконструкции и капитальногоремонта жилого фонда поселка Соловецкий |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 610,00 |   |   |   | 100,00 | 100,00 | 410,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 38.1.Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 3 702,40 | 0,00 | 375,10 | 3 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015-2016 годах инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 3 200,00 |   |   | 3 200,00 |   |   |   |
| местный бюджет района | 102,40 |   |   | 102,40 |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 400,00 |   | 375,10 | 24,90 |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 39. Приобретение жилья для граждан, проживающихна территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | улучшение жилищныхусловий граждан:2018 год – 23 семьи2019 год – 22 семьи |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 200,00 |   |   |   |   | 200,00 |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 40. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | итого | 278,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,94 | 100,00 | ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе: 2018 год – 6 жилых домов; 2019 год – 6 жилых домов |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 278,94 |   |   |   |   | 178,94 | 100,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| Задача N 4 муниципальной программы - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную средуСоловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплексаАрхангельской области | итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | завершение в 2014 году научно-исследовательских работ по расчетуантропогеннойнагрузки наприродную средуСоловецкогоархипелага |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | Министерство природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплексаАрхангельской области | итого | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкогоархипелага |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 400,00 |   | 400,00 |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 43. Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологоческие ресурсы архипелага | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсыСоловецкогоархипелага |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 900,00 | 900,00 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 44. Рекультивация территории старойдизельной станции в поселке Соловецкий  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | рекультивация в 2019 году территориистарой дизельнойстанции площадью1,65 га |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| Задача N 5 муниципальной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры |   |   |   |   |
| 45.Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | Агентство по печати и средстваммассовой информации Архангельскойобласти | итого | 10 980,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | подготовка в 2014 –2019 годахпубликаций в периодических печатных изданиях, организация и проведение пресс-тура |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 10 980,00 | 1 500,00 | 2 280,00 | 2 400,00 |   | 2 400,00 | 2 400,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 46. Поддержание и развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | развитие портала Соловецкого архипелага в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 3 160,80 | 1 710,80 | 1 450,00 |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение системы управления проектами |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 10 710,00 | 7 350,00 | 3 360,00 |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 48. Внедрение геоинформационной системы Соловецкогоархипелага | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | итого | 8 439,20 | 8 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внедрение в 2014 году геоинформацион-ной системы Соловецкогоархипелага |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 8 439,20 | 8 439,20 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 49.Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | предоставлениегрантов дляподдержки проектоврегиональногозначения в сфереобразования и науки на Соловецкомархипелаге |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |   | 1 200,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | предоставление грантов дляподдержки проектов региональногозначения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |   | 500,00 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 51.Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 14 121,51 | 0,00 | 3 621,51 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | проведение Соловецкого православногофорума |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 14 121,51 |   | 3 621,51 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера" |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 3 000,00 |   | 1 000,00 |   | 2 000,00 |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | проведение в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 1 000,00 |   | 1 000,00 |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 54.Организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 3 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | проведение мероприятия "Соловецкие сполохи" |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 3 112,00 |   |   | 1 112,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |   |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| Задача № 6 муниципальной программы – создание условий для реализации государственной и муниципальной программ   |   |   |
| 55.Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 64 471,40 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 488,70 | 10 035,30 | 11 177,40 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 64 471,40 | 10 199,70 | 11 867,30 | 10 703,00 | 10 488,70 | 10 035,30 | 11 177,40 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 56.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Агентство по развитию Соловецкогоархипелага Архангельской области | итого | 45 773,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 446,40 | 7 036,70 | 7 543,60 | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 45 773,40 | 6 826,00 | 7 447,90 | 9 472,80 | 7 446,40 | 7 036,70 | 7 543,60 |
| местный бюджет района | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | итого | 9 680,00 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству" для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| областной бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет района | 9 680,00 |   | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 |
| местный бюджет поселения | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные средства | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальной программе    |   |
|   |   | **итого** | **3 712 628,91** | **121 878,50** | **450 943,82** | **339 222,01** | **603 816,24** | **901 547,34** | **1295221,00** |   |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2 848 952,00** | **0,00** | **225 514,78** | **214 327,22** | **474 690,00** | **861 380,00** | **1073040,00** |
| **областной бюджет** | **709 880,80** | **96 736,70** | **155 932,31** | **96 083,69** | **111 585,10** | **33 972,00** | **215 571,00** |
| **местный бюджет района** | **111 291,54** | **11 874,58** | **59 870,05** | **13 226,83** | **16 320,08** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| **местный бюджет поселения** | **42 504,57** | **13 267,22** | **9 626,68** | **15 584,27** | **1 221,06** | **1 195,34** | **1 610,00** |
| **внебюджетные средства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |