Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район»

распоряжение

от 22 июня 2017 г.			               			                 № 2077р

г. Архангельск

О формировании проектного комитета

В соответствии с основными понятиями в области проектного управления, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»             от 20.06.2017 № 481 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о проектном комитете;

Состав проектного комитета.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                В.А. Рудкина

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 22 июня 2017 г. № 2077р

Положение о проектном комитете

1. Общие положения

1.1. Проектный комитет является вспомогательным органом, образованным в целях повышения эффективности и результативности деятельности и применения принципов проектного управления в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

1.2. Проектный комитет руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Приморский муниципальный район», настоящим Положением.

- 2. Основные задачи, функции и права проектного комитета

2.1. Основными задачами проектного комитета являются:

осуществление координации, планирования и контроля в сфере управления проектной деятельностью, осуществляемой органами местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

принятие решений по реализации проектов в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

2.2. Проектный комитет для реализации возложенных на него задач осуществляет следующие функции:

определяет правила организации и направления развития проектной деятельности в органах местной администрации;

формирует требования к управлению проектами;

рассматривает проектные инициативы муниципального образования, утверждает их запуск, приостановление и закрытие в порядке, предусмотренном положением о системе управления проектной деятельностью, оценивает целесообразность дальнейшей реализации проектов;

рассматривает риски и проблемы, принимает решения, связанные                   с реализуемыми проектами, по вопросам, вынесенным на проектный комитет.

рассматривает другие вопросы, касающиеся применения проектного управления в деятельности органов местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», подготовки и реализации проектов.

2.3. Проектный комитет имеет право:

утверждать документы по проектной деятельности;

запрашивать в установленном порядке материалы и информацию от органов местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций;

приглашать на заседания представителей территориальных уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Приморский муниципальный район», представителей деловых кругов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации, иных юридических и физических лиц.

- 3. Состав проектного комитета

3.1. Проектный комитет формируется в составе председателя проектного комитета, заместителя председателя проектного комитета, членов проектного комитета и ответственного секретаря.

Состав проектного комитета утверждается распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3.2. Председателем проектного комитета является Глава муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3.3. Председатель проектного комитета:

руководит деятельностью проектного комитета;

назначает заседания и утверждает повестку заседания проектного комитета;

руководит заседаниями проектного комитета;

подписывает протоколы заседаний проектного комитета;

осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений и рекомендаций.

3.4. В период отсутствия председателя проектного комитета, а также                                     по его поручению, функции председателя проектного комитета осуществляет заместитель председателя проектного комитета.

3.5. Членами проектного комитета являются представители администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» (по согласованию).

3.6. Члены проектного комитета обладают равными правами при принятии решений на заседаниях проектного комитета.

3.7. Члены проектного комитета вправе делегировать свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на заседании проектного комитета (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря).

3.8. Ответственный секретарь:

организует подготовку заседания проектного комитета;

ведет протокол заседания проектного комитета;

выполняет иные обязанности по поручению председателя проектного комитета.

- 4. Порядок работы проектного комитета

4.1. Проектный комитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания проектного комитета проводит председатель проектного комитета или его заместитель.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

4.2. Решения проектного комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

Ответственный секретарь является членом проектного комитета.

4.3. По вопросам, включенным в повестку дня, проектным комитетом принимается решение, которое оформляется протоколом.

4.4. Протокол заседания проектного комитета подписывают ответственный секретарь и председатель проектного комитета.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 22 июня 2017 г. № 2077р

Состав проектного комитета

| Рудкина Валентина Алексеевна Панова Елена Юрьевна Анисимова Мария Николаевна Авилов Александр Николаевич Елфимов Юрий Алексеевич Колесников Алексей Владимирович Мигунов Владимир Михайлович | - глава муниципального образования (председатель проектного комитета) - заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления (заместитель председателя проектного комитета) - начальник управления экономики и прогнозирования (ответственный секретарь проектного комитета) - председатель Собрания депутатов (по согласованию) - заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству - заместитель главы местной администрации по градостроительной деятельности, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям - заместитель главы местной администрации по развитию местного самоуправления и социальной политике |
| --- | --- |