- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 31 октября 2019 г. № 2339

(в редакции постановлений администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от 22.07.2020 №1340, от 30.10.2020 № 2251,

от 30.12.2020 № 2912, от 8.10.2021 № 2098,

от 28.12.2021 № 2934; от 27.10.2022 № 2442;

от 30.12.2022 № 3109; от 30.01.2023 № 185;

от 29.12.2023 № 2984;от 22.03.2024 № 692)

«Муниципальная программа

Приморского муниципального округа Архангельской области

«Комплексное развитие сельских территорий»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление экономики и прогнозирования администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление экономики) |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – УИРиМХ) Управление образования администрации муниципального образования администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление образования) |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | - |
| Цели программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Приморского муниципального округа |
| Задачи программы | 1. Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям 2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры 3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |
| Целевые показатели программы | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности 2. Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий 3. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2026 годы Программа не предполагает разделение на этапы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 682 524,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 587 419,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 48 694,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 20 813,5 тыс. рублей; иные источники – 25 596,3тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей |

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритетами программы являются повышение благосостояния и уровня жизни граждан, устойчивое развитие сельских территорий.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р, а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120, требует усиления места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий основными задачами муниципальной программы являются обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям, повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры.

Настоящая программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696.

Мероприятия программы согласуются с:

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район» от 25 июня 2015 года № 156;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года N 57-5-ОЗ;

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

II. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Приморского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки | Управление экономики | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество информационных материалов, размещенных с использованием сети "Интернет», ед. - 2 ежегодно | п.1.1 перечня целевых показателей муниципальной программы (далее – перечень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики | итого | 14861,2 | 1746,6 | 2101,6 | 3388,6 | 1790,1 | 5523,7 | 155,3 | 155,3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия: 2020г. – 11 семьи; 2021г. – 3 семей. Количество семей получивших социальную выплату: 2022 г. -3 семьи; 2023 г. -2 семьи; 2024 г. -3 семьи; 2025 г. -3 семьи; 2026 г. -3 семьи. | п.1.1, п.1.2 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2704,8 | 501,0 | 367,7 | 515,3 | 315,1 | 1005,7 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11176,7 | 1090,3 | 1578,6 | 2727,6 | 1417,5 | 4362,7 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 979,7 | 155,3 | 155,3 | 145,7 | 57,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа в том числе: | УИРиМХ | итого | 247627,4 | 70000,0 | 54071,4 | 34658,5 | 33791,0 | 55106,5 | - | - | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов культурно-досугового типа, ед. 2021 г. – 1; 2022 г. -1; 2024 г.-1 |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 219098,0 | 55980,0 | 44668,7 | 33881,6 | 30700,3 | 53867,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10651,8 | 6220,0 | 2014,6 | 691,4 | 626,5 | 1099,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10117,1 | 3800,0 | 5990,0 | 85,5 | 101,8 | 139,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 7760,5 | 4000,0 | 1398,1 | - | 2362,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док | УИРиМХ | итого | 69266,2 | - | 34607,7 | 34658,5 | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию социально-культурного центра на 75 мест в 2022 году |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 66393,1 | - | 32511,5 | 33881,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1354,9 | - | 663,5 | 691,4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 120,1 | - | 34,6 | 85,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 1398,1 | - | 1398,1 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района» | УИРиМХ | итого | 88897,5 | - | - | - | 33791,0 | 55106,5 | - | - | Ввод в эксплуатацию дома культуры на 150 мест в 2024 году |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 84567,7 | - | - | - | 30700,3 | 53867,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1725,8 | - | - | - | 626,5 | 1099,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 241,6 | - | - | - | 101,8 | 139,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2362,4 | - | - | - | 2362,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования : в том числе | УИРиМХ | итого | 114401,9 | - | 59752,5 | 54649,4 | - | - | - | - | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных учреждений образования, ед. 2021 г. – 1; 2022 г. - 1 |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 105244 | - | 53703,3 | 51540,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2148 | - | 1096,1 | 1051,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4687 | - | 2630,2 | 2056,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2322,9 | - | 2322,9 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УИРиМХ | итого | 109370,5 | - | 54721,1 | 54649,4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100920,5 | - | 49379,8 | 51540,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2059,7 | - | 1007,8 | 1051,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4185,7 | - | 2128,9 | 2056,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2204,6 | - | 2204,6 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | итого | 5031,4 | - | 5031,4 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4323,5 | - | 4323,5 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 88,3 | - | 88,3 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 501,3 | - | 501,3 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 118,3 | - | 118,3 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док | УИРиМХ | итого | 109370,5 | - | 54721,1 | 54649,4 | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию детского сада на 60 мест в 2022 году |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100920,5 | - | 49379,8 | 51540,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2059,7 | - | 1007,8 | 1051,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4185,7 | - | 2128,9 | 2056,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2204,6 | - | 2204,6 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов | Управление образования | итого | 13535,0 | - | 13535,0 | - | - | - | - | - | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных физкультурно- спортивных объектов, ед. 2021 г. – 1 |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 12328,0 | - | 12328,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 251,6 | - | 251,6 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 676,4 | - | 676,4 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 279,0 | - | 279,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в том числе: | УИРиМХ | итого | 132443,7 | - | - | - | 74642,3 | 57331,4 | - | - | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры ед., 2023 г. 1; 2024 г. - 1 |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 105545,8 | - | - | - | 71215,7 | 34330,1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21558,5 | - | - | - | 1453,3 | 20105,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3701,7 | - | - | - | 335,7 | 3366,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 1637,6 | - | - | - | 1637,6 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского округа Архангельской области | УИРиМХ | итого | 81347,7 | - | - | - | 23546,3 | 57801,4 | - | - | Ввод в эксплуатацию локальных блочно-модульных сооружений в. 2024 г. |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 55612,0 | - | - | - | 21281,9 | 34330,1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20539,5 | - | - | - | 434,3 | 20105,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3558,5 | - | - | - | 192,5 | 3366,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 1637,6 | - | - | - | 1637,6 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 Строительство объекта: «Напорная канализация от точки подключения канализационной насосной станции по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО Уемское, п. Уемский, ул. Большесельская зд. 85 стр. 1 до приемного колодца канализационных очистных сооружений по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО Уемское, п. Уемский, ул. Заводская зд. 1 стр. 1» |  | итого | 51096,0 | - | - | - | 51096,0 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию напорной канализации, км. 2023 г. – 2,1 |  | п.2.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 49933,8 | - | - | - | 49933,8 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1019,0 | - | - | - | 1019,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 143,2 | - | - | - | 143,2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 32395,1 | - | - | - | 32395,1 | - | - | - |
| 3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на сельских территориях в том числе: | УИРиМХ | итого | 146164,6 | - | - | - | 32742,4 | 113422,2 | - | - | Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, ед. 2023 г. - 1 |  | п.3.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 131531,3 | - | - | - | 31715,4 | 99815,9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2684,4 | - | - | - | 647,3 | 2037,1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11948,9 | - | - | - | 379,7 | 11569,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулок Заозерный п. Лайский Док | УИРиМХ | итого | 32742,4 | - | - | - | 32742,4 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2023 году |  | п.3.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 31715,4 | - | - | - | 31715,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 647,3 | - | - | - | 647,3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 379,7 | - | - | - | 379,7 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Реконструкция автомобильных дорог в п. Талаги на территории МО "Талажское" Приморского района Архангельской области (часть №3): от д. №33Б – р. Кузнечиха; от д. №18А – д. №53В; от д. №18А – д. №15Б; от д. №130 – д. №19 (ПК0+00 – ПК1+53); от д. №130 – д. №29А; от д. №33Б - д. №126 (ПК1+05 – ПК3+04); от д. №29А – д. №19А | УИРиМХ | итого | 19399,2 | - | - | - | - | 19399,2 | - | - | Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2024 году |  | п.3.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16749,3 | - | - | - | - | 16749,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 341,8 | - | - | - | - | 341,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,3 | - | - | - | - | 45,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2262,8 | - | - | - | - | 2262,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Реконструкция автомобильных дорог в п. Талаги на территории МО "Талажское" Приморского района Архангельской области (часть №1): вдоль д. №12А; от д. №94А – д. №9А; от д. №159 – д. №10А; от д. №62А – д. №9А; от д. №76А – д. №85А; от д. №70А – д. №75А; от д. №14 - д. №159 (ПК0+00 – ПК1+30) | УИРиМХ | итого | 25641,6 | - | - | - | - | 25641,6 | - | - | Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2024 году |  | п.3.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22160,4 | - | - | - | - | 22160,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 452,3 | - | - | - | - | 452,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 59,4 | - | - | - | - | 59,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2969,5 | - | - | - | - | 2969,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Летчика Панкова в поселке Катунино в Приморском муниципальном районе Архангельской области | УИРиМХ | итого | 59341,8 | - | - | - | - | 59341,8 | - | - | Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2024 году |  | п.3.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 52047,4 | - | - | - | - | 52047,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1062,2 | - | - | - | - | 1062,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 122,2 | - | - | - | - | 122,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 6110,0 | - | - | - | - | 6110,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения: въезд в п. Беломорье в Приморском муниципальном районе | УИРиМХ | итого | 22530,3 |  |  |  |  |  | 22530,3 |  | Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2025 году |  | п.3.1 перечня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19826,6 |  |  |  |  |  | 19826,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 404,6 |  |  |  |  |  | 404,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,1 |  |  |  |  |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 2254,0 |  |  |  |  |  | 2254,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 522749,0 | 71746,6 | 129460,5 | 92696,5 | 87288,1 | 141246,7 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | итого | 682524,3 | 71746,6 | 129460,6 | 92696,5 | 142965,6 | 222814,1 | 22685,6 | 155,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 587419,6 | 56481,0 | 111067,7 | 85937,6 | 133946,5 | 180160,3 | 19826,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 48694,8 | 7310,3 | 4940,9 | 4470,9 | 4144,6 | 27423,5 | 404,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20813,5 | 3955,3 | 9452,0 | 2288,0 | 874,5 | 3888,1 | 200,4 | 155,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 25596,3 | 4000,0 | 4000,0 | - | 4000,0 | 11342,3 | 2254,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Перечень и сведения о целевых показателях муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Управление экономики | кв.м | 683,9 | 276,0 | 276,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2.Объем осуществляемого строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | Управление экономики | кв.м | - | - | - | 162,6 | 99,3 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий | Управление экономики | ед. | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | УИРиМХ | км. | - | - | - | - | 0,6 | 4,26 | 0,6 | - |

Характеристика основных показателей муниципальной программы

| - Показатель | - Единица измерения | - Порядок расчета |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| 1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | - кв.м | - Количество кв. метров оформленного в собственность жилья гражданами – участниками муниципальной программы на конец отчетного года |
| 1.2. Объем осуществляемого строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | - кв.м | - Количество кв. метров жилья, на которые предоставлены социальные выплаты гражданам - участникам муниципальной программы на конец отчетного года |
| 2.1. Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий | - ед. | - Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий в отчетном году |
| 3.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | - км. | - Количество км. автомобильных дорог введеных в эксплуатацию в отчетном году |