Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам за 2021 год.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 31.10.2019 г. № 2337 (далее – Программа), в 2021 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО "Приморский муниципальный район".

Программа имеет 5 подпрограмм:

- «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

- «Улучшение экологической обстановки».

- «Развитие Соловецкого архипелага»

- «Обеспечение граждан жильём».

- «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В ходе реализации мероприятий программы в 2021 г. приняты постановления администрации МО "Приморский муниципальный район" от 9.02.2021 г. № 280, от 24.02.2021 г. № 574, от 28.10.2021 г. № 2271, от 30.12.2021 г. № 2977 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Приморский муниципальный район" «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды».

По подпрограмме 1 «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

Для обеспечения необходимого запаса топлива для расположенных на труднодоступных территориях котельных муниципальных учреждений Приморского района завезён каменный уголь в объёме 1160 тонн на сумму 8927,2 тыс. руб.

В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения велись различные проектные и ремонтные работы.

С привлечением финансирования в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта «Жильё и городская среда» ведётся строительство водопроводов ("дер. Рикасиха - пос. Лайский Док"; "ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27"). На второй этап строительства водопровода "ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27" в 2021 г. был оформлен пакет проектно-сметной документации и заключён муниципальный контракт.

Для обеспечения деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2021 г. перечислены бюджетные средства в размере 39776,6 тыс. руб.

Разрабатывалась проектно-сметная документация для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям (дорабатывается).

В рамках подпрограммы выделены денежные средства для обеспечения деятельности Управления по ИР и МХ (8178,9 тыс. руб.) и обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (10528,3 тыс. руб.).

В рамках национального проекта "Демография" регионального проекта Архангельской области "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет", выделяются денежные средства на строительство детских садов, в частности, в 2021 г. начато строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док.

Также в феврале 2021 г. начато строительство культурного центра на 75 мест в пос. Лайский Док, а в сентябре 2021 г. завершены работы по ремонту дома культуры пос. Катунино.

Строительство детского сада в пос. Лайский Док планируется завершить в августе 2022 г. На конец 2021 г. завершены работы по устройству фундамента, стен, перекрытий и кровли. Проложены внутридомовые тепловые сети и смонтирован тепловой пункт. Ведутся отделочные работы.

Строительство культурного центра в пос. Лайский Док планируется завершить в ноябре 2022 г. На конец 2021 г. завершены работы по устройству фундамента, стен, перекрытий и кровли. Ведутся отделочные работы.

На территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках данной программы в 2021 году была благоустроена 1 территория в муниципальном образовании «Катунинское» и выполнены следующие виды работ:

- ремонт автомобильной дороги ул. Авиаторов от ул. Летчика Панкова до дома № 11 по ул. Авиаторов (МБОУ «Катунинская СШ», структурное подразделение «Детский сад Солнышко») в пос. Катунино.

Не выполнены мероприятия:

1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территории.

Причина невыполнения - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета

1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

Причина невыполнения - возврат ПСД на доработку.

По подпрограмме 2 «Улучшение экологической обстановки».

В 2021 году были выделены денежные средства на содержание 102 контейнерных площадок в 8 муниципальных образованиях:

МО «Боброво-Лявленское» (13 КП);

МО «Приморское» (8 КП);

МО «Талажское» (8 КП);

МО «Пертоминское» (2 КП);

МО «Катунинское» (3 КП);

МО «Лисестровское» (24 КП);

МО «Заостровское» (27 КП);

МО «Сельское поселение Соловецкое» (17 КП).

В 2021 году было выявлено 19 несанкционированных свалок мусора и совместно с администрациями сельских поселений приняты меры по их ликвидации.

Администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2021 году заключены договоры с ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» на оказание услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов и с ООО «ЭкоПрофи» на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

В 2021 году выполнена часть работ по ликвидации несанкционированных свалок в районе дер. Ластола и дер. Онишово, в районе дер. Пески МО «Островное».

В 2021 году на территории Приморского района создана 1 контейнерная площадка в МО «Лисестровское».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район», Положением о ежегодном конкурсе по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район», утверждённом постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» Архангельской области № 1018 от 20 мая 2021 года, согласно протоколу заседания рабочей группы по подведению итогов конкурса по благоустройству территорий муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 22 июня 2021 года, по итогам проведения конкурса по благоустройству территорий муниципального образования «Приморский муниципальный район» награждены победители конкурса ценными подарками в следующих размерах:

- один подарок в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей МО «Талажское», в номинации «Самая благоустроенная территория муниципального образования поселения».

- пять подарков в размере 3000,00 (Три тысячи) рублей победителям в номинации «Лучшее домовладение».

- четыре подарка в размере 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей победителям в номинации «Лучший подъезд жилого многоквартирного дома образцового состояния».

- пять подарков в размере 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей победителям в номинации «Лучший дворик».

- пять подарков в размере 4500,00 (Четыре тысячи пятьсот) рублей победителям в номинации «Лучшая территория образовательного учреждения».

- пять подарков в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей вручены победителям в номинации «Лучший рабочий (дворник) по уборке территории».

В 2021 году на территории Приморского района проведены всероссийских экологических акции:

- "Зелёная весна" приняли участие 3089 человек;

- "Зелёная Россия" приняли участие 1085 человек

- "Чистый берег" приняли участие 1463 человека.

Не выполнены мероприятия:

2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (102 из 106).

Причина невыполнения - содержание только тех площадок, которые находятся в реестре мест (накопления) твердых коммунальных отходов и принадлежат муниципальным образованиям сельских поселений Приморского района на праве собственности и бремя содержания которых лежит на сельских поселениях

2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок (3 рейда из 5).

Причина невыполнения - ограничения по «COVID-19».

По подпрограмме 3 «Развитие Соловецкого архипелага».

В 2021 г. выделение денежных средств из бюджета по подпрограмме не предусмотрено.

Сроки исполнения мероприятий подпрограммы:

- техническое присоединение объектов капитального строительства (КОС) к сетям электроснабжения будет проведено до 2024 г.

- ввод в эксплуатацию здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, с обеспечением его инженерной инфраструктурой, ожидается в 2023 г. (мероприятие осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

По подпрограмме 4 «Обеспечение граждан жильём».

В 2021 году расселено 18 квартир аварийного жилищного фонда в МО  «Лисестровское», МО «Талажское», МО «Уемское», МО «Боброво-Лявленское»,  МО  «Островное» общей расселяемой площадью 820,95 кв. м., в том числе 771,25 кв.м. в рамках реализации адресной программы.

Реестр аварийного жилищного фонда формируется на основании сведений, предоставленных администрациями сельских поселений. Наполнение базы новыми сведениями осуществляется ежеквартально.

Отчёты по форме № 1-контроль предоставляются каждое полугодие.

В рамках повышения правовой грамотности населения и снижения  социальной напряжённости за 2021 г. проведено 9 информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, в том числе: 6  статей о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  2 статьи о реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского района, 1 статья по информированию граждан о возможности  перехода на прямые договоры электроснабжения.

Проведён капитальный ремонт системы отопления жилого дома № 42 на ул. Северодвинская дер. Ластола.

По подпрограмме 5 «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В рамках реализации задач повышения энергоэффективности муниципальной программы закуплены материалы для ремонтных работ и проведены следующие мероприятия:

- замена трёх окон в помещении библиотеки в дер. Рикасиха (МБУ межпоселенческая "Центральная библиотека Приморского района");

- замена двух окон в Васьковском ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- замена пяти окон в Яреньгском ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- поверка прибора учёта тепловой энергии в СДК пос. Васьково (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- поверка прибора учёта тепловой энергии в СДК пос. Боброво (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- замена двух окон в здании школы-детского сада дер. Повракульская (МБОУ "Талажская СШ");

- замена четырёх окон и установка тепловой завесы в здании школы пос. Уемский (МБОУ "Уемская СШ");

- испытания и поверка электрооборудования в трёх школьных зданиях дер. Рикасиха (МБОУ "Приморская СШ").

В комплексную информационно-аналитическую систему (КИАС) за каждый квартал заносятся сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов.

Невыполненные мероприятие отсутствуют, но целевой показатель 5.2. "Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского района" вместо 100 % составил 98 %.

Причина невыполнения - в связи с реорганизацией схемы подачи энергетических деклараций подача деклараций за 2021 г. осуществляется до 30 апреля 2022 г. Срок подачи за 2020 г. (учитываемый для отчёта по программе за 2021 г.) изначально был перенесён  на август-октябрь 2021 г., но в связи с многочисленными техническими неполадками при вводе в действие системы был сдвинут на 31 декабря 2021 г. При этом в четырёх сельских поселениях не оказалось технической возможности занесения в неё информации (три из них направили декларации по электронной почте до окончания срока сдачи деклараций).

Реализована большая часть мероприятий (14 из 18), запланированных к исполнению в 2021 года. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2021 г.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятий | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. | 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | Количество обеспеченных каменным углём бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, количество учреждений (филиалов), ед. | 7 | 7 |  |
| 1.1.2. | 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | Количество полученных комплектов документации, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.3. | 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Управление по ИР и МХ | Перечисление выделенных бюджетных средств в размере предоставляемых межбюджетных трансфертов, % | 100 | 93,5 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета |
| 1.1.4. | 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Управление по ИР и МХ | Количество полученных комплектов ПСД, ед.: | 1 | 0 | ПСД возвращено на доработку |
| 1.2.1. | 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % | 95 | 100 |  |
| 1.2.2. | 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | Количество подготовленных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | 50 | 87 |  |
| 2.1.1. | 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество обслуживаемых контейнерных площадок, ед. | 106 | 102 | Содержание только тех площадок, которые находятся в реестре мест (накопления) твердых коммунальных отходов и принадлежат муниципальным образованиям сельских поселений Приморского района на праве собственности и бремя содержания которых лежит на сельских поселениях |
| 2.1.2. | 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | Количество рейдов по обследованию территории населённых пунктов, ед. | 5 | 3 | В связи с ограничениями по «COVID-19» |
| 2.1.3. | 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, ед. | 1 | 1 |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | Проведение конкурса по благоустройству, ед. | 1 | 1 |  |
| 2.2.2. | 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег" | Управление по ИР и МХ | Количество проводимых акций, ед. | 3 | 3 |  |
| 4.1.1. | 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Управление по ИР и МХ | Количество расселенных помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ед. | 8 | 18 |  |
| 4.1.2. | 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | Количество сформированных актуализированных реестров, ед. (4 ежегодно) | 4 | 4 |  |
| 4.2.1. | 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов по форме № 1-контроль, ед. | 2 | 2 |  |
| 4.2.2. | 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | Количество информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, ед. | 3 | 9 |  |
| 4.3.1. | 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | Количество видов работ в МКД, ед. | 1 | 1 |  |
| 5.1.1. | 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности, в том числе: | Управление образования, Управление культуры | Количество объектов, на которых проведены работы в рамках подпрограммы, ед. | 4 | 8 |  |
| 5.2.1. | 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов, ед. | 4 | 4 |  |

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2021 г.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | Иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1. "Инфраструктура жизнеобеспечения населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | 8927,2 | 8927,2 | 100,0% |  |  |  |  | 8927,2 | 8927,2 |  |  |  |  | 8927,2 |  |
| 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | 43092,1 | 42641,8 | 99,0% | 30666,2 | 30666,2 | 9481,4 | 9362,4 | 2944,5 | 2613,2 |  |  |  |  | 42641,8 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Управление по ИР и МХ | 42519,1 | 39776,6 | 93,5% |  |  | 1000 | 1000 | 41519,1 | 38776,6 |  |  |  |  | 39776,6 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджет |
| 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Управление по ИР и МХ | 1550 | 0 | 0,0% |  |  |  |  | 1550 | 0 |  |  |  |  | 0 | ПСД возвращено на доработку |
| 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | 8187,3 | 8185,9 | 100,0% |  |  | 7 | 7 | 8180,3 | 8178,9 |  |  |  |  | 8185,9 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «УКС» в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | 10656,1 | 10528,3 | 98,8% |  |  |  |  | 10656,1 | 10528,3 |  |  |  |  | 10528,3 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| Всего по подпрограмме 1: |  | 114931,8 | 110059,8 | 95,8% | 30666,2 | 30666,2 | 10488,4 | 10369,4 | 73777,2 | 69024,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110059,8 |  |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 2905,1 | 2905,1 | 100,0% |  |  |  |  | 2905,1 | 2905,1 |  |  |  |  | 2905,1 |  |
| 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | 1068 | 1068 | 100,0% |  |  |  |  | 1068 | 1068 |  |  |  |  | 1068 |  |
| 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 228,6 | 228,6 | 100,0% |  |  |  |  | 228,6 | 228,6 |  |  |  |  | 228,6 |  |
| 2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.5. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 80 | 80 | 100,0% |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| 2.2.2. Организация в МО «Приморский муниципальный район» проведения всероссийских экологических акций «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистый берег» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 2: |  | 4281,7 | 4281,7 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281,7 | 4281,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281,7 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие Соловецкого архипелага» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.2. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда в МО «Сельское поселение Соловецкое» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2.1. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий Приморского муниципального района (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 3: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и расселение из аварийного жилищного фонда по прочим основаниям | Управление по ИР и МХ | 7299,4 | 7275,8 | 99,7% |  |  | 130,2 | 130,2 | 452,8 | 429,2 | 6716,4 | 6716,4 |  |  | 7275,8 | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | 53,6 | 53,6 | 100,0% |  |  |  |  | 53,6 | 53,6 |  |  |  |  | 53,6 |  |
| Всего по подпрограмме 4: |  | 7353 | 7329,4 | 99,7% | 0 | 0 | 130,2 | 130,2 | 506,4 | 482,8 | 6716,4 | 6716,4 | 0 | 0 | 7329,4 |  |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры | 3016 | 3016 | 100,0% |  |  | 2416 | 2416 | 600 | 600 |  |  |  |  | 3016 |  |
| 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 5: |  | 3016 | 3016 | 100,0% | 0 | 0 | 2416 | 2416 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 129582,5 | 124686,9 | 96,2% | 30666,2 | 30666,2 | 13034,6 | 12915,6 | 79165,3 | 74388,7 | 6716,4 | 6716,4 | 0 | 0 | 124686,9 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель - Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией | % | 65,5 | 66 | 100,8 |  |
| 2.0.* Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов | % | 3,3 | 1,9 | 173,3 | Создаются новые контейнерные площадки, приобретаются контейнеры. Юридическими лицами (СНТ, ИП) заключаются договоры с региональным оператором на вывоз ТКО, в связи с чем доля несанкционированных свалок на территории МО «Приморский муниципальный район» стала меньше |
| 3.0. Доля площади жилого фонда МО «Сельское поселение Соловецкое», обеспеченного централизованным теплоснабжением | % | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | чел. | 23 | 55 | 239,1 | Рост связан с увеличением количества расселенных жилых помещений путем предоставления выкупной стоимости |
| 5.0.* Удельное потребление тепловой и электрической энергии учреждениями образования и культуры | тыс. кВт*ч/кв. м. | 270,7 | 223,1 | 121,3 | На снижение потребления топливно-энергетических ресурсов повлияли ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе перевод образовательных учреждений на дистанционный режим обучения и снижение посещаемости учреждений культуры. |
| Подпрограмма 1. «Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1.* Количество аварийных ситуаций | ед. | 22 | 21 | 104,8 |  |
| 1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | ед. | 230 | 270 | 117,4 | Увеличение количества проверенных сметных расчётов связано с проведением ремонтных работ бюджетными учреждениями и сельскими поселениями Приморского района |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО | ед. | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел. | 4,6 | 5,6 | 121,7 | Население стало больше заботиться об окружающей среде, стало более грамотным в экологическом плане. Возросла социальная ответственность населения за чистоту |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом | кв. м. | 476,4 | 1107,5 | 232,5 | Увеличение показателя за счёт предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения, находившиеся в частной собственности |
| 4.2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | ед. | 1 | 0 | 0,0 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 4.3. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества в части муниципальной собственности | ед. | 0 | 1 | - | Ремонтные работы проведены в соответствии с решением собственников МКД |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом | ед. | 8 | 15 | 187,5 | Количество проведённых за год работ зависит от их стоимости. В 2020-2021 гг. финансовые средства разделены менее равномерно |
| 5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского района | % | 100 | 98 | 98,0 | В связи с вводом новой версии ГИС «Энергоэффективность» в четырёх МО не оказалось технической возможности занесения в неё информации (три из них направили декларации по электронной почте до окончания срока сдачи деклараций) |

* - Для целевых показателей 2.0, 5.0, 1.1, желаемой тенденцией развития является снижение значений (% достижения считается по обратной формуле)

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,78 | 30 | 23,4 | Выполнено 14 мероприятий из 18 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,93 | 50 | 46,5 | Достигнуто 12 целевых показателей из 14 (степень - 12,98 / 14) |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,96 | 20 | 19,2 | Фактическое финансирование - 124686,9, запланированное - 129582,5 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 89,1 |  |  |  |  |  |  |