Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

по итогам за 2020 год

Сведения о результатах реализации

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2020 год

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 г. № 2328 (в редакции постановления от 30 октября 2020 г. № 2255, 30 декабря 2020 г. № 2917) (далее – Программа), в 2020 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях развития транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Приморского района, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Основными приоритетами деятельности в сфере реализации Программы являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта, формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения.

С учетом приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации Программы: реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», находящихся в нормативном состоянии; проведение мероприятий по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов; обеспечение транспортной доступности населения; проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе с обучающимися; информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения; мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района; проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район».

В 2020 году Приморский муниципальный район принял еще одно участие  в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Завершены работы по оборудованию пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами в п. Катунино, ул. Советская, д. 20 (здание начальной школы) п. Катунино, ул. Катунина, д.11, (здание средней школы) и в д. Повракульская,     ул. 70 лет Октября, д. 8 Филиал «Повракульская начальная школа-детский сад» МБОУ «Талажская СШ» (3 пешеходных перехода в п. Катунино и 2 в д. Повракульская).

Общее финансирование оборудования пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами составило 4,3 млн. руб., в т. ч. областной бюджет 3,5 млн. руб, местный бюджет 844,5 тыс. руб.

Приморский муниципальный район активно принимает участие в конкурсах, проводимых министерством транспорта Архангельской области.

Так в рамках конкурса на предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области в 2020 году - выполнены ремонтные работы по ул. Стрельцова п. Катунино (финансирование 1 095 001 рублей  из них средства местного бюджета составили 186 141 рублей), протяженность ремонтируемой дороги - 0,193 км.

По поручению Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского из областного бюджета выделено 4 311 622 рублей на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от ул. Доковская до фельдшерско-акушерского пункта в д. Окулово МО «Лисестровское».

В 2020 году начаты работы по восстановлению профиля дорожного покрытия (участка) автомобильной дороги «Ластола-Конецдворье» МО «Островное». Данная автомобильная дорога расположена на островной территории, где отсутствует строительный материал для ремонта. Перед районом стоял вопрос доставки материала на остров, для чего потребовались  большие финансовые затраты.

Недостижение фактического показателя реализации мероприятия «Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние» обусловлено передачей автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Надежда» от автомобильной дороги регионального значения «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» муниципальному образованию «Город Новодвинск».

Дополнительное направление нашей работы это ремонт мостов и мостовых сооружений. В Приморском районе насчитывается порядка 50-ти мостовых сооружений, 25 из них определяются как социально-важные объекты.

В муниципальном образовании «Пертоминское» в 2020 году проведена существенная работа по ремонту мостовых строений.

В августе 2020 года рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина оказал помощь в ремонте мостового сооружения через реку малая Сярта,  обеспечивающий проезд между населенными пунктами Лопшеньга и Яреньга, МО «Пертоминское».

Выполнены работы по ремонту моста через реку Лопшеньга, обеспечивающий подъезд к площадке накопления ТКО. Из местного бюджета выделены финансовые средства на приобретение пиломатериалов.

Завершены работы по ремонту мостового сооружения через Пертручей в д.  Летняя Золотица. На эти цели также выделено районное финансирование.

Заключены контракты на устройство и содержание девяти ледовых переправ на территории Приморского муниципального района на общую сумму – 6 360 715 рублей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Приморского района в 2020 году проведены работы  по ремонту автомобильных дорог муниципальных образований «Катунинское» и «Талажское» на общую сумму финансирования в размере 44 700 000 руб., в том числе из областного бюджета 42 465 000,00 руб., местного бюджета - 2 235 000 руб. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 4,365 км. (Все объекты сданы в эксплуатацию и оплачены в полном объеме.)

Автомобильные дороги по ул. Геологов, д. Лахта и пос. Беломорье,  МО «Катунинское»

Стоимость работ – 22 525 083,44 руб.

Общая протяженность отремонтированного участка 2,117 км.

Подрядная организация – ООО «Севдорстройсервис».

Выполнены работы по фрезерованию, выравниванию дорожного полотна и укладке асфальтобетона.

В соответствии с проектом организации дорожного движения, согласованным с  ОГИБДД ОМВД России «Приморский», установлены дорожные знаки. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Работы на данном объекте завершены 10 июня 2020г.

За счет средств экономии подрядной организацией ЗАО «АГСУМ» выполнены дополнительные работы по ремонту дороги по пер. Сосновый, д. Лахта. На сумму 3 174 916,66 руб. Протяженностью 0,406 км.

Автомобильные дороги пос. Талаги, МО "Талажское" (два участка)

Стоимость работ – 16 308 788,29 руб.

Протяженность ремонтируемого участка составила 1,492 км.

Подрядная организация – ЗАО «АГСУМ».

Подрядчиком выполнены работы по фрезерованию, устройству подстилающих и выравнивающих слоев, устройству покрытий из горячих асфальтобетонных смесей. Установлены дорожные знаки, отремонтирован тротуар.

Работы на данном объекте завершены 3 сентября 2020 г.

За счет средств экономии данной подрядной организацией выполнен ремонт дополнительного участка дороги в п. Талаги, протяженностью 0,350 км на сумму 2 691 211,71 руб.

В рамках реализации программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы), в соответствии с подпунктом 9 пункта 7 статьи 4 областного закона от 02 июля 2018 года №655-45-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области" с 2019 года обязанность по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам дер. Хорьково - дер. Кузьмино и дер. Черный Яр - дер. Дедов Полой возложена на муниципальное образование "Приморский муниципальный район". На основании заключенного соглашения полномочия по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения переданы администрацией МО "Приморский муниципальный район" администрации МО "Боброво-Лявленское".

Обслуживание населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта дер. Хорьково - дер. Кузьмино и дер. Черный Яр - дер. Дедов Полой осуществляется теплоходом «Вознесенье».

В целях обеспечения безопасной организации транспортного обслуживания населения в межнавигационный период 2019-2020 гг. произведен ремонт, в ходе которого частично заменена днищевая обшивка судна, проведена механизированная очистка всего корпуса теплохода «Вознесенье». Общая стоимость работ составила 3478,1 тыс. руб.

В целях создания условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма проведены следующие мероприятия:

Муниципальный этап конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2020», в котором приняли участие 28 человек из                                                 7 образовательных учреждений; муниципальное мероприятие среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Безопасное колесико», количество участников 151 из 8-ми учреждений;

Обновлена материально - техническая база образовательных учреждений: МБОУ «Уемская СШ» (мобильный городок малый для изучения БДД),                          МБОУ «Приморская СШ» (модель управляемого беспроводного пульта транспортного и пешеходного светофоров на стойке с «Виртуальным учителем» - 3 шт), МБОУ «Талажская СШ» (велосипеды для подготовки обучающихся для участия в конкурсах по безопасности дорожного движения — 2 шт.);

В рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы в МБОУ «Бобровская СШ» и МБОУ «Васьковская СШ;

Приобретено 300 светоотражателей для обучающихся начальных классов.

Информация, поступившая от ОГИБДД «Приморский» о проведении профилактических мероприятий доводится до глав МО – администраций, а также размещается в сетевом издании «Официальный – интернет портал Вестник Приморского района» в новостном разделе и разделе памятки. Всего за 2020 года размещено 12 единиц информации.

Ежемесячно проводится сбор и анализ информации о дорожной обстановке на территории района с выявлением наиболее аварийных участков. Всего за 2020 год на дорогах общего пользования района произошло 66 ДТП с пострадавшими, в которых погибло – 12 человек и пострадало – 87. ДТП произошли: (Федеральные – 35, региональные – 23, местные – 4, иные – 4).

Всего за 2020 проведено 6 заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования  «Приморский муниципальный район». Рассмотрено 16 вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2020 год

Таблица 1

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, (км) | 2 | 1,132 | В связи с передачей автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Надежда» от автомобильной дороги регионального значения «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» муниципальному образованию «Город Новодвинск» |
| 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ |  | Количество обустраиваемых ледовых переправ, (единиц) | 9 | 9 | Х |
| 3 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети района в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, (км) | 3,5 | 4,365 | Х |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта |  | Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 5 | Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта |  | Количество судов, прошедших ремонт, (единиц) | 1 | 1 | Х |
| 6 | Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | Количество проведенных конкурсов, (единиц) | 1 | 2 | Х |
| 7 | Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах |  | Количество образовательных организаций, оснащенных мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации, (единиц) | 2 | 3 | Х |
| 8 | Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 9 | Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций |  | Количество приобретенных светоотражателей, (шт) | 300 | 300 | Х |
| 10 | Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | Количество подготовленных статей по профилактическим мероприятиям, (единиц) | 3 | 7 | Х |
| 11 | Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района |  | Количество подготовленных отчетов, (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 12 | Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район» |  | Количество проведенных заседаний, (единиц) | 3 | 6 | Х |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

за 2020 год

Таблица 2

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 31349,2 | 31027,6 | 99 | 0,00 | 0,00 | 9172,9 | 9156,9 | 22176,30 | 21870,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31027,6 | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств) |
| 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 9441,6 | 9029,1 | 95,6 | 0,00 | 0,00 | 6956,2 | 6896,2 | 2485,4 | 2132,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9029,1 | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств) |
| 3. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети района в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 44700,0 | 44700,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 42465,0 | 42465,0 | 2235,0 | 2235,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44700,0 | Х |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 3819,2 | 3819,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3781,0 | 3780,8 | 38,2 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3819,0 | Х |
| 5. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 3482,6 | 3478,1 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 2960,0 | 2956,2 | 522,6 | 521,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3478,1 | Экономия при проведении конкурсных процедур |
| 6. Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 16,3 | 16,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,3 | 16,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,3 | Х |
| 7. Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах | Управление образования | 149,4 | 149,4 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,4 | 149,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,4 | Х |
| 8. Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление образования | 1019,5 | 1019,5 | 100 | 0,00 | 0,00 | 907,4 | 907,4 | 112,1 | 112,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019,5 | Х |
| 9. Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций | Управление образования | 7,3 | 7,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3 | Х |
| 10. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11. Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района | Управление по ГО и ЧС | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12. Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район» | Управление по ГО и ЧС | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 93985,1 | 93246,3 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | 66242,5 | 66162,5 | 27742,6 | 27083,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93246,3 | Х |

Сведения о проведённых мероприятиях, в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году

Таблица 3

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Талажское» | Автомобильная дорога п.Талаги от региональной автомобильной дороги "Подъезд к нефтебазе п.Талаги от автомобильной дороги Архангельск-аэропорт Архангельск (до д. 42, от д.42 до д.38) | Закрытое акционерное общество "Архангельское городское специализированное управление механизации" | Ремонт | 2 691 211,71 |
| 2 | МО «Талажское» | Автомобильная дорога п.Талаги от региональной автомобильной дороги "Подъезд к нефтебазе п.Талаги от автомобильной дороги Архангельск-аэропортАрхангельск (до дома №25Б, от дома №25Б вдоль дома №25,до дома №24,до дома №33, до поворота к СБО) | Закрытое акционерное общество "Архангельское городское специализированное управление механизации" | Ремонт | 7 609 127,18 |
| 3 | МО «Талажское» | Автодорожный подъезд п.Талаги от региональной автомобильной дороги "Подъезд к нефтебазе п.Талаги от автомобильной дороги Архангельск-аэропортАрхангельск (до дома №36, до дома №21,до дома №20,до дома №17) | Закрытое акционерное общество "Архангельское городское специализированное управление механизации" | Ремонт | 8 699 661,11 |
| 4 | МО "Катунинское" | Автомобильная дорога в дер. Лахта, переулок Сосновый | Закрытое акционерное общество "Архангельское городское специализированное управление механизации" | Ремонт | 3 174 916,66 |
| 5 | МО "Катунинское" | Автомобильная дорога д. Лахта, ул. Геологов ( от региональной автомобильной дороги Лесная речка-Катунино до р. Лесная, от дома № 20 до дома №36, корп.1 по ул. Геологов) | Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис" | Ремонт | 17 521 595,71 |
| 6 | МО «Приморский муниципальный район» | Автомобильная дорога п. Беломорье (от основного проезда до дома №12, от основного проезда вдоль домов №№11,15,1; от основного проезда вдоль домов №№ 3,4 в сторону дома №5; от дома №4 до дома №7) | Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис" | Ремонт | 5 003 487,63 |
| Итого |  |  |  |  | 44 700 000,00 |

Сведения о проведённых мероприятиях, ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района в 2020 году

Таблица 4

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО "Катунинское" | ул. Стрельцова | ООО "Дорожный сервис" | Ремонт | 1 095 001,00 |
| 2 | МО "Лисестровское" | д. Окулово | ООО "Севзапдорстрой" | Ремонт | 4 311 622,22 |
| Итого |  |  |  |  | 5 406 623,22 |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за  2020 год

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Таблица 5

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние. | процентов | 3,2 | 2,8 | 87,5 | В связи с передачей автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Надежда» от автомобильной дороги регионального значения «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» муниципальному образованию «Город Новодвинск» |
| 2.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. | единиц | 35 | 35 | 100 |  |
| 3.1. Доля обучающихся, охваченных профилакти-ческими мероприятиями по безопасности дорожного движения. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». | единиц | 12 | 12 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за  2020 год

Таблица 6

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,92 | 30 | 27,6 | Выполнено 11 из 12 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 | Выполнено 3 из 4 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 | Фактическое финансирование - 93246,3 тыс. руб., Запланированное - 93985,1 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 84,7 |  |  |  |  |  |  |

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы