Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

по итогам за 2020 год

Сведения о результатах реализации

мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2020 год

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 30.10.2017 № 803а (далее – Программа), в 2020 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды в Архангельской области», федерального проекта «Формирования комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда». Программа не имеет подпрограммы.

В отчётном году по исполнению пункта мероприятий 1.1 «Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий» опубликовано 10 статей на официальном сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

В соответствии с исполнением пункта мероприятий 1.2. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий» администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2020 году проведено 10 заседаний общественной комиссии.

Информация о размещении статей и проведении заседаний общественной комиссии отражена в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».

Во исполнение пункта мероприятий 2.1 «Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» в 2020 году заключено 9 Соглашений с администрациями муниципальных образований сельских поселений: МО «Уемское» (2 шт.), МО «Боброво-Лявленское» (2 шт.), МО «Катунинское» (1 шт.), МО «Лисестровское» (1 шт.), МО «Островное» (1 шт.), МО «Талажское» (1 шт.), МО «Пертоминское» (1 шт.) о предоставлении межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с исполнением пункта мероприятий 2.2. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения» администрациями муниципальных образований сельских поселений проведена инвентаризация и составлены паспорта благоустройства 1008 объекта недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В рамках исполнения пункта мероприятий 2.3. «Предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий» в рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды в Архангельской области», федерального проекта «Формирования комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Приморского района реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в МО «Приморское» (пос. Лайский Док), МО «Уемское» (пос. Уемский), МО «Катунинское» (пос. Катунино), МО «Лисестровское» (пос. Ширшинский), МО «Талажское» (пос. Талаги), МО «Боброво-Лявленское» (пос. Боброво). Сведения о проведенных мероприятиях на дворовых и общественных территориях отражены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5.

Реализованы все мероприятия, запланированные к исполнению в 2020 году. Достигнуто 3 из 4 целевых показателей. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от «17» февраля 2020 года № 321, от «06» июля 2020 года № 1195, от «30» октября 2020 года №2256, от «28» декабря 2020 года №2858 в Программу внесены изменения.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2020 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | Количество статей на официальном сайте МО (ед.) | 10 | 10 | - |
| 2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий |  | Количество протоколов решений и/или заключений комиссий о реализации предлагаемого проекта по благоустройству территорий (ед.) | 10 | 10 | - |
| 3 | Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |  | Количество заключенных Соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территории (ед.) | 3 | 9 | - |
| 4 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения |  | Количество составленных паспортов благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (ед.) | 50 | 1008 | - |
| 5 | Предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий |  | Перечисление финансовых средств МО сельским поселениям на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в соответствии с заключенными соглашениями (%) | 100 | 100 | - |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.1. Проведение конкурса по отбору мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.2. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленным для их размещения | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | 41289,7 | 41289,7 | 100 | 5673,98 | 5673,98 | 31894,8 | 31894,8 | 3720,92 | 3720,92 | - | - | - | - | 41289,7 | X |
| Всего по муниципальной программе |  | 41289,7 | 41289,7 | 100 | 5673,98 | 5673,98 | 31894,8 | 31894,8 | 3720,92 | 3720,92 | - | - | - | - | 41289,7 | X |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2020 год

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа муниципального образования «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» за 2020 год |  |  |  |  |  |
| Количество заинтересованных граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству | ед. | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 8 | 3 | 35 | В связи с недостатком денежных средств выполнено благоустройство 3 дворовых территорий |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 18 | 450 | Вследствие экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур и выделения дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов выполнено благоустройство 14 дополнительных общественных территорий |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,01 | 2,59 | 25900 | Вследствие экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур и выделения дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов выполнено благоустройство большей площади общественных территорий |

<*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 | Выполнено 5 мероприятий из 5 |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 | Достигнуто 3 целевых показателей из 4 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | Фактическое финансирование - 41289,7тыс. руб., запланированное - 41289,7тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 90 баллов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Сведения о проведённых мероприятиях, благоустройство общественных территорий на основные средства в 2020 году

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта | Итоговая сумма, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Боброво-Лявленское» | дер. Хорьково, возле МКД 38 | ООО «Тракхолдинг» | Обеспечение освещения; устройство покрытия под детскую площадку; установка скамеек, урн; установка ограждения; установка детского оборудования | 520,88 | 630,44 |
|  |  |  | ООО «Элина» | покупка и установка дополнительного оборудования на площадку | 109,56 |  |
| 2 | МО «Уемское» | пос. Уемский, у ДК | ООО «РегионЭнергоЭффект» | Обеспечение освещения; устройство покрытия под детскую площадку; установка скамеек, урн; установка ограждения; установка детского оборудования | 3947,64 | 4831,23 |
|  |  |  | ЗАО «АГСУМ» | ремонт подъездных путей | 298,34 |  |
|  |  |  | ЗАО «АГСУМ» | ремонт автостоянки | 299,88 |  |
|  |  |  | ИП Мехедов | свод деревьев | 64,14 |  |
|  |  |  | ЗАО «АГСУМ» | ремонт пешеходной дорожки | 221,23 |  |
| 3 | МО «Приморское» | ул Центральная 1-25 | ИП Воробьёв Денис Николаевич | поставка и установка металлических скамеек и урн | 60 | 60 |
| 4 | МО «Талажское» | пос. Талаги, д.11 | ИП Леонтьев Егор Леонидович | Установка урн и скамеек | 54 | 54 |
| Итого |  |  |  |  | 5575,68 | 5575,68 |

Таблица 2

Сведения о проведенных мероприятиях, благоустройство дворовых территорий в 2020 году

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Уемское» | пос. Уемский, ул. Заводская д. №2, | ООО «Дорсервис» | ремонт асфальтобетонного покрытия | 340,40 |
|  |  |  | ЗАО «АГСУМ» | ремонт покрытие автомобильной стоянки | 118,11 |
| Итого |  |  |  |  | 458,51 |

Таблица 3

Благоустройство общественной территории в МО «Катунинское» - «Аллея Героев» в 2020 году

| Наименование МО | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта | Итоговая сумма, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Катунинское» | ООО «Безопасность комплекс» | монтаж системы видеонаблюдения на общественной территории | 178,77 | 30250,00 |
|  | ООО "Консул" | асфальтирование у администрации | 310,08 |  |
|  | ИП Буслаев Н.А. | укрепление парапета | 125,70 |  |
|  | ИП Буслаев Н.А. | ремонт мемориала | 217,79 |  |
|  | ИП Буслаев Н.А. | устройство бетонной площадки | 98,01 |  |
|  | ИП Мельничук В.О. | тротуарная плитка, закупка материалов | 175,25 |  |
|  | ИП Кожевников И.М. | закупка и поставка щебеня | 614,97 |  |
|  | ООО «Элина» | закупка вазонов и информационного щита на детскую площадку | 63,66 |  |
|  | ООО «Консул» | Разборка металлических пешеходных ограждений, установка светильников, бортовых камней, обследование промывка канализации | 28 465,77 |  |

Таблица 4

Сведения о проведённых мероприятиях, благоустройство дворовых территорий на дополнительные средства в 2020 году

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Уемское» | ул. Большесельская д. 85,86,87 | ООО «Благоустройство» | Ремонт дворового проезда | 429,77 |
|  |  | ул. Заводская, д. 44,45,46 | ООО «Благоустройство» | Ремонт дворового проезда, установка уличных светодиодных светильников | 451,432 |
|  |  | ул. Заводская, д. 44,45,46 | ООО «НПО «СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» | Установка уличных светодиодных светильников | 298,96 |
|  |  | ул. Заводская, д. 2, д. 44,45,46, ул. Большесельская д. 85,86,87 | ООО «Металл 29» | Приобретение и установка скамеек и урн | 363,534 |
|  |  |  | АРЦЦС | Оплата работ по достоверности сметной стоимости | 4,405 |
| Итого |  |  |  |  | 1548,103 |

Таблица 5

Сведения о проведённых мероприятиях, благоустройство общественных территорий

на дополнительные средства в 2020 году

| № | Наименование МО | Адрес территории | Исполнитель работ | Вид работ | Сумма контракта, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Боброво-Лявленское» | пос. Боброво | ООО «Элина» | Планировка территории, установка детских игровых и спортивных комплексов | 599,674 |
|  |  |  | ИП С.Н. Айрапетян | Устройство деревянного тротуара | 599,639 |
| 2 | МО «Лисестровское» | пос. Ширшинский | ИП М.Ю. Горбач | Планировка территории, укладка геотекстиля и засыпка песком, установка урн и скамеек, установка опор освещения и уличных светодиодных светильников, установка провода, установка ограждения общественной территории, установка детских игровых и спортивных комплексов, установка вазона бетонного, установка информационного стенда | 1111,895 |
|  |  |  | ООО «Адванс» | Закупка дренажной трубы на детскую площадку | 4,78 |
|  |  |  | ООО «Линкор» | Закупки песка на детскую площадку | 41,55 |
| 3 | МО «Островное» | дер. Кяростров | ООО «Элина» | Поставка детских игровых и спортивных комплексов | 599,73 |
|  |  | с. Вознесенье |  |  | 599,73 |
|  |  | дер. Пустошь, Вознесенье | ООО «Промсервис» | Приобретение прожекторов | 11,863 |
|  |  | дер. Ластола | ИП Баранцев | Приобретение и замена уличных светодиодных светильников | 188,137 |
| 4 | МО «Пертоминское» | пос. Пертоминск | Пертоминское потребительское общество | Приобретение уличных светодиодных светильников | 81,795 |
|  |  |  | ГПХ Миленин А.В. | Установка уличных светодиодных светильников | 25,579 |
|  |  | дер. Яреньга | ИП Ковригин С.А. | Приобретение пиломатериалов, доставка их на место производства работ | 126,432 |
|  |  |  | РК им. М.И. Калинина | Работы по устройству деревянного тротуара | 229,285 |
|  |  | дер. Летняя Золотица | Пертоминское потребительское общество | Приобретение уличных светодиодных светильников | 73,675 |
|  |  |  | ГПХ Голубев И. С. | Установка уличных светодиодных светильников | 25,579 |
|  |  | дер. Лопшеньга | ИП Ковригин С.А. | Приобретение пиломатериалов, доставка их на место производства работ | 105,360 |
|  |  |  | договор ГПХ | Работы по устройству деревянного тротуара | 58,466 |
|  |  | дер. Уна | ИП Ковригин С.А. | Приобретение пиломатериалов, доставка их на место производства работ | 105,360 |
|  |  |  | ГПХ Мошков | Работы по устройству деревянного тротуара | 58,466 |
|  |  | дер. Луда | ИП Ковригин С.А. | Приобретение пиломатериалов, доставка их на место производства работ | 105,360 |
|  |  |  | ГПХ Мошков | Работы по устройству деревянного тротуара | 58,466 |
|  |  |  |  | Оплата доставки пиломатериалов | 36,000 |
|  |  |  | АРЦЦС | Оплата работ по достоверности сметной стоимости | 60,00 |
|  |  | дер. Лопшеньга, Уна, Луда, Пушлахта | ООО «Электротехснаб» | Закупка светильников | 153,667 |
| 5 | МО «Талажское» | дер. Патракеевка | ООО «Поморэнерго» | Приобретение уличных светодиодных светильников | 118,310 |
|  |  |  | АРЦЦС | Оплата работ по достоверности сметной стоимости | 1,69 |
| 6 | МО «Уемское» | ул. Заводская, д. 7 | ООО «СервисГрупп» | Установка видеонаблюдения на детской, спортивной площадке | 50,407 |
| Итого |  |  |  |  | 5230,897 |