Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2014 - 2021 годы"

по итогам за 2019 год.

Реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2014 - 2021 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 31.10.2013 № 746 (далее – Программа), в 2019 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО "Приморский муниципальный район". Программа не имеет подпрограммы.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации МО "Приморский муниципальный район" от 08.10.2019 г. № 2090, от 26.12.2019 г. № 2908 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Приморский муниципальный район" "Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2014 - 2021 годы".

Реализация Программы прекращена досрочно с 1 января 2020 г.  в соответствии с пунктом 2 постановления администрации муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 9 октября 2019 года № 2108 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Приморский муниципальный район" и принятием муниципальной программы муниципального образования "Приморский муниципальный район" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды".

В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения велись проектные и ремонтные работы.

В рамках проектных работ разработана предпроектная документация по объекту "Газораспределительные сети дер. Конецгорье, дер. Чёрный Яр, дер. Большие Карелы от ГРП "Чёрный Яр" и ведётся разработка ПСД по строительству водопроводов для участия в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Экология" ("дер. Рикасиха - пос. Лайский Док"; "ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27").

Выполнены ремонтные работы на водопроводных сетях в дер. Повракульская, тепловых сетях в МО "Островное" и дер. Бабанегово, котельных в пос. Пертоминск и дер. Кузьмино, линиях электроснабжения в МО "Боброво-Лявленское" и пос. Лайский Док, КНС в дер. Рикасиха. Также приобретён насос для ВНС-2 в дер. Лахта и проведена прочистка канализационных сетей в пос. Катунино.

Для этих же целей произведён капитальный ремонт многоквартирного дома в пос. Соловецкий.

Для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы направлено 0,6 млн. рублей из районного бюджета. На эти деньги проведены:

- проектирование и монтаж автоматизированного теплового пункта в МБУ "КЦ "Рикасиха"" с установкой тепловычислителя;

- закупка электрооборудования для детского сада в дер. Новинки (МБОУ "Заостровская СШ");

- монтаж водонагревателя в детском саду пос. Катунино (МБОУ "Катунинская СШ");

- замена окон в детском саду дер. Большое Анисимово (МБОУ "Заостровская СШ").

В декабре 2019 г. дополнительно выделены областные денежные средства в размере 2754 тыс. руб. на ремонтные работы в детском саду дер. Рикасиха. Из этих средств затрачено 90 тыс. руб. на проектные работы по модернизации теплового узла.

В рамках реализации V этапа адресной программы в 2019 году расселено 6 муниципальных квартир аварийного жилищного фонда МО "Островное" и МО "Сельское поселение Соловецкое", общей расселяемой площадью 160 кв. м.

В рамках национального проекта "Демография", регионального проекта Архангельской области "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет", выделяются денежные средства на строительство детских садов.

В 2019 г. завершено строительство детского сада пос. Катунино. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 31.12.2019 г., в настоящее время идет лицензирование на образовательную деятельность, ориентировочный срок начала образовательной деятельности - 15.03.2020 г.

Проектно-сметная документация по строительству детского сада пос. Боброво находится на проверке в ГАУ АО "Управление государственной экспертизы", срок окончания строительства - август 2020 г.

В рамках строительства СКЦ Лайский Док в 2019 г получены положительные заключения в ГАУ АО "Управление государственной экспертизы":

- по проекту -  №29-1-1-3-019596-2019 от 30.07.2019 г.;

- по сметной документации - №29-1-0082-19 от  11.11.2019 г.

Планируемый срок начала строительства - 2021 г.

При ремонте дома культуры в пос. Катунино выполнены работы по ремонту кровли, усилению наружных стен, утеплению фундаментов, ремонту наружных инженерных сетей. Контракт на ремонт внутренних помещений, ремонт фасада, ремонт внутренних инженерных сетей заключен уже в 2020 г., срок выполнения работ по нему - до 31.09.2021 г.

Проведён конкурс по благоустройству территорий населенных пунктов МО "Приморский муниципальный район". На закупку мусоровоза для пос. Соловецкий использованы 2500 тыс. руб. Выполнены работы по оборудованию свалки ТКО в пос. Соловецкий и обустройство полигонов ТКО в дер. Мяндино и в дер. Летняя Золотица. Оборудовано 77 контейнерных площадок.

В рамках Программы выделены денежные средства для организации предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МКУ "УКС"  (7644,3 тыс. руб.), для решения вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности (15302,8 тыс. руб.), поддержания жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений (11469,8 тыс. руб.), для обеспечения деятельности Управления по ИР и МХ (6800,4 тыс. руб.), для работы по регистрации и учёту граждан, имеющих  право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (5 тыс. руб.) и для исполнения судебного решения по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения (769,1 тыс. руб.).

В 2019 г. для котельных муниципальных учреждений завезён каменный уголь в объёме 1160 тонн на сумму 9507,4 тыс. руб.

В МО "Островное", "Приморское" устроено 4 транспортных и 5 пешеходных ледовых переправ общей протяжённостью – 15,9 км.

Во исполнение поручения Губернатора Архангельской области Орлова И. А. пГ-36 от 22 января 2018 года автомобильная дорога "Подъезд к СНТ "Надежда" от автомобильной дороги регионального значения "Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры" включена в перечень автомобильных дорог МО "Приморского муниципального района" и зарегистрировано право собственности на нее.

Во исполнение требований межрайонной прокуратуры продолжен ремонт автомобильной дороги "Вознесенье – Студименское". Также во исполнение судебных решений выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Советская МО "Катунинское", подъезда к СНТ "Катунинец" в рамках конкурса на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области, подъездной дороги к СНТ "Звездочка" МО "Боброво-Лявленское", дороги в д. Волохница МО "Лисестровское".

В рамках реализации нацпроекта БКАД на территории Приморского района в 2019 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог муниципальных образований "Приморское" по улицам Хуторская и Центральная; "Боброво-Лявленское" по улицам Неманова, Дружная, Первомайская, Двинская, Лесная и Школьная поселка Боброво,  дер.  Новинки, "Лисестровское" пос. Васьково.

Не реализовано 1 запланированное мероприятие:

1. По переселению граждан из аварийного жил. фонда путем выплаты выкупной стоимости с целью исполнения судебного решения (МО "Приморское") запланированные средства не были использованы из-за длительности судебного процесса.

Реализована большая часть мероприятий (36 из 37), запланированных к исполнению в 2019 года. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»

за 2019 г.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятий | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. | Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности |  | Проведение работ по ремонту и модернизации (количество объектов, ед.). | 4 | 4 |  |
| 3.2.1. |  | Управление образования | Проведение работ по ремонту и модернизации (количество объектов, ед.). | 2 | 3 |  |
| 3.2.2. |  | Управление культуры | Проведение работ по ремонту и модернизации (количество объектов, ед.). | 2 | 1 | Использование всех финансовых средств при проведении работ в здании МБУ "КЦ "Рикасиха" |
| 4.14. | Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству (далее - УИР и МХ) | Проведение ежегодного конкурса по благоустройству. Принимают участие жители населенных пунктов, МО Приморского района (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 4.17. | Оборудование свалки ТКО в пос. Соловецкий | УИР и МХ | Оборудование свалки, ед. | 1 | 1 |  |
| 4.18. | Приобретение мусоровоза для МО "Сельское поселение Соловецкое" | УИР и МХ | Приобретение мусоровоза, ед. | 1 | 1 |  |
| 4.19. | Приобретение оборудования для детских площадок в МО "Катунинское" и МО "Лисестровское" | УИР и МХ | Количество детских площадок, ед. | 2 | 2 |  |
| 4.20. | Создание и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов | УИР и МХ | Количество созданных контейнерных площадок, ед. | 77 | 77 |  |
| 4.21. | Выполнение работ по обустройству территории полигонов размещения ТКО в дер. Мяндино МО "Островное" и в дер. Летняя Золотица МО "Пертоминское" | УИР и МХ | Обустройство полигонов, ед. | 2 | 2 |  |
| 5.22. | Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | УИР и МХ | Обеспеченность каменным углём бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, тонн | 1160 | 1160 |  |
| 5.23. | Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | УИР и МХ | Количество обжалованных решений при предоставлении муниципальных услуг, ед. | 0 | 0 |  |
| 5.24. | Разработка рабочей документации и ремонт здания МБООДОД «Приморская ДЮСШ» в пос. Васьково | МКУ "УКС" | Разработка рабочей документации, проверка достоверности сметной стоимости и проведение ремонта здания спортивной школы в пос. Васьково в 2015-2019 годах (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.26. | Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности | УИР и МХ | Передача части полномочий муниципальным образованиям сельских поселений с 2016-2021 гг. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.27. | Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | УИР и МХ | Передача части полномочий муниципальным образованиям сельских поселений с 2016-2021 гг. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.39. | Реализация мероприятий по ремонту водопроводных сетей в дер. Повракульская | УИР и МХ | Проведение мероприятий по ремонту водопроводных сетей в 2017-2019 годах, включая закупку материалов и прокладку водопроводных сетей (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.41. | Предоставление жилых помещений гражданам в целях исполнения судебных решений | УИР и МХ | Исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам (судебные решения, ед.) | 1 | 1 |  |
| 5.42. | Исполнение судебного решения по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения. | УИР и МХ | Исполнение судебного решения 2017-2019 года (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.47. | Капитальный ремонт кровли котельной в дер. Кузьмино | УИР и МХ | Ремонт кровли котельной в 2018-2019 гг. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.51. | Ремонт тепловых сетей в МО "Островное" | УИР и МХ | Ремонт тепловых сетей, км | 0,1 | 0,1 |  |
| 5.52. | Ремонт линий электроснабжения в МО "Боброво-Лявленское" | УИР и МХ | Ремонт сетей электроснабжения: 0,2 км - ВЛ-0,4 кВ; 0,4 км - ВЛ-6 кВ в 2019 г. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.53. | Капитальный ремонт котельной в пос. Пертоминск | УИР и МХ | Замена дымовой трубы и котла котельной в пос. Пертоминск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.62. | Замена участка электрических сетей в пос. Лайский Док | УИР и МХ | Замена 818 м. электрических сетей 0,4 кВ в 2019 г. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.63. | Работы по прочистке канализационных сетей в пос. Катунино | УИР и МХ | Прочистка 3 участков канализационных сетей Ду 600 (в сумме 274 м.) в 2019 г. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.64. | Разработка предпроектной документации по объекту "Газораспределительные сети дер. Конецгорье, дер. Чёрный Яр, дер. Большие Карелы от ГРП "Чёрный Яр" | УИР и МХ | Получение 1 комплекта предпроектной документации (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.65. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в пос. Соловецкий | УИР и МХ | Капитальный ремонт 1 МКД (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.66. | Переселение граждан из аварийного жил. фонда путем выплаты выкупной стоимости с целью исполнения судебного решения (МО "Приморское") | УИР и МХ | 1 судебное решение (да - 1, нет - 0) | 1 | 0 | Длительность судебного процесса |
| 5.67. | Разработка ПСД по строительству водопроводов для участия в федеральном проекте "Чистая вода" ("дер. Рикасиха - пос. Лайский Док"; "ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27") | УИР и МХ | Получение 2 комплектов проектно-сметной документации в 2020 г. (да, в т. ч. проведение работ, - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.68. | Выполнение работ по замене участка сетей теплоснабжения к МКД № 16 в дер. Бабанегово | УИР и МХ | Замена аварийного участка сетей горячего водоснабжения: - 2019 г. - 1 м. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.69. | Приобретение насоса с электродвигателем для водонасосной станции 2-го подъема в дер. Лахта | УИР и МХ | Установка 1 водонасосного агрегата (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 5.70. | Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции № 2 в дер. Рикасиха | УИР и МХ | Проведение ремонтных работ в 2019 г. с заменой насосного оборудования и внутренних сетей (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 6.2. | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | УИР и МХ | Ввод в эксплуатацию детского сада в 2020 г. (да, в т. ч. проведение работ по строительству, - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 6.3. | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | УИР и МХ | Ввод в эксплуатацию детского сада (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 6.4. | Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док | УИР и МХ | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации в 2019 г. (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 6.5. | Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Катунино |  | Ввод в эксплуатацию Дома культуры в 2021 г. (да, в т. ч. проведение работ по капитальному ремонту, - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 6.5.1. |  | УИР и МХ |  |  |  |  |
| 6.5.2. |  | Управление культуры |  |  |  |  |
| 7.1. | Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИР и МХ | Выдача сертификатов на получение жилищных субсидии (количество сертификатов, ед.) | 1 | 1 |  |
| 9.1. | Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | УИР и МХ | Выполнение Управлением по ИР и МХ функций в соответствии с Положением по УИР и МХ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 10.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | УИР и МХ | Обеспечение транспортной доступности. Ежегодное устройство и содержание 5 пешеходных ледовых переправ и 4 транспортных ледовых переправ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 10.2. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | УИР и МХ | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. На 2016-2021 гг. зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, ежегодно - не менее 178 км (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 10.3. | Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | УИР и МХ | Организация перевозок речным транспортом (количество маршрутов, ед.) | 2 | 2 |  |

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»

за 2019 г.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | Иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2. Проведение энергоаудита и работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности и оборудования, направленных на повышение энергетической эффективности |  | 3354,0 | 3354,0 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 2754,0 | 2754,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3354,0 |  |
| 3.2.1. | Управление образования | 3054,0 | 3054,0 | 100,0% |  |  | 2754,0 | 2754,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 390,0 | Длительность проведения конкурсных процедур и поступление денежных средств из областного бюджета в декабре 2019 г. |
| 3.2.2. | Управление культуры | 300,0 | 300,0 | 100,0% |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 4.14. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству (далее - УИР и МХ) | 80,0 | 80,0 | 100,0% |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |
| 4.17. Оборудование свалки ТКО в пос. Соловецкий | УИР и МХ | 290,0 | 290,0 | 100,0% |  |  |  |  | 290,0 | 290,0 |  |  |  |  | 290,0 |  |
| 4.18. Приобретение мусоровоза для МО "Сельское поселение Соловецкое" | УИР и МХ | 2500,0 | 2500,0 | 100,0% |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |
| 4.19. Приобретение оборудования для детских площадок в МО "Катунинское" и МО "Лисестровское" | УИР и МХ | 941,4 | 941,4 | 100,0% |  |  | 941,4 | 941,4 |  |  |  |  |  |  | 941,4 |  |
| 4.20. Создание и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов | УИР и МХ | 11027,5 | 7384,2 | 67,0% |  |  | 8373,3 | 5276,9 | 2654,2 | 2107,3 |  |  |  |  | 7384,2 | 1. Мероприятия по созданию мест накопления ТКО реализованы. 2. Средства на содержание мест накопления ТКО поступили из обл.бюджета 31 декабря 2019 г. |
| 4.21. Выполнение работ по обустройству территории полигонов размещения ТКО в дер. Мяндино МО "Островное" и в дер. Летняя Золотица МО "Пертоминское" | УИР и МХ | 243,6 | 243,6 | 100,0% |  |  |  |  | 243,6 | 243,6 |  |  |  |  | 243,6 |  |
| 5.22. Закупка и поставка каменного угля для нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | УИР и МХ | 9507,4 | 9507,4 | 100,0% |  |  |  |  | 9507,4 | 9507,4 |  |  |  |  | 9507,4 |  |
| 5.23. Организация предоставления муниципальных услуг подведомственным учреждением МБУ «УКС» | УИР и МХ | 7653,8 | 7644,3 | 99,9% |  |  |  |  | 7653,8 | 7644,3 |  |  |  |  | 7644,3 | Экономия |
| 5.24. Разработка рабочей документации и ремонт здания МБООДОД «Приморская ДЮСШ» в пос. Васьково | МКУ«УКС» | 17,0 | 17,0 | 100,0% |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |
| 5.26. Решение вопросов местного значения в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности | УИР и МХ | 15302,8 | 15302,8 | 100,0% |  |  |  |  | 15302,8 | 15302,8 |  |  |  |  | 15302,8 |  |
| 5.27. Поддержание жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений, включая расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | УИР и МХ | 11469,8 | 11469,8 | 100,0% |  |  |  |  | 11469,8 | 11469,8 |  |  |  |  | 11469,8 |  |
| 5.39. Реализация мероприятий по ремонту водопроводных сетей в дер. Повракульская | УИР и МХ | 450,0 | 450,0 | 100,0% |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |
| 5.41. Предоставление жилых помещений гражданам в целях исполнения судебных решений | УИР и МХ | 810,0 | 810,0 | 100,0% |  |  |  |  | 810,0 | 810,0 |  |  |  |  | 810,0 |  |
| 5.42. Исполнение судебного решения по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд населения. | УИР и МХ | 769,1 | 769,1 | 100,0% |  |  |  |  | 769,1 | 769,1 |  |  |  |  | 769,1 |  |
| 5.47. Капитальный ремонт кровли котельной в дер. Кузьмино | УИР и МХ | 372,6 | 372,6 | 100,0% |  |  |  |  | 372,6 | 372,6 |  |  |  |  | 372,6 |  |
| 5.49. Разработка ПСД "Строительство напорного коллектора от ул. Большесельская до ул. Заводская в пос. Уемский" | УИР и МХ | 0,0 | 0,0 | 100,0% |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 5.51. Ремонт тепловых сетей в МО "Островное" | УИР и МХ | 523,1 | 523,1 | 100,0% |  |  |  |  | 523,1 | 523,1 |  |  |  |  | 523,1 |  |
| 5.52. Ремонт линий электроснабжения в МО "Боброво-Лявленское" | УИР и МХ | 891,2 | 891,2 | 100,0% |  |  |  |  | 891,2 | 891,2 |  |  |  |  | 891,2 |  |
| 5.53. Капитальный ремонт котельной в пос. Пертоминск | УИР и МХ | 1300,0 | 1300,0 | 100,0% |  |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |  |
| 5.54. Разработка ПСД "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в пос. Катунино, предоставляемых многодетным семьям" | УИР и МХ | 0,0 | 0,0 | 100,0% |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 5.62. Замена участка электрических сетей в пос. Лайский Док | УИР и МХ | 347,9 | 347,9 | 100,0% |  |  |  |  | 347,9 | 347,9 |  |  |  |  | 347,9 |  |
| 5.63. Работы по прочистке канализационных сетей в пос. Катунино | УИР и МХ | 414,5 | 414,5 | 100,0% |  |  |  |  | 414,5 | 414,5 |  |  |  |  | 414,5 |  |
| 5.64. Разработка предпроектной документации по объекту "Газораспределительные сети дер. Конецгорье, дер. Чёрный Яр, дер. Большие Карелы от ГРП "Чёрный Яр" | УИР и МХ | 298,5 | 298,5 | 100,0% |  |  |  |  | 298,5 | 298,5 |  |  |  |  | 298,5 |  |
| 5.65. Капитальный ремонт многоквартирных домов в пос. Соловецкий | УИР и МХ | 569,0 | 569,0 | 100,0% |  |  |  |  | 569,0 | 569,0 |  |  |  |  | 569,0 |  |
| 5.66. Переселение граждан из аварийного жил. фонда путем выплаты выкупной стоимости с целью исполнения судебного решения (МО "Приморское") | УИР и МХ | 1855,3 | 0,0 | 0,0% |  |  |  |  | 1855,3 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Длительность судебного процесса |
| 5.67. Разработка ПСД по строительству водопроводов для участия в федеральном проекте "Чистая вода" ("дер. Рикасиха - пос. Лайский Док"; "ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27") | УИР и МХ | 7,0 | 7,0 | 100,0% |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |
| 5.68. Выполнение работ по замене участка сетей теплоснабжения к МКД № 16 в дер. Бабанегово | УИР и МХ | 28,8 | 28,8 | 100,0% |  |  |  |  | 28,8 | 28,8 |  |  |  |  | 28,8 |  |
| 5.69. Приобретение насоса с электродвигателем для водонасосной станции 2-го подъема в дер. Лахта | УИР и МХ | 147,4 | 147,4 | 100,0% |  |  |  |  | 147,4 | 147,4 |  |  |  |  | 147,4 |  |
| 5.70. Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции № 2 в дер. Рикасиха | УИР и МХ | 192,8 | 192,8 | 100,0% |  |  |  |  | 192,8 | 192,8 |  |  |  |  | 192,8 |  |
| 6.2. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района. | УИР и МХ | 60510,6 | 0,0 | 0,0% | 58111,8 | 0,0 | 1186,0 | 0,0 | 1212,8 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Оплата по факту выполненных работ, срок окончания работ по контракту - август 2020 г. |
| 6.3. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | УИР и МХ | 61496,6 | 56504,1 | 91,9% | 54215,8 | 49800,5 | 6064,2 | 5570,3 | 1216,6 | 1133,3 |  |  |  |  | 56504,1 | Экономия, оплата по факту выполненных работ |
| 6.4. Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док | УИР и МХ | 24,0 | 24,0 | 100,0% |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |
| 6.5. Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Катунино |  | 12309,9 | 10084,4 | 81,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12309,9 | 10084,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10084,4 |  |
| 6.5.1. | УИР и МХ | 12309,9 | 10084,4 | 81,9% |  |  |  |  | 12309,9 | 10084,4 |  |  |  |  | 10084,4 | Оплата по факту выполненных работ |
| 6.5.2. | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 100,0% |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.1. Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИР и МХ | 5,0 | 5,0 | 100,0% |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 9.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ, как ответственного исполнителя муниципальной программы | УИР и МХ | 6802,5 | 6800,4 | 100,0% |  |  |  |  | 6802,5 | 6800,4 |  |  |  |  | 6800,4 |  |
| 10.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ | УИР и МХ | 16342,8 | 16313,8 | 99,8% |  |  | 10060,7 | 10060,7 | 6282,1 | 6253,1 |  |  |  |  | 16313,8 | Сезонность, оплата по факту выполненных работ |
| 10.2. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | УИР и МХ | 74167,3 | 73539,8 | 99,2% |  |  | 55418,6 | 55418,6 | 18748,7 | 18121,2 |  |  |  |  | 72584,0 | Сезонность, оплата по факту выполненных работ |
| 10.3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | УИР и МХ | 2684,4 | 2684,4 | 100,0% |  |  | 2657,8 | 2657,8 | 26,6 | 26,6 |  |  |  |  | 2684,4 |  |
| Итого: |  | 305707,6 | 231812,3 | 75,8% | 112327,6 | 49800,5 | 89961,0 | 85184,7 | 103419,0 | 96827,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228192,5 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2014 - 2021 годы"

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель - Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество человек, получающих компенсационные выплаты по уплаченным процентам по целевым кредитам | ед. | - | - | - |  |
| 2. Количество человек (в том числе работников бюджетной сферы), улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 23 | >100 | Утверждение в 2019 г. адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» |
| 3. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | ед. | 0 | 3 | >100 | Утверждение в 2019 г. адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» |
| 4. Количество комплектов изготовленной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 2 | >100 | Необходимость проведения проектных работ в связи с началом в 2019 г. строительства газопровода от ГРС пос. Уемский в дер. Хорьково и ремонтом в КЦ "Рикасиха" |
| 5. Количество разработанной и согласованной генеральной схемы очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | ед. | - | - | - |  |
| 6. Количество мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 7. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 27 | 37 | 137,0 | Необходимость проведения ремонтных работ в связи с большим износом |
| 8. Доля ветхих сетей (тепловых, водопроводных и канализационных) в общей протяженности сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), процент | % | 48,8 | 48,8 | 100,0 |  |
| 9. Количество построенных объектов социальной сферы | ед. | - | 1 | >100 | Смещение сроков строительства ДС пос. Катунино в связи с корректировкой ПСД |
| 10. Количество выданных сертификатов на получение жилищных субсидии | ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 11. Количество семей получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | сем. | - | - | - |  |
| 12. Количество информационно-консультационных мероприятий по вопросам проведения муниципального жилищного контроля и плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. | ед. | - | - | - |  |
| 13. Динамика численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к базовому периоду | % | -8 | -21,8 | 36,7 | Уменьшения показателя численности пострадавших в ДТП по отношению к базовому периоду обусловлено выполнением ремонтных работ в рамках нацпроектов «БКАД» и «Комфортная городская среда», а так же проведением мероприятий с целью повышения безопасности в рамках БДД. |
| 14. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий | ед. | 6,7 | 6,85 | 97,8 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,97 | 30 | 29,1 | Выполнено 36 мероприятий из 37 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 | Достигнуто 9 целевых показателей из 10 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,76 | 20 | 15,2 | Фактическое финансирование - 231819,36, запланированное - 305707,6 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 89,3 |  |  |  |  |  |  |