Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам за 2020 год.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Приморский муниципальный район" от 31.10.2019 г. № 2337 (далее – Программа), в 2020 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО "Приморский муниципальный район".

Программа имеет 5 подпрограмм:

- «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

- «Улучшение экологической обстановки».

- «Развитие Соловецкого архипелага»

- «Обеспечение граждан жильём».

- «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В ходе реализации мероприятий программы в 2020 г. приняты постановления администрации МО "Приморский муниципальный район" от 10.01.2020 г. № 26, от 30.10.2020 г. № 2257 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Приморский муниципальный район" «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды».

По подпрограмме 1 «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

В отчётном году для повышения устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения велись проектные и ремонтные работы.

В рамках проектных работ разработана ПСД по строительству водопроводов для участия в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта «Жильё и городская среда» ("дер. Рикасиха - пос. Лайский Док"; "ул. Дрейера, д. 1, корп.1 - ВОС дер. Рикасово, д. 27").  По этим объектам получены положительные заключения государственной экспертизы.

В рамках национального проекта "Демография" регионального проекта Архангельской области "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет", выделяются денежные средства на строительство детских садов.

В декабре 2020 г. введён в эксплуатацию детский сад пос. Боброво.

В 2020 г. для котельных муниципальных учреждений завезён каменный уголь в объёме 1160 тонн на сумму 9332,3 тыс. руб.

При ремонте дома культуры в пос. Катунино выполнены работы по ремонту кровли, фасада, внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей, замене окон. Проведено благоустройство, закуплено технологическое оборудование и мебель, в завершающей стадии отделочные работы внутренних помещений. Срок выполнения работ - сентябрь 2021 г.

Также в рамках подпрограммы выделены денежные средства для обеспечения деятельности Управления по ИР и МХ (7730,8 тыс. руб.), обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (9312,3 тыс. руб.).

На территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках данной программы в 2020 году были благоустроены 3 территории, и выполнены следующие виды работ:

- муниципальное образование «Уемское» - создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в дер. Куропти Приморского района Архангельской области у домов № 4,7,8,11,13,19 по ул. Военный городок № 130;

- муниципальное образование «Талажское» - благоустройство общественной территории: создание и обустройство зоны отдыха по ул. 70 лет Октября около стр. 7А дер. Повракульская, Приморского района Архангельской области.

- муниципальное образование «Приморское» - «Стоп потоп!»  (прокладка сети ливневой канализации в пос. Лайский Док, ул. Центральная).

Не выполнено мероприятие:

1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территории.

Причина невыполнения - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджет

По подпрограмме 2 «Улучшение экологической обстановки».

По согласованию с администрацией МО «Приморское» и управляющей компанией ООО «УК Поморье» в дер. Рикасиха установлен контейнер для приема вторичного сырья (пластик, стекло, бумаги и металл), а также по согласованию с администрацией МО «Заостровское» в дер. Большое Анисимово установлен временное строение (павильон) для приема вторичного жилья (пластик, стекло, бумаги, текстиль и металл). В местах временного накопления вторичного сырья отходы сортируются и вывозятся для дальнейшей утилизации. Данные объекты для временного накопления вторичного сырья пользуются спросом у местных жителей. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях ведется разъяснительная работа по организации раздельного сбора мусора. В администрации Приморского района пр. Ломоносова, д. 30 установлены контейнера по раздельному сбору мусора.

В 2020 году были выделены денежные средства на содержание 102 контейнерных площадок в 8 муниципальных образованиях:

МО «Боброво-Лявленское» (13 КП);

МО «Приморское» (8 КП);

МО «Талажское» (8 КП);

МО «Пертоминское» (2 КП);

МО «Катунинское» (3 КП);

МО «Лисестровское» (24 КП);

МО «Заостровское» (27 КП);

МО «Сельское поселение Соловецкое» (17 КП).

В 2020 году было выявлено 12 несанкционированных свалок мусора и совместно с администрациями сельских поселений приняты меры по их ликвидации.

В 2020 году создано 26 контейнерных площадок в МО «Заостровское», 2 контейнерные площадки в МО «Пертоминское», 3 контейнерные площадки в МО «Островное» и приобретен 291 контейнер в 8 сельских поселениях (МО Лисестровское, МО «Приморское», МО «Талажское», МО «Боброво-Лявленское», МО «Заостровское», МО «Катунинское», МО «Уемское», МО «Островное»).

Также в 2020 г. обустроен полигон для размещения твёрдых коммунальных отходов в МО "Сельское поселение Соловецкое".

Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Генеральная схема определяет очерёдность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана города на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10 - 20 лет.

Постановлением № 2170 от 23 октября 2020 г. "Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории Приморского муниципального района Архангельской области" утверждена генеральная схема очистки на территории Приморского района.

На территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» разработано и утверждено 10 генеральных схем очистки территории в муниципальных образованиях:

- МО «Боброво-Лявленское»;

- МО «Катунинское»;

- МО «Островное»;

- МО «Пертоминское»;

- МО «Приморское»;

- МО «Сельское поселение Соловецкое»,

- МО «Талажское»;

- МО «Лисестровское»;

- МО «Заостровское»;

- МО «Уемское».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район», Положением о ежегодном конкурсе по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район», распоряжением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» О подготовке и проведении мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 18 июня 2020 года № 158р, согласно протоколу заседания рабочей группы по подведению итогов конкурса по благоустройству территорий муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 16 июля 2020 года, по итогам проведения конкурса по благоустройству территорий муниципального образования «Приморский муниципальный район» награждены победители конкурса ценными подарками в следующих размерах:

- один подарок в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей МО «Уемское», в номинации «Самая благоустроенная территория муниципального образования поселения».

- пять подарков в размере 3000,00 (Три тысячи) рублей победителям в номинации «Индивидуальный жилой дом образцового санитарного состояния».

- отдельный подарок (сертификат на 2500 руб.) для жителя дер. Лая МО "Приморское".

- от спонсора (плодопитомник «Садовод»), в номинации «Индивидуальный жилой дом образцового санитарного состояния» награждены житель дер. Новинки МО «Боброво-Лявленское» сертификатом на 2 тыс. руб. и житель дер. Перхачёво МО «Заостровское» сертификатом на 3 тыс. руб.

- четыре подарка в размере 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей в номинации «Подъезд жилого многоквартирного дома образцового санитарного состояния» получили:

- МО «Уемское», поселок Уемский, улица Заводская, дом 11, подъезд 2;

- МО «Приморское», посёлок Лайский Док, улица Центральная дом 31, подъезд 4;

- МО «Заостровское», деревня Большое Анисимово, улица 60 лет октября, дом 4, подъезд 3;

- МО «Заостровское», деревня Большое Анисимово, улица 60 лет октября, дом 2а, подъезд 3.

- пять подарков в размере 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей в номинации «Самый уютный дворик» получили в дер. Захарово "МО "Островное", пос. Беломорье МО "Катунинское", пос. Лайский Док МО "Приморское", пос. Васьково МО "Лисестровское", пос. Боброво МО «Боброво - Лявленское».

- отдельный подарок (сертификат на 2 тыс. руб.) от спонсора плодопитомник «Садовод», в номинации «Самый уютный дворик» получен в пос. Уемский МО "Уемское".

- пять подарков в размере 4500,00 (Четыре тысячи пятьсот) рублей получены победителями в номинации «Объект социальной сферы образцового состояния»:

- МО «Островное», МБОУ «Ластольская СШ»;

- МО «Островное», Вознесенский СДК;

- МО «Лисестровское», МБОУ «Васьковская СШ»;

- МО «Талажское», МБОУ «Патракеевская ОШ»;

- МО «Заостровское», МБОУ «Заостровская СШ» структурное подразделение «Детский сад Заостровье».

- пять подарков в размере 2 000,00 (Две тысячи) рублей вручены победителям в номинации «Лучший рабочий (дворник) по уборке территории».

Не выполнено мероприятие:

2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег".

Причина невыполнения - ограничения в связи с COVID-19.

По подпрограмме 3 «Развитие Соловецкого архипелага».

В 2020 г. выделение денежных средств из бюджета по подпрограмме не предусмотрено.

Сроки исполнения мероприятий подпрограммы:

- техническое присоединение объектов капитального строительства (КОС) к сетям электроснабжения будет проведено до 2024 г.

- ввод в эксплуатацию здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, с обеспечением его инженерной инфраструктурой, ожидается в 2023 г. (мероприятие осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

По подпрограмме 4 «Обеспечение граждан жильём».

В рамках реализации 1 этапа адресной программы в 2020 году расселено 8 муниципальных квартир аварийного жилищного фонда МО  "Островное" и МО "Талажское", общей расселяемой площадью 286,5 кв. м.

Реестр аварийного жилищного фонда формируется на основании сведений, предоставленных администрациями сельских поселений. Наполнение базы новыми сведениями осуществляется ежеквартально.

Отчёты по форме № 1-контроль предоставляются каждое полугодие.

В рамках повышения правовой грамотности населения и снижения  социальной напряжённости за 2020 г. проведено 9 информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, в том числе: 2 статьи по информированию граждан о моратории на сбор пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в период пандемии новой коронавирусной инфекции, 3  статьи о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  1 статья по информированию граждан о возможности приобретения твердого топлива, 1 статья по вопросу замены приборов учёта электроэнергии или в случае выявления недостоверных данных о сроке поверки прибора учёта, 1 статья о включении в программу капитального ремонта жилых домов, в которых менее пяти квартир, 1 статья о реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского района.

Проведён капитальный ремонт жилого дома № 12 на ул. Заозёрная пос. Соловецкий.

По подпрограмме 5 «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В рамках реализации задач повышения энергоэффективности муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- ремонт системы теплоснабжения в здании дома культуры дер. Новинки (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- покупка прибора учёта электроэнергии для здания дома культуры пос. Уемский (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- замена окон в здании начальной школы-детского сада в дер. Повракульская (МБОУ "Талажская СШ");

- замена окон в школе пос. Уемский (МБОУ "Уемская СШ");

- закупка материалов для ремонта системы электроснабжения в детском саду пос. Уемский (МБОУ "Уемская СШ");

- перенос узла учёта тепловой энергии в Лявленском ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- поверка узла учёта тепловой энергии в Заостровском ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- замена окон в Васьковском ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- оплата замены циркуляционного насоса с настройкой контроллера в библиотеки пос. Уемский (МБУ межпоселенческая "Центральная библиотека Приморского района");

- приобретение электроматериалов для ДК дер. Яреньга (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- поверка тепловычислителя в Лявленском ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- приобретение электроматериалов для Заостровского ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- приобретение электроматериалов для Уемского ДК (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- капитальный ремонт крыши Заостровского СДК (областные средства, аукцион) (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- установка окон в Заостровском СДК (областные средства, остатки) (МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района");

- замена оконных блоков в детском саду пос. Катунино (МБОУ "Катунинская СШ").

В связи с реорганизацией схемы подачи энергетических деклараций подача деклараций за 2020 г. перенесена на август-октябрь 2021 г.

В комплексную информационно-аналитическую систему (КИАС) ежеквартально заносятся сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов.

Реализована большая часть мероприятий (19 из 22), запланированных к исполнению в 2020 года. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2020 г.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятий | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. | 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | Количество обеспеченных каменным углём бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, количество учреждений (филиалов), ед. | 7 | 7 |  |
| 1.1.2. | 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Управление по ИР и МХ | Количество полученных комплектов документации, ед. | 2 | 2 |  |
| 1.1.3. | 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территории | Управление по ИР и МХ | Перечисление выделенных бюджетных средств в размере предоставляемых межбюджетных трансфертов, % | 100 | 90,4 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета |
| 1.1.4. | 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Управление по ИР и МХ | Количество полученных комплектов ПСД, ед.: | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % | 95 | 97,6 |  |
| 1.2.2. | 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | Количество подготовленных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | 50 | 111 |  |
| 2.1.1. | 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество обслуживаемых контейнерных площадок площадок, ед. | 101 | 102 |  |
| 2.1.2. | 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | Количество рейдов по обследованию территории населённых пунктов, ед. | 5 | 5 |  |
| 2.1.3. | 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, ед. | 31 | 31 |  |
| 2.1.4. | 2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | Количество обустроенных объектов размещения ТКО в соответствии с предъявляемыми требованиями, ед. | 1 | 1 |  |
| 2.1.5. | 2.1.5. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | В 2020 г. актуализирована генеральная схема санитарной очистки (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | Проведение конкурса по благоустройству, ед. | 1 | 1 |  |
| 2.2.2. | 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег" | Управление по ИР и МХ | Количество проводимых акций, ед. | 3 | 0 | Отмена в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в соответствии с указом Губернатора Архангельской области 28-у от 17.03.2020 года |
| 3.1.1. | 3.1.1. Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения | Управление по ИР и МХ | Количество объектов капитального строительства, присоединённых к сетям электроснабжения, ед.: - 1 в 2024 г. | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | 3.1.2. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда в МО «Сельское поселение Соловецкое» | Управление по ИР и МХ | Общая площадь введённого жилья, кв. м.: - 0 в 2020 г. | 0 | 0 |  |
| 3.2.1. | 3.2.1. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий Приморского муниципального района | Управление по ИР и МХ | Ввод в эксплуатацию здания школы с обеспечением инженерной инфраструктурой: - 0 в 2020 г. | 0 | 0 |  |
| 4.1.1. | 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Управление по ИР и МХ | Количество расселенных помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ед. | 4 | 8 |  |
| 4.1.2. | 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | Количество сформированных актуализированных реестров, ед. (4 ежегодно) | 4 | 4 |  |
| 4.2.1. | 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов по форме № 1-контроль, ед. | 2 | 2 |  |
| 4.2.2. | 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | Количество информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, ед. | 3 | 9 |  |
| 4.3.1. | 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | Количество видов работ в МКД, ед. | 2 | 1 | Сроки капитального ремонта перенесены |
| 5.1.1. | 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности, в том числе: | Управление образования, Управление культуры | Количество объектов, на которых проведены работы в рамках подпрограммы, ед. | 4 | 7 |  |
| 5.2.1. | 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | Количество отчётов, ед. | 4 | 4 |  |

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

за 2020 г.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | Иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Подпрограмма 1. "Инфраструктура жизнеобеспечения населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов | Управление по ИР и МХ | 9332,3 | 9332,3 | 100,0% |  |  |  |  | 9332,3 | 9332,3 |  |  |  |  | 9332,3 |  |  |
| 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта «Жильё и городская среда» | Управление по ИР и МХ | 9195,9 | 9195,9 | 100,0% |  |  |  |  | 9195,9 | 9195,9 |  |  |  |  | 9195,9 |  |  |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территории | Управление по ИР и МХ | 50022,7 | 45217,3 | 90,4% | 2969,3 | 2969,3 | 6378,3 | 6378,3 | 40675,1 | 35869,7 |  |  |  |  | 45217,3 |  | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджет |
| 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Управление по ИР и МХ | 1550 | 0 | 0,0% |  |  |  |  | 1550 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПСД возвращено на доработку |
| 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ | Управление по ИР и МХ | 7923,8 | 7730,8 | 97,6% |  |  | 5 | 5 | 7918,8 | 7725,8 |  |  |  |  | 7730,8 |  | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | Управление по ИР и МХ | 9501,3 | 9312,3 | 98,0% |  |  |  |  | 9501,3 | 9312,3 |  |  |  |  | 9312,3 |  | Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств |
| Всего по подпрограмме 1: |  | 87526 | 80788,6 | 92,3% | 2969,3 | 2969,3 | 6383,3 | 6383,3 | 78173,4 | 71436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80788,6 |  |  |
| Подпрограмма 2. "Улучшение экологической обстановки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 3640,5 | 2477,2 | 68,0% |  |  | 3094,4 | 2105,7 | 546,1 | 371,5 |  |  |  |  | 2477,2 |  | Содержание только тех площадок, которые находятся в реестре |
| 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 4623,1 | 4623,1 | 100,0% |  |  | 3698,5 | 3698,5 | 924,6 | 924,6 |  |  |  |  | 4623,1 |  |  |
| 2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Управление по ИР и МХ | 1274,6 | 1274,6 | 100,0% |  |  | 1210,9 | 1210,9 | 63,7 | 63,7 |  |  |  |  | 1274,6 |  |  |
| 2.1.5. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 240 | 240 | 100,0% |  |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский муниципальный район» | Управление по ИР и МХ | 80 | 80 | 100,0% |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 2.2.2. Организация в МО "Приморский муниципальный район" проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег" | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 2: |  | 9858,2 | 8694,9 | 88,2% | 0 | 0 | 8003,8 | 7015,1 | 1854,4 | 1679,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694,9 |  |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие Соловецкого архипелага" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.1.2. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда в МО «Сельское поселение Соловецкое» | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.2.1. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий Приморского муниципального района | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 3: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение граждан жильём" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Управление по ИР и МХ | 1410,1 | 1410,1 | 100,0% |  |  |  |  | 1410,1 | 1410,1 |  |  |  |  | 1410,1 |  |  |
| 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление по ИР и МХ | 586,6 | 586,6 | 100,0% |  |  |  |  | 586,6 | 586,6 |  |  |  |  | 586,6 |  |  |
| Всего по подпрограмме 4: |  | 1996,7 | 1996,7 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996,7 | 1996,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996,7 |  |  |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий районной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности, в том числе: | Управление образования, Управление культуры | 2949 | 2949 | 100,0% |  |  | 2349 | 2349 | 600 | 600 |  |  |  |  | 2949 |  |  |
| 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов | Управление по ИР и МХ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 5: |  | 2949 | 2949 | 100,0% | 0 | 0 | 2349 | 2349 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949 |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 102329,8 | 94429,2 | 3,80502 | 2969,3 | 2969,3 | 16736,1 | 15747,3 | 82624,4 | 75712,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94429,2 |  |  |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель - Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией | % | 64,9 | 66 | 101,7 |  |
| 2.0.* Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов | % | 3,3 | 2,9 | 115,5 | Количество несанкционированных свалок сократилось в связи с сознательностью населения |
| 3.0. Доля площади жилого фонда МО "Сельское поселение Соловецкое", обеспеченного централизованным теплоснабжением | % | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | чел. | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 5.0.* Удельное потребление тепловой и электрической энергии учреждениями образования и культуры | тыс. кВт*ч/кв. м. | 271,7 | 242,3 | 112,1 | На снижение потребления топливно-энергетических ресурсов повлияли ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе перевод образовательных учреждений на дистанционный режим обучения и снижение посещаемости учреждений культуры. |
| Подпрограмма 1. "Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения" |  |  |  |  |  |
| 1.1.* Количество аварийных ситуаций | ед. | 23 | 16 | 143,8 | Снижение количества аварийных ситуаций связано с улучшением инфраструктуры |
| 1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | ед. | 228 | 285 | 125,0 | Количество проверенных сметных расчётов связано с проведением ремонтных работ бюджетными учреждениями и сельским поселениями Приморского района |
| Подпрограмма 2. "Улучшение экологической обстановки" |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО | ед. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел. | 4,3 | 0,2 | 4,7 | Снижения количества участников экологических мероприятий обусловлено введением ограничений и отменой части мероприятий по причине распространения COVID-19 |
| Подпрограмма 3. "Развитие Соловецкого архипелага" |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество введённых в эксплуатацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, нарастающим итогом | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Перенос ввода в эксплуатацию КОС в связи с непройденной гос. экспертизой |
| 3.2. Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение граждан жильём" |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом | кв. м. | 157,7 | 286,5 | 181,7 | Увеличение показателя за счёт расселения 3 помещений в свободной муниципальной жилплощади МО "Островное" |
| 4.2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проверки отменены в связи с распространением COVID-19 |
| 4.3. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества в части муниципальной собственности | ед. | 2 | 1 | 50,0 | Сроки капитального ремонта перенесены |
| Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности бюджетной сферы" |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом | ед. | 4 | 7 | 175,0 | Количество проведённых за год работ зависит от их стоимости. В 2020 г. финансовые средства разделены менее равномерно |
| 5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского района | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

* - Для целевых показателей 2.0, 5.0, 1.1, желаемой тенденцией развития является снижение значений (% достижения считается по обратной формуле)

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,86 | 30 | 25,8 | Выполнено 19 мероприятий из 22 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 | Достигнуто 12 целевых показателей из 16 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 0,92 | 20 | 18,4 | Фактическое финансирование - 94429,2, запланированное - 102329,8 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 81,7 |  |  |  |  |  |  |